新平彝族傣族自治县交通运输局2025年部门预算重点领域财政项目文本（一）

一、项目名称

新平县农村公路一组一路通畅项目。

二、立项依据

新办发〔2017〕20号《关于综合交通五年攻坚会战的实施意见（2016—2020年）的通知》。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县交通运输局。

四、项目基本概况

（一）建设项目共224项，建设里程共计700.76公里，设计路基宽度5.50米。

（二）水泥混凝土路面宽4.50米，路肩为砂石路肩。路面结构：20CM厚级碎石基层。设计水泥混凝土面层弯拉强度为4.50MPA，设计荷载：公路-2级。

（三）工程概算总投资7,201.85万元。

五、项目实施内容

建设项目共224项，建设里程共计700.76公里，新平县农村公路一组一路通畅项目位于新平县各乡镇，为有效改善群众出行条件，解决农村自然物产和农副产品市场流通问题，增加农民收入，实现脱贫致富。

六、资金安排情况

项目严格按照《中华人民共和国预算法》，新平县委办公室、县政府办公室印发《关于综合交通五年攻坚会战的实施意见（2016—2020年）的通知》规定，工程概算总投资7,201.85万元。

七、项目实施计划

新平县农村公路一组一路通畅项目施工方案（本年度部分）：20个月，主要针对昆玉至玉元经济带、国道213线横穿社区设计和开展项目，是新平县主动融入市委、市政府“四带多元”经济发展的重要举措。

八、项目实施成效

新平县农村公路一组一路通畅项目位于各乡镇，有效改善群众出行，主要针对昆玉至玉元经济带、国道213线横穿社区设计和开展项目，是新平县主动融入市委、市政府“四带多元”经济发展的重要举措，是推动新平高质量跨越发展的重要抓手。

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年部门预算重点领域财政项目文本（二）

一、项目名称

新平县扬武镇居拉里下寨农村公路改建工程。

二、立项依据

2019年中共新平县委常委会议纪要（第39期）、新发改投资〔2020〕1号等文件。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县交通运输局。

四、项目基本概况

（一）按照公路技术标准兼顾市政道路标准，拟改建项目路线全长28,187.00米。

（二）路基宽度：7.50米，水泥混凝土路面，路面结构：20CM厚级碎石基层。设计年限：15年。

（三）工程概算总投资2,069.92万元。

五、项目实施内容

按照公路技术标准兼顾市政道路标准，拟改建项目路线全长28,187.00米。路基宽度：7.50米，水泥混凝土路面，路面结构：20CM厚级碎石基层。设计年限：15年。

六、资金安排情况

项目严格按照“财建〔2021〕50号”《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》要求，2019年中共新平县委常委会议纪要（第39期）、新发改投资〔2020〕1号等文件规定。工程概算总投资2,069.92万元，其中：工程建安费用1,718.03万元，其他费用351.89万元。

七、项目实施计划

2025年2月至2025年7月项目实施，项目位于扬武镇大开门社区，是昆玉至玉元经济带、国道213线横穿社区设计和开展项目，是普洱、版纳等州市北上昆明的必经之地。

八、项目实施成效

根据村道安防、日常养护、村道安防和养护工程实际情况，开展项目施工、结算和验收工作。项目改善群众出行，并改善昆玉至玉元经济带、国道213线横穿社区经济成效显著。

新平彝族傣族自治县交通运输局2025年部门预算重点领域财政项目文本（三）

一、项目名称

昆磨高速公路新平段绿化美化和环境整治项目。

二、立项依据

2020年中共新平县委常委会会议纪要（第12-1期）、新发改投资〔2020〕82号文件精神。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县交通运输局。

四、项目基本概况

（一）可视范围风貌提升改造，涉及昆磨高速公路沿线21.00公里，增绿复绿940,470.00平方米，种植乔木3,250株。

（二）实施人居环境整治，铺设排水管3,920.00米，硬化道路/停车场1,500.00平方米，改造道路9,000.00平方米。

（三）工程概算总投资1,541.66万元。

五、项目实施内容

可视范围风貌提升改造，涉及昆磨高速公路沿线21.00公里，增绿复绿940,470.00平方米，种植乔木3,250株。实施人居环境整治，铺设排水管3,920.00米，硬化道路/停车场1,500.00平方米，改造道路9,000.00平方米。

六、资金安排情况

项目严格按照“财建〔2021〕50号”《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》要求，根据2020年中共新平县委常委会会议纪要（第12-1期）、新发改投资〔2020〕82号文件精神。工程概算总投资1,541.66万元，其中：工程建安费用1,279.57万元，其他费用262.09万元。

七、项目实施计划

项目建设工期（本年度部分）：6个月，2025年2月至2025年7月。根据村道安防、日常养护、村道安防和养护工程实际情况，开展项目施工、结算和验收工作。

八、项目实施成效

项目位于扬武镇大开门社区，是昆玉至玉元经济带、国道213线横穿社区设计和开展项目，是普洱、版纳等州市北上昆明的必经之地。是新平县主动融入市委、市政府“四带多元”经济发展的重要举措，是推动新平高质量跨越发展的重要抓手。