附件：

新平县环保违规建设项目整改工作进度统计表

	

	乡镇（部门）
	违规项目数
	整改完成数
	完成率
	备注

	工业园区管委会
	14
	5
	35.71%
	环评审批1个，备案0个，临时备案2个，验收2个，关闭0个，拆除0个。

	桂山街道
	11
	4
	36.36%
	环评审批2个，备案0个，临时备案0个，验收1个，关闭1个，拆除0个。

	古城街道
	1
	0
	0%
	环评审批0个，备案0个，临时备案0个，验收0个，关闭0个，拆除0个。

	扬武镇
	12
	6
	50%
	环评审批0个，备案0个，临时备案6个，验收0个，关闭0个，拆除0个。

	戛洒镇
	1
	0
	0%
	环评审批0个，备案0个，临时备案0个，验收0个，关闭0个，拆除0个。

	漠沙镇
	7
	7
	100%
	环评审批0个，备案0个，临时备案7个，验收0个，关闭0个，拆除0个。

	水塘镇
	1
	0
	0%
	环评审批0个，备案0个，临时备案0个，验收0个，关闭0个，拆除0个。

	建兴乡
	3
	1
	33.33%
	环评审批0个，备案0个，临时备案0个，验收1个，关闭0个，拆除0个。

	平掌乡
	1
	0
	0%
	环评审批0个，备案0个，临时备案0个，验收0个，关闭0个，拆除0个。

	老厂乡
	1
	1
	100%
	环评审批0个，备案0个，临时备案0个，验收1个，关闭0个，拆除0个。

	者竜乡
	1
	0
	0%
	环评审批0个，备案0个，临时备案0个，验收0个，关闭0个，拆除0个。

	工信局
	4
	3
	75%
	环评审批2个，备案0个，临时备案1个，验收0个，关闭0个，拆除0个。

	安监局
	1
	1
	100%
	环评审批0个，备案0个，临时备案0个，验收0个，关闭1个，拆除0个。

	合计
	58
	28
	48.28%
	环评审批5个，备案0个，临时备案16个，验收5个，关闭2个，拆除0个。


