新政办通〔2017〕3号

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

关于印发新平县40万头生猪养殖生态循环

产业化项目实施方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直有关单位：

为确保新平县与四川德康农牧科技有限公司合作40万头生猪养殖生态循环产业化项目有力、有序推进，促进全县生猪养殖业健康持续发展，全面提升产业发展水平，建立生态、高效、优质、安全的现代养猪业，特制订如下实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神为指导，以增加农民收入为核心，以保障市场供给和维护公共安全为目标，以科技创新、体制机制创新为动力，积极推进农业供给侧结构性改革，切实加快生猪产业发展方式的转变，以种养结合为重点，逐步建立产业配套、竞争力强的现代生猪产业体系，实现全县生猪产业规模化、标准化、生态化发展，促进养殖业转型升级，全面提升生猪产业生产能力和畜产品市场竞争力。

（二）基本原则

1．坚持农户自愿和政府引导相结合。加强产业引导，充分发挥四川德康农牧科技有限公司带头引领作用，通过“公司+家庭农场”模式，带动农户参与建设以农户为主体的家庭农场，加快转变农业生产经营方式。依据环境容量、产业基础等，科学规划，大力推行标准化养殖，提高适度规模养殖水平。加大政府在动物防疫和畜产品质量安全监管等公共安全类、公益类基础设施建设投入，正确引导工商资本、民间资本、银行信贷对生猪产业的投入，推进生猪产业转型升级。

2．坚持生态优先和科技支撑相结合。以发展现代生猪产业为方向，以生态、高效、优质、安全为目标，加快转变生产方式；按照农牧结合、生态养殖的原则，用工业化理念和生态循环经济原理指导生猪产业发展，不断提高投入产出率和排泄物综合利用率；积极推进养殖业与畜产品加工、饲料兽药产业和种植业的协调发展，增强产业的综合竞争力和可持续发展能力。强化技术改造和技术创新，加快生态、高效、集约型生产关键技术的研发、集成和推广运用。密切科研机构与龙头企业和生产基地的联系，加快科技成果转化。提高产业各环节的科技含量、产品质量和标准化、信息化水平。加强对从业人员的科技培训，提高从业者的素质。

3．坚持政策扶持和依法管理相结合。进一步加大财政投入，切实保障家庭农场规划用地，支持引导养猪场向农牧结合、生态高效、优质安全的适度规模养猪转型。不断完善政策性保险机制，切实增强生猪产业抵御市场风险、疫病风险和自然灾害的能力。强化生态养殖和畜产品质量安全监管，完善监管责任体系。加强对执法监督人员和管理相对人的培训，提高依法行政水平和执行法律法规的自觉性，为生猪产业转型升级提供保证。

（三）发展目标

提升畜牧业综合生产能力，使其成为保障农民持续增收的核心产业之一。到2018年，构建起种养结合、生态高效、优质安全的现代生猪产业体系，使全县生猪产业区域布局合理，产业结构优化，产品优质安全，市场竞争能力强，实现与自然环境协调发展。按生猪国际生产技术标准，采用“五方合作”的方式(政府帮助、企业主体、农户参与、银行信贷、保险保障)共同发展400个单元家庭农场（以存栏种母猪50头、年出栏商品猪约1000头为一个单元），进行规模化、集约化、标准化的生猪养殖，实现公司在县域内年出栏40万头优质商品生猪的养殖目标。实现养殖户收入0.8-1.2亿元。

二、主要任务

积极发展适度规模养殖，推进分散养殖向适度规模养殖转型，推进传统粗放养殖向标准化生态化健康养殖转型，大力推进单一主体生产模式向合作化产业化新型产业体系转型。

（一）科学规划，合理布局

按照养殖量与土地承载能力相适应的要求，因地制宜，合理布局，科学规划生猪养殖布局。重点布局在土地流转100亩以上、期限10年以上的种植基地内规划建设养殖场，推广种养结合、循环发展。指导性计划为：平甸乡30个单元、桂山街道10个单元、古城街道20个单元、扬武镇37个单元、新化乡37个单元、老厂乡22个单元、戛洒镇55个单元、水塘镇75个单元、者竜乡30个单元、漠沙镇70个单元、建兴乡7个单元、平掌乡7个单元。

（二）适度规模，创新模式

按照农牧结合的原则，全县生猪养殖要形成以家庭农场、适度规模养殖场为主，农户自繁自养为主的产业结构模式。加快推进家庭农场型养殖模式，实现养殖与种植紧密结合，循环生态发展。

三、家庭农场主要建设内容及进度安排

猪舍按四川德康农牧科技有限公司的统一标准规划建设，配套建设生活办公用房、饲料库房、防疫及粪污、无害化处理等设施，费用由家庭农场主承担。共新建400个单元生猪生态标准化规模养殖家庭农场。

该项目建设期限为2年(2017—2018年)，建成后全县年出栏肉猪80万头，比2016年增加40万头，分年度建设目标为：

2017年，宣传发动，制订方案，落实项目建设户和建设用地，完成100个单元家庭农场建设，开展生猪合作养殖。

2018年，完成300个单元家庭农场建设，实现新增生猪出栏40万头。

四、发展机制

实行“五统一、一保证”运行模式，实施“公司+家庭农场”产业化发展，由四川德康农牧科技有限公司与业主签订合作协议，建设合作养殖单元。

“五统一”，即“统一规划布局、统一培训指导、统一物料供应、统一生产管理、统一回收销售”。每个单元家庭农场主按公司要求缴纳20万元的诚信保证金，为公司代繁代养生猪，整个生产过程中种母猪、饲料、兽药、疫苗等均采取记账方式。“一保证”，即公司保证对达到生产技术标准的家庭农场按每出栏一头肥猪给予200-300元的代养费，具体支付给家庭农场主的代养费以签订的协议考核结果为准。

五、保障措施

（一）强化组织领导

为搞好项目建设服务，加快项目进度，县人民政府成立由县长任组长，分管副县长任副组长的项目推进领导小组，成员由县政府办、发改、财政、农业、国土、林业、环保等部门及各乡镇（街道）政府（办事处）主要领导组成，下设办公室在县农业局，由县农业局局长任办公室主任，领导小组研究解决发展中的具体问题。各级各有关部门要明确目标责任，细化工作任务，加强协调配合，全力推进项目建设。各责任部门要充分发挥职能作用，农业部门要做好项目规划并指导项目建设，财政部门要落实财政资金支持措施，加强资金的监督管理。金融部门要加大畜牧业信贷投入支持力度。国土、林业部门要保障项目建设用地。其他部门也要加大对畜牧业发展的支持力度。

（二）强化政策扶持

县域内自愿与四川德康农牧科技有限公司合作生猪生态循环养殖的家庭农场及四川德康农牧科技有限公司为本项目扶持对象，具体扶持办法及标准：

1．对家庭农场的扶持

（1）申报程序。有合作意愿的养殖主体向当地兽医站提出代养申请→养殖主体、公司、当地畜牧兽医站共同选定养殖用地→公司、当地畜牧兽医站共同确定代养户→代养户办理设施农用地手续→公司与代养户签订合作协议→代养户向所在地兽医站申请贷款→按公司标准进行养殖场建设→建设完成后向县农业局和公司申请验收。

（2）对与四川德康农牧科技有限公司合作开展生猪代繁代养的家庭农场，市级畜牧贴息贷款2亿元，扶持建设400个单元家庭农场，每个单元给予50万元贴息贷款支持，贷款使用周期为3年，到期续贷。贷款利率按固定年利率执行，其中，市级承担2%，县级承担1%，其余由代养户承担。

（3）2017年内新建100个单元的家庭场，其中先建好通过验收并开展生猪合作养殖的前50个单元为示范家庭农场（每个家庭农场不得超过5个单元），在建好验收合格并存栏后每个单元县财政给予奖励10万元，2018年出栏第一批商品猪后再给予奖励10万元。其它的350个单元在市级畜牧贴息贷款的基础上每个单元给予30万元县级贷款贴息支持，贷款使用周期为3年；贷款利率按固定年利率执行，其中，县财政承担3%，其余由代养户承担。

（4）将种猪场、家庭农场生猪养殖用地纳入土地利用总体规划进行统一调规，调规测绘费用由县财政承担。

2．对四川德康农牧科技有限公司的扶持

（1）四川德康农牧科技有限公司在全县启动种猪场建设之日起，贴息贷款5000万元，支持该公司种场建设，贴息周期为3年，按照当年银行基准利率全额贴息，贴息资金市、县各承担50%，贴息资金视项目进展情况安排。种猪场建设的“四通一平”由本县承担。

（2）将40万头生猪养殖生态循环产业化项目中的能繁母猪纳入能繁母猪养殖保险，争取实施育肥猪保险和生猪价格指数保险，尽可能为公司和家庭农场降低养殖风险。

（3）对该公司在新平有助于生猪产业发展的其他配套项目（饲料加工厂、肉食品加工厂等）建设，采取“一事一议”的办法进行扶持。

（三）强化技术服务

农业部门要加强与公司的协调配合，在公司统一培训指导的基础上，要通过举办培训班、印发宣传资料、开展专题讲座、进村入户培训等多种形式，大力推广科学养猪技术，帮助广大养殖户实现科学养殖，让养殖户能获得最高代养费。同时，加强制度建设，各家庭农场要严格按照相关法律要求，建立各项生产管理制度，健全各项生产记录档案，实现生产环节可追溯，确保畜产品质量安全。

附件：新平县40万头生猪养殖生态循环产业化项目指导性计划

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2017年1月19日

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委办公室，县法院，县检察院，县人武部。

新平彝族傣族自治县人民政府办公室        2017年1月19日印发