附件1

新平县2017年固定资产投资“百日攻坚战”倒排投资任务进度计划表

编制时间：2017年8月                                                    单位：万元

| 序号 | 单位 | 2016年 固定资产 完成数 | 2017年 目标任务 | 2017年 1—7月 完成情况 | 2017年 1—7月 完成目标任务 | 8—12月投资计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 一 | 在建重点推进项目 | 270983 | 762000 | 177989 | 23.4% | 65237 | 96300 | 95000 | 126800 | 164770 |
| 1 | 县城西部生态文化旅游示范区项目推进组 | 34225 | 52000 | 20963 | 40.3% | 3237 | 8500 | 6000 | 6500 | 6800 |
| 2 | 哀牢小镇建设项目推进组 | 36615 | 40000 | 2000 | 5.0% | 3000 | 11000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 3 | 大开门至新平（戛洒）高速公路项目推进组 | 105200 | 410000 | 121354 | 29.6% | 50000 | 57700 | 60000 | 60000 | 60946 |
| 4 | 易地扶贫搬迁建设项目推进组 | 39403 | 60000 | 23923 | 39.9% | 4000 | 11000 | 7800 | 7800 | 6477 |
| 5 | 戛洒江一级水电站项目推进组 | 32608 | 60000 | 1096 | 1.8% |  |  |  | 10000 | 10000 |
| 6 | 玉溪至磨憨铁路（新平段）推进组 | 22932 | 40000 | 8653 | 21.6% | 5000 | 7100 | 6200 | 6500 | 6547 |
| 7 | 县棚户区改造推进组 |  | 50000 |  | 0.0% |  |  |  | 10000 | 40000 |
| 8 | 云南省S35永金高速新平（老船口）至元江（红光）段工程推进组 |  | 40000 |  | 0.0% |  |  | 5000 | 15000 | 20000 |
| 9 | 新平工业园区新平县大开门综合开发项目推进组 |  | 10000 |  | 0.0% |  | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 二 | 分管副县长及单位 | 510507 | 433607 | 179921 | 41.5% | 25885 | 71500 | 52400 | 45755 | 58046 |
| （一） | 普红青 | 189064 | 191567 | 76536 | 40.0% | 15300 | 35400 | 23500 | 20246 | 20585 |
| 1 | 新平工业园区管委会 | 79428 | 101068 | 18882 | 18.7% | 9000 | 17000 | 18000 | 19000 | 19186 |
| 2 | 县财政局 | 1765 | 1799 |  | 0.0% | 300 | 400 | 500 | 200 | 399 |
| 3 | 县工业商贸科技信息局 | 107871 | 88700 | 57654 | 65.0% | 6000 | 18000 | 5000 | 1046 | 1000 |
| （二） | 巨立中 | 1100 | 1840 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 800 | 800 | 240 |
| 1 | 县公安局 | 1100 | 1840 |  | 0.0% | 0 | 0 | 800 | 800 | 240 |
| （三） | 王丽娟 | 23449 | 15395 | 10550 | 68.5% | 1000 | 900 | 900 | 1009 | 1036 |
| 1 | 县教育局 | 21549 | 11630 | 8421 | 72.4% | 600 | 500 | 600 | 709 | 800 |
| 2 | 县卫生计生局 | 1900 | 3765 | 2129 | 56.5% | 400 | 400 | 300 | 300 | 236 |
| （四） | 杨雪波 | 235104 | 153130 | 57575 | 37.6% | 6300 | 27000 | 20200 | 15500 | 26555 |
| 1 | 县交通运输局 | 91976 | 60000 | 32158 | 53.6% | 5000 | 10000 | 4000 | 4000 | 4842 |
| 2 | 县住房城乡建设局 | 130485 | 87538 | 25417 | 29.0% | 1000 | 16000 | 15000 | 10000 | 20121 |
| 3 | 县国土资源局 | 12643 | 5592 |  | 0.0% | 300 | 1000 | 1200 | 1500 | 1592 |
| （五） | 李玉琼 | 4904 | 5110 | 3246 | 63.5% | 300 | 500 | 300 | 400 | 364 |
| 1 | 县民政局 | 4904 | 5110 | 3246 | 63.5% | 300 | 500 | 300 | 400 | 364 |
| （六） | 饶 云 | 43438 | 51565 | 22638 | 43.9% | 2385 | 5900 | 5900 | 6600 | 8142 |
| 1 | 县农业局 | 5377 | 10000 | 6496 | 65.0% | 400 | 600 | 900 | 600 | 1004 |
| 2 | 县林业局 | 4650 | 11000 | 403 | 3.7% | 400 | 1500 | 2100 | 3000 | 3597 |
| 3 | 县水利局 | 18178 | 11000 | 8412 | 76.5% | 500 | 600 | 400 | 300 | 788 |
| 4 | 县扶贫办 | 4933 | 15000 | 6845 | 45.6% | 1000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1655 |
| 5 | 县烟办 | 10300 | 4565 | 482 | 10.6% | 85 | 700 | 1000 | 1200 | 1098 |
| （七） | 刀文高 | 13448 | 15000 | 9376 | 62.5% | 600 | 1800 | 800 | 1200 | 1124 |
| 1 | 县旅游发展局 | 13448 | 15000 | 9376 | 62.5% | 600 | 1800 | 800 | 1200 | 1124 |
| 三 | 乡镇（街道） | 315835 | 316150 | 123541 | 39.1% | 19800 | 40902 | 40800 | 43000 | 48107 |
| 1 | 桂山街道 | 44955 | 49000 | 11698 | 23.9% | 3700 | 9002 | 8000 | 7000 | 9600 |
| 2 | 古城街道 | 11275 | 12600 | 2862 | 22.7% | 1300 | 1500 | 1800 | 2400 | 2738 |
| 3 | 平甸乡 | 7947 | 10050 | 2322 | 23.1% | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 2728 |
| 4 | 扬武镇 | 40073 | 42800 | 17976 | 42.0% | 2800 | 5000 | 4600 | 6400 | 6024 |
| 5 | 新化乡 | 8532 | 10100 | 3464 | 34.3% | 800 | 1400 | 1500 | 1500 | 1436 |
| 6 | 老厂乡 | 15717 | 19000 | 10133 | 53.3% | 1000 | 1800 | 1800 | 2000 | 2267 |
| 7 | 戛洒镇 | 86997 | 58000 | 33996 | 58.6% | 2000 | 6000 | 6000 | 4000 | 6004 |
| 8 | 水塘镇 | 25955 | 29000 | 9052 | 31.2% | 2000 | 3600 | 3400 | 5500 | 5448 |
| 9 | 者竜乡 | 7371 | 9100 | 2150 | 23.6% | 1000 | 1200 | 1700 | 1800 | 1250 |
| 10 | 漠沙镇 | 39593 | 41000 | 11372 | 27.7% | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6628 |
| 11 | 建兴乡 | 15917 | 18500 | 8350 | 45.1% | 1000 | 2000 | 2100 | 2500 | 2550 |
| 12 | 平掌乡 | 11503 | 17000 | 10166 | 59.8% | 1000 | 1100 | 1700 | 1600 | 1434 |