新政办发〔2017〕51号

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

关于印发新平县一站式惠民互联网+政务服务

建设实施方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直各单位：

《新平县一站式惠民互联网+政务服务建设实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2017年10月25日

新平县一站式惠民互联网+政务服务

建设实施方案

为贯彻落实《云南省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（云政发﹝2016﹞110号）、《玉溪市一站式惠民（“互联网+政务服务”）建设实施方案》(玉政办发﹝2017﹞16号)文件要求，加快推进“互联网+政务服务”及一站式惠民综合信息平台（以下简称平台）建设工作，深化一站式惠民政务服务模式改革，提升政务服务信息化水平，构建全县整体联动、部门协同、平台融合、数据共享、规范统一、一网办理的智慧化线上线下一体化政务服务体系，让群众和企业办事更方便、更快捷、更有效率，提高政务服务质量，结合新平实际，制定本实施方案。

一、总体要求

按照党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于推进深化“放管服”改革及“互联网+政务服务”工作部署，坚持统筹规划、问题导向、协同发展、开放创新、试点先行的原则，以服务对象为中心，以便捷办事为主线，全面推进政务服务改革，在建立全县统一政务服务标准体系的基础上，充分利用互联网思维，创新政务服务模式，打破部门界限、政务藩篱和信息孤岛，全面整合线上线下政务服务资源，建立前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件的政务服务新模式，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，共享“互联网+政务服务”发展成果。

二、基本原则

坚持统筹规划。统筹全县政务服务资源设施，加强顶层设计和集约建设，推动各类政务服务平台整合，促进条块联通，建立统一的制度标准规范，实现政务信息资源互认共享、多方利用。

坚持问题导向。以解决群众办事过程中“办事难、办事慢、办事繁”等问题为导向，紧紧围绕社会公众和企业办事需求，简化优化办事流程，推进线上线下融合，增强政务服务的主动性、精准性、便捷性，提高群众办事的满意度。

坚持协同发展。充分调动全县各单位的积极性和主动性，加强各单位之间的协作配合和工作联动，明确责任分工，实现跨地区、跨层级、跨部门整体推进，做好制度衔接，为“互联网+政务服务”提供制度和机制保障。

坚持开放创新。运用互联网思维，创新服务模式，拓展服务渠道，注重用户体验，开放服务资源，实现政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，服务体验更为便捷。

坚持试点先行。按照“试点先行，探索经验，分步实施，全县推广”的推进思路，选取县政务服务大厅和部分乡镇（街道）、村（社区）作为试点区域，探索“互联网+政务服务”建设与实施经验，形成可复制的模式并在全县推广。

三、工作目标

全面落实国家、省、市有关推进“互联网+政务服务”和深化政务服务模式改革的决策部署，结合新平实际，创新政务服务模式，全力推进政务服务“五个一”建设，即“一码管理、一号申请、一窗受理、一网通办、一库共享”，实现服务内容更加集约、服务流程显著优化、服务模式更加多元、服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。

“一码”管理。推行政务服务标准化建设，编制全县统一的政务服务事项目录，明确事项申办、受理、审查标准，将全县所有事项统一编码纳入政务服务事项梳理系统进行管理，确保“同一事项、同一标准、同一编码”。

“一号”申请。以身份证、社会信用代码分别作为公民、法人申请办事的唯一标识，构建全县统一的电子证照库，实现公民、法人办事“一号”申请，避免重复提交办事材料、证明和证件等。

“一窗”受理。整合构建综合政务服务窗口，建立统一的数据共享交换平台和政务服务信息系统，实现政务服务事项“一窗”受理，就近能办、同城通办、异地可办。

“一网”通办。建成网上统一身份认证体系，推进群众网上办事“一次认证、多点互联”，实现多渠道服务的“一网”通办，大幅提高政务服务的便捷性。

“一库”共享。依托市公共基础信息资源库和县一站式惠民服务综合信息平台，建设全县统一的政务服务专题数据库，建立健全政务信息采集、使用、更新、管理以及共享、交换机制，实现“一库”共享，互联互通。

四、工作内容

（一）建设一站式惠民服务综合信息平台

1.搭建政务服务事项梳理系统

根据省、市关于推进“互联网+政务服务”及一站式惠民综合信息平台建设工作要求，结合新平县行政许可事项和公共服务事项梳理工作，明确事项申办、受理、审查标准，将所有事项统一编码纳入政务服务事项梳理系统进行管理，搭建完成政务服务事项梳理系统。（牵头单位：县委编办、县发展改革局；责任单位：县政务服务管理局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

2.搭建政务服务统一受理平台

结合“一窗受理、分类审批、统一出件”的运行模式需求，搭建政务服务统一受理平台，实现进驻服务事项受理、审批、制证、出件、评价等环节电子化流转和全流程监管。（牵头单位：县政务服务管理局；责任单位：县工业商贸科技信息局、县监察局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

3.搭建政务服务大厅管理系统

结合政务服务大厅运营管理需求，搭建大厅一体化管理系统，实现对大厅窗口、工作人员的日常考勤，排队叫号，服务事项、服务评价等业务统一管理。（牵头单位：县政务服务管理局；责任单位：县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

4.搭建全县统一对外服务门户

以服务对象为中心，搭建全县统一的对外服务门户，通过政务服务网站、手机APP、微信公众号三种网上渠道为服务对象提供业务咨询、预约、申请、查询、评价、反馈等网上办事服务。（牵头单位：县工业商贸科技信息局、县政务服务管理局；责任单位：县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

5.建设县政务服务专题数据库

整合平台运行产生的服务对象数据、服务流程数据、办理材料数据和历史记录数据等资源，完成县级统一的政务服务专题数据库建设。积极利用大数据技术对政务服务各环节进行分析，实现对群众需求和办事行为的精准把握，促进政务服务精准化、个性化、智慧化，提升群众办事体验满意度。同时依托全市统一的政务信息资源共享交换平台，实现政务服务数据信息跨部门、跨层级互联共享、校验核对，为市信息惠民城市运营中心公共信息资源库建设提供支撑。（牵头单位：县工业商贸科技信息局、县政务服务管理局；责任单位：县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

6.建设县级统一身份认证体系

以居民身份证号、社会信用代码分别作为自然人和法人办事的唯一标识，整合不同渠道下各部门业务系统的用户账户，构建全县统一身份认证体系，实现群众和企业办事一次认证、多点互联、无缝切换、全网通办。（牵头单位：县工业商贸科技信息局；责任单位：县政务服务管理局、县直具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

7.建设县级统一应用集成平台

以业务办理量大的政务服务事项为重点，推动平台与业务系统整合对接，实现统一用户认证、单点登录和数据无缝对接，减少工作人员工作量，提升工作人员办事效率。（牵头单位：县工业商贸科技信息局；责任单位：县政务服务管理局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

（二）开展政务服务事项梳理工作

按照中央、省、市关于“放管服”及“互联网+政务服务”的工作部署要求，以方便群众、企业办事为出发点和落脚点，全面梳理全县政务服务事项，实现政务服务标准化。

1.确定政务服务事项目录

各单位对照法律、法规、规章等有关规定，比对部门权力清单、责任清单，梳理行政许可事项和公共服务事项，汇总形成新平县政务服务事项目录。（牵头单位：县委编办、县发展改革局；责任单位：县法制办、县政务服务管理局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

（1）目录自查清理：各乡镇人民政府（街道办事处）、县直各单位自查清理行政许可事项和公共服务事项，做到不漏项、不留死角，逐项列明事项名称（主项名称、子项名称）、承办部门、承办股室、进驻情况、受理级别和事权级别等要素，梳理形成本部门行政许可事项清单和公共服务事项清单并上报。

（2）目录审核：以目录的完整性、标准性、合法合规性为重点，县委编办、县发展改革局、县法制办、县政务服务管理局对各单位报送的行政许可事项和公共服务事项进行汇总审核，汇总编制形成《新平县政务服务事项目录》（征求意见稿）。

（3）目录确认：广泛征求各单位及社会公众的意见后，形成《新平县政务服务事项目录》。

2.完成政务服务事项梳理

组织开展事项梳理业务培训和系统操作培训，以事项目录和事项梳理规范为基础，各单位逐一梳理事项的受理范围、申请材料、办理流程、办结时限、办理结果等要素信息，完成事项信息的填报工作。（牵头单位：县委编办、县发展改革局；责任单位：县法制办、县政务服务管理局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

3.形成县政务服务事项库

以消除模糊语言和兜底条款、压缩审批层级和办理时限为重点，对各单位录入的事项信息进行审核，形成全县政务服务事项标准事项库并通过各个渠道公开发布。（牵头单位：县委编办、县发展改革局；责任单位：县法制办、县政务服务管理局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

（三）升级改造各级政务服务大厅

为适应“互联网+政务服务”发展需求，为群众和企业提供更便捷、更优质的一站式服务，在全县各级政务服务大厅现有资源的基础上，按照有办公场所、有办公设备、有制度、有人员、有系统、有经费的要求，对县、乡镇（街道）政务服务大厅进行升级改造，明确各级实体政务服务大厅职能，落实相应的工作人员，推进各部门审批服务事项进驻实体大厅，建立“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式。

1.完成政务服务大厅改造

统筹利用政务服务大厅现有资源，明确大厅升级改造需求，形成大厅升级改造方案，从物理布局、室内装修、大厅标识、办公设施、服务设施和网络环境等方面对大厅进行升级改造，完善大厅各项功能，满足“互联网+政务服务”运行模式的需要。（牵头单位：县财政局、县发展改革局、县政务服务管理局；责任单位：县工业商贸科技信息局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

2.完成政务服务模式改革

以优化现有政务服务模式，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”为目标，探索“三集中、三到位、两分离”政务服务改革。即部门行政审批职能向一个股室集中，承担审批职能的股室向政务服务大厅集中，行政审批事项向云南省政务服务平台集中；行政审批事项进驻政务服务大厅到位，行政审批授权承担审批的股室到位，电子监察到位；负责行政审批事项受理的单位与负责行政审批的单位分离，审批与现场勘查、管理分离（审批部门对需要现场勘查的事项由审批股室负责审批，指定其他股室负责申办事项的现场勘查、收费计价和日常管理工作）。（牵头单位：县政府办；责任单位：县委编办、县政务服务管理局、县财政局、县直各行政审批部门）

3.完成大厅工作人员配备

根据大厅实际情况，按需配备咨询人员、导服人员、窗口人员、后台人员和运营管理人员。（牵头单位：县财政局、县人力资源社会保障局、县政务服务管理局；责任单位：县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

4.推动政务服务事项进驻

按照“应进必进”的原则，推动各部门事项向政务服务大厅进驻。各级政务服务大厅根据确认的进驻事项完成事项认领及相关信息完善，保证进驻事项能全流程运行。（牵头单位：县政务服务管理局；责任单位：县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

5.积极拓展政务服务渠道

推动实体政务服务大厅向网络延伸，采取“信任在先、审批在后”的网上办理模式，实现咨询、申请、预约、受理、办理、查询反馈等环节线上线下无缝衔接。积极拓展政务服务网站、手机APP、微信公众号、热线电话、EMS速递、在线支付等多样化服务渠道。（牵头单位：县政务服务管理局；责任单位：县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

6.优化提升政务服务水平

运用大数据技术，对政务服务数据进行跨领域、跨层级、跨部门、跨渠道的综合分析，认真总结办事人的特征数据、办事历史数据、事项关联数据等规律，精准把握和预判群众办事需求，做好主题分类服务和关联性业务自动推送服务，逐步提升全县政务服务水平。（牵头单位：县政务服务管理局；责任单位：县工业商贸科技信息局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

（四）完善政务服务工作机制

在事项标准化、信息化基础上，打造政府服务群众的统一界面，为群众和企业提供全时段线上线下相结合的跨区域、跨部门、跨层级政务服务。进一步强化政务服务效能监督，推动办事过程公开透明，强化社会监督。

1.完善政务服务运行机制

按照“互联网+政务服务”工作开展的需要，进一步完善全县政务服务工作管理体制，优化政务服务管理机构职能，理顺工作职责，增强服务能力，建设集政务公开、行政许可、便民服务、热线电话、电子政务等相互交融、协调保障、运行一体的“大政务服务”工作机制。（牵头单位：县政府办；责任单位：县委编办、县政务服务管理局、县工业商贸科技信息局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

2.加大政务服务公开力度

推进政务服务过程公开，充分利用互联网、现代通信等技术，向社会全面公开事项的办理流程和要求，实时告知事项办理进展、经办部门和人员信息，及时公开办理结果，向服务对象提供便捷、多样的办理情况实时查询渠道，逐步实现办理过程全透明。（牵头单位：县政府办；责任单位：县政务服务管理局、县工业商贸科技信息局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

3.强化政务服务工作考评

以政务服务事项标准化、实体大厅建设、行政审批效能、政务数据共享、政务服务满意度等方面为重点，构建全县政务服务考评体系。依托系统大数据分析、办事评价、第三方社会调查等数据，开展考评工作。定期发布评估结果，实现以评促建、以评促用，切实提高全县政务服务能力。（牵头单位：县政府督查室、县监察局、县政务服务管理局；责任单位：县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

4.建立健全制度标准规范

（1）制定平台相关技术标准规范

结合“互联网+政务服务”改革需要，对全县政务服务相关政策文件进行梳理，修订不利于“互联网+政务服务”改革的政策文件，同步制定电子证照、身份认证、数据共享、信息公开等相关规定及标准规范。（牵头单位：县法制办、县委编办、县政务服务管理局；责任单位：县工业商贸科技信息局、县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门）

（2）制定实体大厅配套管理制度

以规范大厅运营管理，营造良好办事环境，树立服务型政府形象为目标，各政务服务大厅根据实际情况制定和完善大厅相关配套管理制度，内容涉及大厅服务规范、窗口建设制度、服务质量评价制度、中心窗口工作人员考勤管理办法、绩效考核管理办法、会议管理制度、教育培训制度、文件档案管理制度、环境卫生管理制度、现场管理制度、大厅消防安全管理制度等。（牵头单位：县政务服务管理局；责任单位：县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处）

五、实施步骤

（一）动员准备阶段（2017年11月-12月底）

1.在充分调研和征求意见的基础上，制定并印发《新平县一站式惠民（“互联网+政务服务”）建设实施方案》，明确目标任务、工作阶段、实施步骤及相关要求。

2.动员发动。召开县直部门负责人、试点乡镇（街道）、村（社区）和相关工作人员动员会议。

3.拟定试点区域，完成试点前期的调研、梳理和准备工作。

4.完成政务服务事项梳理系统、大厅管理系统、统一式受理系统的软件开发、环境部署和系统测试工作。

5.目录梳理及事项梳理规范的制定，组织开展事项梳理培训工作。完成先行先试部分事项梳理工作。

6.完成县和试点政务服务大厅改造方案编制工作。

（二）试点实施阶段（2018年1月—6月底）

以县级政务服务大厅、桂山街道为民服务大厅、五桂社区为民服务站作为试点，开展相关工作。

1.完成事项梳理、填报、审核工作。

2.完成试点政务服务大厅升级改造和配套硬件设备采购工作。

3.完成大厅工作人员配备，工作人员业务培训和技术培训。

4.完成各部门事项进驻大厅，配置事项关联流程信息和工作人员信息。

5.实现试点区域平台试运行，试点街道全面铺开工作，试点实施经验总结。

（三）全面推广阶段（2018年7月—12月底）

结合全县“互联网+政务服务”工作要求，进一步总结提升前期试点实施成果，形成成熟可复制推广的经验，在全县部署开展平台推广实施工作。

1.2018年7月底，完成桂山街道为民服务大厅平台、五桂社区为民服务站实施上线试运行工作。总结实施经验，优化推广方式方法。

2.2018年12月底，完成其余11个乡镇（街道）政务服务大厅平台实施上线试运行工作。实现县、乡镇（街道）一站式惠民服务全县100%覆盖，梳理一站式惠民服务平台优化提升需求，为深化应用工作开展提供支撑。

（四）深化应用总结阶段（2019年1月—2019年3月底前）

实现实体政务服务大厅、政务服务网站、手机APP、微信公众号、电话、短信等多个渠道全覆盖，实现政务服务内容统一化、标准化和规范化，前后台紧密协同，跨部门、跨层级一体化运作的一站式惠民政务服务模式全面建立，实现政务服务事项及流程更加整合优化，全流程网上办理率极大提升，部分领域事项实现同城通办。

六、组织实施

（一）加强组织领导

各单位要充分认识“互联网+政务服务”工作对建设廉洁高效、人民满意的服务型政府的重要意义，切实加强组织领导，将其作为推进简政放权、放管结合、优化服务的重要内容，纳入全县重点改革任务统筹部署推进。各乡镇人民政府、街道办事处、各单位要充分认识此项工作的重要意义，将其列入重要改革日程，一把手亲自部署，狠抓落实，并明确一位负责同志具体分管，协调督促，常抓不懈，确保人员分工明确，责任到人，改革措施落实到位。

1.成立领导小组

为全面推动全县一站式惠民政务服务试点工作，形成党政齐抓、高位统筹、分工协作、合力推动的工作格局，成立新平县“互联网+政务服务”建设工作领导小组及办公室（详见附件一）。负责统筹、协调、组织和监督对“互联网+政务服务”和一站式政务服务模式改革工作的推进与落实，督促落实领导小组议定事项，并对项目任务的组织、动员、宣传、资金等工作进行协调和落实。

2.办公室下设专项工作组，负责推进专项工作

下设专项小组详细情况（详见附件二）。

（二）严格落实责任

县委编办、县发展改革局、县政务服务管理局、县工业商贸科技信息局负责统筹推进一站式政务服务模式改革。县政府办、县委编办负责推进行政审批标准化和政务服务管理体制改革。县政务服务管理局负责推动一站式政务服务体系和业务组织实施。县工业商贸科技信息局负责做好信息系统建设、信息技术支撑和保障。县委编办、县发展改革局会同县法制办负责根据一站式惠民政务服务模式改革的要求，做好相应出台的行政许可、政务服务管理、事项管理等文件修订工作。县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门要按照统一部署，扎实做好本领域政务服务事项梳理、办事指南及业务手册编制、信息系统改造以及事项进驻等各项具体工作，密切配合县工业商贸科技信息局、县政务服务管理局做好网上服务门户、实体大厅相关整合改造工作以及政务服务专题数据库建设工作。各乡镇人民政府、街道办事处要按照统一部署，根据本乡镇、街道实际情况制定相应细化落实方案，明确分阶段目标、任务分工和具体操作办法，落实责任。各牵头单位要会同责任单位制定具体实施办法、落实责任分工，发挥统筹协调作用，加强横向业务配合、纵向业务指导，保障“互联网+政务服务”和一站式政务服务模式改革顺利推进。

（三）保障人员配置

县财政局根据县政务服务管理局提出的人员需要给予核定一定的政府购买服务聘用人员。招聘人员按政府购买服务方式进行公开招聘，按政务服务工作所需，择优录取、待遇从优，配备到县政务大厅和乡镇、街道为民服务中心开展接办件、导服等政务服务工作。人员由各级政务服务大厅管理考核，费用由县财政统一承担。

（四）加大培训推广

将“互联网+政务服务”工作纳入干部教育培训体系，定期组织开展培训。把面向公众办事服务作为公职人员培训的重要内容，提高服务意识、业务能力和办事效率。加强专业人才培养，建设一支既具备互联网思维与技能又精通政务服务的专业化队伍。加强业务研讨，分享经验做法，共同提高政务服务水平。做好宣传推广和引导，方便更多群众通过网络获取政务服务，提高“互联网+政务服务”的社会认知度和群众认同感。

（五）确保信息安全

落实国家信息安全等级保护制度要求，加强数据安全管理，完善信息共享、业务协同的身份认证和授权管理机制，强化信息化支撑的安全保障体系建设。采取必要的管理和技术手段，切实保护国家信息安全及公民个人隐私。

（六）保障项目资金

县财政局要统筹保障全县开展一站式惠民政务服务模式改革相关资金，在平台建设、服务人员费用、大厅整改、配套硬件建设、人员培训等方面予以资金保障。

（七）强化考核监督

建立“互联网+政务服务”相关工作绩效考核制度，纳入县政府综合考核，加大考核权重，列入重点督查事项，由县政府督查室、县监察局牵头对工作进展和落实情况进行全面督促检查，定期通报并公开工作进展和成效。发挥媒体监督、专家评议、第三方评估等作用，畅通群众投诉举报渠道，通过模拟办事、随机抽查等方式，深入了解服务情况，汇聚众智改进服务。在网站设立曝光纠错栏目，公开群众反映的办事过程中遇到的困难和问题，及时反馈处理结果。完善正向激励机制，对综合评价高、实际效果好的按照有关规定予以表彰奖励；建立健全问责机制，对工作开展不力、效果不好、不作为、乱作为、慢作为，损害群众合法权益的严肃问责。

附件：1.新平县“互联网+政务服务”建设工作领导小组名单

2.新平县一站式惠民（“互联网+政务服务”）建设工作组

3.新平县一站式惠民互联网+政务服务建设任务分解

附件1

新平县“互联网+政务服务”建设工作

领导小组名单

组  长：普光照　 县人民政府县长

副组长：普红青　 县人民政府常务副县长

王丽娟   县人民政府副县长

杨雪波   县人民政府副县长

李玉琼   县人民政府副县长

巨立中   县人民政府副县长、公安局局长

刀文高   县人民政府副县长

成  员：王定周　 县人民政府办公室主任

胡家富   县监察局局长

吴学敏   县人民政府督查室主任

普惠芸   县委编办主任

朱垠汁   县委宣传部副部长

张祖纯   县人民政府法制办主任

李  钢   县人民政府办公室副主任

杨文举   县发展改革局局长

余  祥   县工业商贸科技信息局局长

赖朝东   县教育局局长

张  俊   县民族宗教事务局局长

代旭中   县民政局局长

郭金平   县财政局局长

施  文   县人力资源社会保障局局长

陈绍平   县国土资源局局长

张诚民   县环境保护局局长

刘  坚   县住房城乡建设局局长

李绍宏   县交通运输局局长

高如成   县农业局局长

普超云   县林业局局长

吴建伟   县水利局局长

曹佳妮   县文化广电和体育局局长

蒋建蓉   县卫生和计划生育局局长

杨永岚   县旅游发展局局长

杨  坤   县市场监督管理局党总支书记

倪光平   县安全生产监督管理局局长

刘家杉   县招商局局长

李运龙   县政务服务管理局局长

徐  学   县防震减灾局局长

李学明   县经济技术信息服务中心主任

可永森   县公安局副局长

冯文忠   新平国家税务局局长

丁光佺   新平地方税务局局长

黄特理   县气象局局长

何志刚   县残联理事长

傅俊彦   县消防大队大队长

朱鹏飞   桂山街道办事处主任

领导小组下设办公室，设在县工业商贸科技信息局，余祥兼任办公室主任，李运龙、普惠芸、李学明兼任办公室副主任，办公室工作人员由县政府办、县政务服务管理局、县委编办、县电子政务网管中心抽调相关人员组成，负责领导小组日常事务运行、管理、协调和督导。

附件2

新平县一站式惠民（“互联网+政务服务”）

建设工作组

新平县“互联网+政务服务”建设工作领导小组办公室对应的专项工作组，分工如下：

一、综合协调组

组    长：普红青  县人民政府常务副县长

副 组 长：王定周  县人民政府办公室主任

李运龙  县政务服务管理局局长

余  祥  县工业商贸科技信息局局长

成员单位：县政府办、县政务服务管理局、县工业商贸科技信息局、县财政局、县委编办、县人力资源社会保障局、县住房城乡建设局、县国土资源局。

主要职责：统筹、协调整体工作的推进落实，与市级部门的沟通协调，资金的协调。

二、业务梳理组

组    长：普惠芸  县委编办主任

副 组 长：李  睿  县发展改革局副局长

向学林  县政务服务管理局法副局长

成员单位：县委编办、县发展改革局、县政务服务管理局，县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处。

主要职责：完成民政、人社、卫计、市场监管、公安、国税、地税、残联等部门现状业务调研及职能梳理工作，协助完成县、乡镇（街道）、村（社区）层面业务梳理工作，协助对梳理后的职能及工作任务进行标准化建设和流程改造，并审核把关与核对确认。

三、信息化支撑组

组    长：余  祥  县工业商贸科技信息局局长

副 组 长：李学明  县电子政务网管中心主任

成员单位：县工业商贸科技信息局，县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处。

主要职责：掌握原有信息化支撑和配套情况，协助构建数据应用平台，推进软件系统建设；推进各单位业务系统与新平县电子政务外网的对接；推进平台实施工作；协助对工作人员进行软件培训，保障系统的正常运行。

四、体系建设组

组    长：李运龙  县政务服务管理局局长

副 组 长：向学林  县政务服务管理局副局长

成员单位：县政务服务管理局，县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处。

主要职责：负责新平县“一站式”惠民政务服务体系建设的制度保障工作，建立服务标准、服务理念，拟定服务工作人员管理、大厅管理等规范及制度，并协助确定受理、审批等服务工作人员组建方案。

五、场地设施组

组    长：王定周  县人民政府办公室主任

副 组 长：李运龙  县政务服务管理局局长

成员单位：县政府办、县政务服务管理局，县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处。

主要职责：确定政务服务大厅的地理位置、内部布局、设计和装修、配套硬件事宜。

六、项目采购组

组    长：郭金平  县财政局局长

副 组 长：李运龙  县政务服务管理局局长

成员单位：县财政局、县政务服务管理局，县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处。

主要职责：审核公共服务综合信息平台采购内容并组织采购及签订采购合同（含办公设备）。

七、人员招聘及培训组

组    长：施  文  县人力资源社会保障局局长

副 组 长：郭金平  县财政局局长

李运龙  县政务服务管理局局长

成员单位：县人力资源社会保障局、县财政局、县政务服务管理局，县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处。

主要职责：制订招聘计划，组织招聘工作，组织招聘人员就各部门业务标准化内容培训及软件系统的操作标准培训。

八、宣传组

组    长：朱垠汁  县委宣传部副部长

副 组 长：曹佳妮  县文化广电和体育局局长

成员单位：县委宣传部、县文化广电和体育局，县直各具有行政审批权和管理服务事项职能部门，各乡镇人民政府、街道办事处。

主要职责：制定整体宣传方案，与上级及相关媒体密切沟通，对工作进展和成效进行报告和宣传。

九、督查组

组    长：胡家富  县监察局局长

副 组 长：吴学敏  县人民政府督查室主任

阳吉安  县监察局副局长

成员单位：县监察局、县政府督查室。

主要职责：监督“互联网+政务服务”体系建设工作的推进与落实完成情况，并对工作不力予以督促整改及严肃问责。

新平彝族傣族自治县人民政府办公室        2017年10月25日印发