工程质量监督巡查、抽查记录

编号：

| 工程名称 | 新平县城锦绣路桥建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2017-10-22 | 工程进度 | 桥面板钢筋安装 | 检查日期 | 2018-01-08 |
| 施工单位 | 云南和辉建筑有限公司 |  | 监理单位 | 澄江忠信建设工程监理有限责任公司 |  |
| 检查部位 | 桥面板钢筋 |  |  |  |  |
| 检查内容： 质量、安全检查 |  |  |  |  |  |
| 检查情况: 质量：1、板面钢筋网眼尺寸不均匀，局部保护层未垫，部分钢筋漏扎，板面钢筋上下排钢筋方向安反，钢筋焊接部位未错开，位于同一断面； 2、铰缝底筋未安装到位（两根钢筋净距离过短）； 3、边模固定不稳固、无支撑、无架子； 检查中未发现的质量安全隐患，要求施工、监理方在施工过程中加强检查整改，消除质量、安全隐患，确保施工质量安全； |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字：王斌、周俊贤 、刀飞 2018年01月08日 施工单位负责人签字：余文涛 监理单位负责人签字：魏光泽 2018年01月08日 |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 未发现质量问题（ ）。 发现存在质量问题： 1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（√）； 2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（ ）； 3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。 监督组组长：喻德明 2018年01月08日 |  |  |  |  |  |