便笺〔2018〕104号

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

关于进一步做好全县建设项目农民工工资支付工作各项制度落实的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直各单位、企业：

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发〔2016〕68号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》（云政办发〔2017〕60号）和《云南省工程建设领域农民工实名制管理办法》（云府登1452号公告第59号）、《云南省工程建设项目农民工工资支付日常监管暂行办法》（云府登1486号公告第8号）《云南省工程建设项目农民工工资（劳务费）专用账户管理暂行办法》（云府登1485号公告第9号）文件精神，结合我县治欠保支三年行动计划提出如下要求，请认真贯彻落实。

一、工程建设项目农民工工资支付日常监管实行“属地管理、分级负责、谁主管谁负责”的原则。

二、各建设单位、施工总承包企业必须认真按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《云南省工程建设领域农民工实名制管理办法》（云府登1452号公告第59号）、《云南省工程建设项目农民工工资支付日常监管暂行办法》（云府登1486号公告8号）和《云南省工程建设项目农民工工资（劳务费）专用账户管理暂行办法》（云府登1485 号公告9号）的要求，认真做好工资监督员、劳资专管员的配备，农民工实名制管理制度、工资按月支付制度、银行代发工资制度、人工费用与其他工程款分账管理制度、施工现场信息“双公示”制度、农民工工资保证金制度、分包企业委托施工总承包企业代发农民工工资等7项制度的落实。

三、建设单位在招投标时，应将建设工程人工费用与其他工程款分账管理写入招投标文件，作为招投标单位的承诺条件。

四、各总承包施工企业必须于2018年4月25日前到新平县辖区内的银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，并与开户银行签订委托支付农民工工资协议。各建设单位做好监督管理工作，特别是督促施工总承包企业做好人工费用与其他工程款分账管理制度，并于4月30日前将开设农民工工资（劳务费）专用账户的有关凭证复印件以及其它制度的落实情况整理汇总后，分别上报行业主管部门和县人社局劳动保障监察大队。建设单位向施工总承包企业或施工总承包企业向分包企业拨付工程建设项目各类款项时，要优先拨付人工费用，将人工费用拨付到农民工工资（劳务费）专用账户，专门用于农民工工资支付，对施工总承包企业或者分包企业没有开设农民工工资（劳务费）专用账户的，建设单位不得拔付各类款项。建设单位向施工总承包企业或者施工总承包企业向分包企业拨付人工费用，按工程建设承包合同的约定或工程价款中单独列支的人工费用拨付，人工费用未明确的，按照不低于工程款进度款25%的比例拨付。县劳动保障监察大队将择期组织人员进行专项检查。

五、工程建设项目全面实行企业委托银行代发农民工工资制度。企业负责为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字、施工班组签字确认，报监理单位审核并经建设单位备案后，委托银行通过本企业农民工工资（劳务费）专用账户将工资划入农民工个人工资账户。在支付工资款时，专用账户资金不足的，由总包单位（直包企业）或分包企业及时自行筹措资金补足先行垫付。

六、自2018年4月30日起，凡新建项目的建设单位必须在完成招投标后，要求中标单位及时到项目主管部门、县劳动保障监察大队对接各项制度落实相关工作。

七、进一步强化问责追责，对保障农民工工资支付日常监管、（劳务费）专用账户管理暂行办法落实不到位，导致拖欠农民工工资问题突出的乡镇（街道）和单位，采取约谈、公开通报等方式，督促整改到位。对组织领导不到位、责任履行不落实、依法处置不力，引发重大欠薪案件或群体性事件、造成不良社会影响的，从严追究相关领导和部门的责任。对政府投资工程项目建设单位未按规定拔付人工费用引发拖欠农民工工资问题的，严格追究相关人员责任。对政府工作人员在农民工工资支付监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、渎职失职的，依据有关规定，给予党纪政纪处分；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。此项工作列入县对乡镇（街道）、各相关部门年度综合考评，对因欠薪问题引发重大群体性事件或者极端案（事）件的乡镇（街道）和部门，该项考核实行一票否决。

八、相关文件和表格，可与行业主管部门、县人社局劳动保障监察大队联系后通过邮件发送。

联系人：县人社局劳动保障监察大队  任建忠  陈运宏

联系电话：7011151

附件：新平县农民工工资支付流程图

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2018年4月12日