新平彝族傣族自治县民政局

新平彝族傣族自治县财政局

新平彝族傣族自治县发展和改革局

新平彝族傣族自治县发展和改革局

新平彝族傣族自治县民政宗教事务局

文件

新民联发〔2020〕2号

关于印发新平县特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升三年行动计划（2020-2022年）的通知

各乡镇人民政府、街道办事处：

为加快推进我县特困人员供养服务设施改造提升，提高养老服务政府保基本兜底线的能力和质量，现将《新平县特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升三年行动计划（2020-2022年）》印发给你们，请认真组织实施。

新平县财政局     新平县发展改革局     新平县民政局

2020年4月21日

新平县特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升三年行动计划（2020-2022年）

根据《民政部发展改革委财政部关于实施特困人员供 养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》（民发〔2019〕 80号）、《云南省民政厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅关于印发云南省特困人员供养服务设施敬老院改造提升三年行动计划的通知》（云民养老〔2020〕1号）和《玉溪市民政局玉溪市发展和改革委员会玉溪市财政局关于印发玉溪市特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升三年行动计划（2020-2022年）》（玉民联发〔2020〕2号）部署，为加快推进我县特困人员供养服务设施改造提升，提高养老服务政府保基本兜底线的能力和质量，结合我县实际，制定本行动计划。

一、总体目标

到2020年底前，重点提升现有县乡两级供养服务设施的照护能力，强化失能、部分失能特困人员的兜底保障功能；做好特困人员供养服务设施消防安全整改达标，确保全国服务质量建设专项行动排查出的特困人员供养服务设施的安全隐患全部整改到位。到2022年底前，把新平县中心敬老院、戛洒镇敬老院升级改造成以专业照护失能、部分失能特困人员为主的供养服务设施，护理型床位达到50%以上；特困人员供养服务设施的安全隐患全部清除，改造提升任务全部完成，特困人员兜底保障能力大幅提升；探索开展面向困难高龄失能老年人的无偿或低偿集中托养服务。

二、主要任务

(一）全面摸清底数，科学制定改造计划。各乡镇（街道）要扎实组织开展摸底调查，全面掌握辖区内供养服务设施条件、设备配置、供养能力、运营状况、服务水平等情况，调查了解本地区特困人员数量变化、生活状况、失能状况、集中供养和医养结合服务需求等基本情况，分析研判当前和今后一个时期机构养老服务需求。在摸底调查基础上，于2020 年4月底前确定本地改造提升的目标任务、 改造标准、实施步骤、责任主体、资金保障、考核验收等内容，分年度分阶段推进实施，切实做到精准建设、精准改造、精准提升。

（二）供养服务设施改造项目及标准。省、市、县民政部门将按照《特困人员供养服务设施（敬老院）建设标准》（建标 184-2017〕、《老年养护院建设标准》（建标144-2010〕、 《养老机构服务质量基本规范》35796-2017〕要求， 重点对照民政部《特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升基础指标》实施设施设备、院区场地、用房功能、适老化改造、照护型床位、消防安全项目改造。一是设施设备改造工程。重点对因建设年代过长、设施设备陈旧的供养服务设施进行提升改造。二是适老化改造工程。重点对未能达到无障碍建设标准的供养服务设施进行适老化改造。三是用房功能改造工程。重点对服务功能用房设置不全，服务设备不全，服务功能发挥不好的供养服务设施进行增设改造。四是院区场地改造工程。重点对院内道路较差、活动场所不全，尚未绿化的供养服务设施进行改造。五是照护型床位改造工程。按照国家《养老机构医务室基本标准（试行）》要求，支持条件成熟且设有100张床位以上的供养服务设施内设医务室建设。六是消防安全改造工程。重点对消防安全审验未达标的供养服务设施进行消防达标改造。各乡镇（街道）要对辖区内供养服务设施进行全面摸底，综合研判，遴选出有改造价值的项目，围绕以上六个方面的内容，统分结合提出项目需求和改造方案。

（三）加强供养服务设施人员配置。各乡镇（街道）要在特困供养服务设施法人登记工作的基础上加强对法人履职情况的监管。对未取得法人登记的供养服务设施具备相应条件的机构要依据《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则、《事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位设立登记办法（试行）》（中央编办发〔2015〕132号）等法规政策，及时向编制部门提出法人登记、变更申请，依法取得法人资格。推动实施县域“1+8”特困人员供养服务联合体建设，暂不具备独立登记的机构可作为分院，由具备法人身份的供养服务机构实施统一管理。各乡镇人民政府、街道办事处要加强对本辖区内供养服务机构运营现状的调查研究，将政府设立的供养服务机构运转费用列入财政预算，结合机构供养人数、照料护理需求制定有效的政策措施，解决供养服务机构有人管、有人服务、有钱运转。

（四）推进社会化改革。各地要进一步强化供养服务设施保基本、兜底线职能，确保满足当前和今后一个时期特困人员集中供养需求。要紧密结合当地供养服务设施改造实际， 因地制宜、分院施策，盘活用好供养服务设施资源，鼓励有 条件的公办供养服务设施通过承包经营、委托运营、联合经营等方式，引入具备相应条件的企业或社会服务机构参与运 营管理。制定有效政策措施，培育发展一批能够承担特困供养服务任务的连锁化、品牌化、专业化的运营主体。

（五）加强队伍建设。建立健全分级分类培训制度，加大养老服务人才培训。一是加强机构负责人培训。及时组织有关养老机构负责人参加省民政厅举办的供养服务机构负责人培训，到2022年前实现全覆盖，之后每三年轮训不少于一次，基本实现供养服务机构负责人队伍专业化、职业化。 二是加强护理人员培训。2020-2022年，积极派员参加省级每年组织的养老护理员示范培训；市级养老护理员培训；针对未参加上级培训的养老服务人员开展基本照护专业科目的岗前培训或在岗培训，每年累计培训时间不少于48小时，实现全县在职养老护理人员持证上岗率达到100%。

（六）明确资金保障渠道。特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升经费主要由各地筹措解决。在积极争取省、市级福彩公益金重保障特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程外，县财政局要会同县发展改革局、县民政局做好经费测算，加强对特困人员供养服务设施（敬老院） 改造提升的经费保障。积极发挥政府投资引导作用，利用政府和社会资本合作、公建民营等方式，引导民间资本广泛参与。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各乡镇人民政府、街道办事处要高度重视和大力支持供养服务设施建设改造工作，将供养服务设施建设改造作为保障困难群众基本生活、强化综合保障性扶贫和打好打赢脱贫攻坚战的基础性工程，列入政府重要议事日程，加强统筹协调，强化资金保障，加大推进力度。各乡镇人民政府、街道办事处要强化主体责任，做妤项目遴选、项目落地、推进实施等工作。全程做好改造项目的管理、监督工作，及时解决项目建设过程中存在的问题，确保项目按时开工、精心施工、发挥效益。供养服务设施改造提升工程进展情况每月23日前报送县民政局，县民政局将会同相关部门对各地实施进展情况进行指导督促。

（二）加强规划衔接。各地要加强行动计划与“十三五” 民政事业发展规划、“十三五”养老服务体系建设规划等的衔接，同时充分考虑本地区失能、半失能的特困人员数量、服务半径及供养需求，严格依据《特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升基础指标》要求，认真遴选项目，确定改造目标任务。在2020年4月底前科学制定具实施方案，将符合条件的项目按照省民政厅要求录入“云南省互联网十智慧养老”平台。

（三）加大督查力度。各地要将特困人员供养服务设施改造工程作为督查督办的重点内容，建立督查管理长效机制和绩效评价机制，定期组织开展专项检查，及时解决工作中存在的困难和突出问题。要加强供养服务设施改造资金管理使用情况的监督检查，防止挤占、挪用等违法违纪行为发生；完善责任追究制度，加大行政问责力度，对责任不落实、互相推诿等造成严重后果的单位和个人，要依法依规追究责任。县民政局将会同相关部门适时对行动计划实施情况开展绩效评价。对工作推进有力、绩效显著、经验突出的乡镇人民政府、街道办事处，在安排设施改造建设资金上适当倾斜支持；对年度改造提升工作不力的乡镇人民政府、街道办事处，将进行工作约谈并扣减次年相关资金分配支持额度，有关情况向所在乡镇人民政府、街道办事处通报。

新平彝族傣族自治县民政局办公室          2020年4月21日印发