
[image: image1.jpg]HFLULRRXEL




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


强化协调服务  为驻园企业排忧解难
为加快推进新平宏山生物科技有限公司项目建设，确保招商引资企业按期建设投产，解决项目建设过程中存在的困难问题，2020年8月12日下午，新平工业园区管委会主任谢之福、副书记普忠林实地深入到新平宏山生物科技有限公司项目施工现场，就该企业反映的县交通局与省建设投资公司负责实施的排洪沟改道工程、挖出的土方未运走、原来的沟道未填埋处理影响项目施工等问题以现场办公形式进行调解。在办公现场，新平宏山生物科技有限公司总经理薜荣、大戛高速施工方负责人杨兴发总经理及园区负责人共同商讨协调解决事宜。
在施工现场，首先听取新平宏山生物公司对排洪沟改道后原来的沟渠没有处理，汛期到来形成的安全隐患等情况；听取大戛高速施工方对问题形成的原因分析及采取的解决方案。听取双方意见后，谢之福主任提出三点协调解决意见。一是对原来排洪沟由大戛高速施工方进行处理，用混凝土补浇2个平台、沟帮加高，做斜坡处理。二是对排洪沟改道和电力迁改未运走的土方由新平宏山公司自行处理。三是大戛高速施工方进行挡墙改造施工时，新平宏山生物科技有限公司要安排人员到现场监督配合。对于谢之福主任提出的协调解决意见，双方均表示认可同意，在企业项目建设中遇到的问题得以圆满解决，有力保证招商引资项目建设顺利推进。
                                                   （招商服务科 供稿）
第26期


党政办公室                                  2020年8月14日
















