新财农〔2021〕8号

# 新平彝族傣族自治县财政局

# 关于提前下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金的通知

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府：

根据《玉溪市财政局关于提前下达2021年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（玉财农〔2020〕258号），现下达你单位2021年第一批中央财政专项扶贫资金100万元（具体预算单位、金额、科目名称、预算项目详见附表）。收文后，请加快预算执行进度，加强资金监管，严禁截留、挤占、挪用资金，充分发挥资金使用效益。

附件：1．资金下达明细表

- 项目资金绩效目标表

2021年2月26日

附件1

资金下达明细表

| 预算单位 （县区） | 功能科目 | 政府经济科目 | 项目分类 | 预算项目 | 指标用途摘要 | 下达金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 574001.新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府 | 2130599.农林水支出/扶贫/其他扶贫支出 | 50205.机关商品和服务支出/委托业务费 | 33.特定目标类/事业发展类 | 老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设补助资金 | 2021年第一批中央财政专项扶贫资金 | 20,000.00 |  |
| 574001.新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府 | 2130599.农林水支出/扶贫/其他扶贫支出 | 50302.机关资本性支出（一）/基础设施建设 | 33.特定目标类/事业发展类 | 老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设补助资金 | 2021年第一批中央财政专项扶贫资金 | 980,000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 |  |

附件2

项目资金绩效目标表

| 项目名称 | 老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设补助资金 |  |  |  | 资金安排（万元） |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目年度目标 | 玉溪市民族团结示范村建设工作，紧紧围绕“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，坚持分类指导，因地制宜，以点带面的原则，认真考察做好“民族团结示范村”的选点工作。并将创建民族团结示范村与建设新农村试点相结合，严格按照建设社会主义新农村“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、民族关系和谐”的要求，搞好示范村的建设，使之充分发挥示范带动作用。新平县老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设项目，改善完善村庄基础设施，提高亮化覆盖率，美化绿化村庄，解决区域供水管道老化、混乱，生活污水、生活垃圾处理设施不全等问题，提高农村文明健康意识，通过公共服务设施和基础设施工程的实施，必将进一步提高村民生产生活条件；通过村内道路建设、给水工程的实施，必将进一步美化村庄，促进群众养成良好的环境卫生习惯，保持村容村貌整洁、美观、大方，形成健康文明的民俗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 混凝土管铺设 DN300 | = | 363.98 | 米 | 定量指标 | 新平县老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设项目实施方案 | 道路排水沟建设工程。新安装DN300混凝土排污管363.98米 |
|  |  | 混凝土管铺设 DN400 | = | 121.69 | 米 | 定量指标 | 同上 | 道路排水沟建设工程。DN400混凝土排污管121.69米 |
|  | 数量指标 | 新建检查井空 | = | 16 | 个 | 定量指标 | 同上 | 道路排水沟建设工程。新建检查井16个，在村庄北面地势最低处新建一座生物净化池。 |
|  |  | 新建生物净化池空 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 同上 | 道路排水沟建设工程。在村庄北面地势最低处新建一座生物净化池。 |
|  |  | 雨水沟 | = | 302.33 | 立方米 | 定量指标 | 同上 | 雨水排放设施采用混凝土明沟进行排放，保留原有的排水沟，结合新硬化道路新建300mm×400mm混凝土明沟302.33米。 |
|  |  | 改建、扩建道路五条 | = | 472.99 | 米 | 定量指标 | 同上 | 改建、扩建道路五条：1号道路长184.98米，宽4米；2号道路长98.91米，宽4米；3号道路96.54米，宽4米；4号道路32.01米，宽4米；5号道路60.55米，宽4米；道路总长472.99米，硬化总面积为1891.96平方米。 |
|  |  | 人行道硬化 | = | 360 | 平方米 | 定量指标 | 同上 | 对村内人行道进行硬化处理（户与户间道路），硬化长度为180米，宽为2米，硬化总面积为360平方米。 |
|  |  | 挡土墙建设 | = | 360.1 | 立方米 | 定量指标 | 同上 | 挡土墙共360.19立方米。 |
|  |  | 标识牌 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 同上 | 在村内安装民族团结示范村标识牌2 个 |
|  |  | 牛羊舍建设 | = | 7 | 间 | 定量指标 | 同上 | 牛羊舍每间尺寸8 米×10 米，砖砌墙体，做树脂瓦顶。 附带配套化粪池及粪便堆放间等设施。 |
|  | 数量指标 | 猪舍建设 | = | 746 | 平方米 | 定量指标 | 同上 | 猪舍每间尺寸为3 米×6 米，砖砌墙体，做树脂瓦顶。 附带配套化粪池及粪便堆放间等设施。共746 平方米。 |
|  |  | 民族团结文化墙 | = | 1 | 项 | 定量指标 | 同上 | 建设长5 米，高2 米的民族团结文化墙，贴民族团结，彝族文化、红色文化青石浮雕。 |
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 验收报告等验收资料 | 整个工程验收通过 |
|  | 时效指标 | 建设工期 | = | 100 | 天 | 定量指标 | 新平县老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设项目实施方案 | 2021 年1 月启动项目前期工作，2020 年2 月20 日至5 月30 日施工，工期100 天。 |
|  | 成本指标 | 基础设施建设计划投入 | = | 217.96 | 万元 | 定量指标 | 新平县老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设项目实施方案中概算表 | 新平县老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设项目实施方案中概算表 |
|  |  | 扶贫产业发展建设计划投入 | = | 279.76 | 万元 | 定量指标 | 同上 | 同上 |
|  |  | 民族团结进步宣传计划投入 | = | 2 | 万元 | 定量指标 | 同上 | 同上 |
|  |  | 工程建设其他费用 | = | 23.23 | 万元 | 定量指标 | 同上 | 同上 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决区域供水管道老化、混乱，生活污水、 生活垃圾处理设施不全等问题，村庄的吸纳能力和承载功能 | = | 得到促进 | % | 定性指标 | 新平县老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设项目实施方案 | 可以提高农村文明健康意识，把培育文明健康生活方式作为培育和践行社会主义核心价值观、开展农村精神文 明建设的重要内容。 |
|  |  | 农村文明健康意识，群众文明卫生意识 | = | 得到提高 | % | 定性指标 | 同上 | 提高群众文明卫生意识，营造和谐、文明的 社会新风尚，优美的生活环境、文明的生活方式。 |
|  | 可持续影响指标 | 集中力量治脏、治乱，全村的面貌 | = | 得到改善 | % | 定性指标 | 新平县老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设项目实施方案 | 项目实施后，集中力量治脏、治乱，改善了全村的面貌，产生了良好的生态效益，为当地的生态改善做出了积极的贡献 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 哈科底村群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 抽样调查问卷 | 抽样调查问卷 |

抄送：本局预算股、国库股。

新平彝族傣族自治县财政局办公室             2021年2月26印发