漠沙镇小坝多村“直过民族”搬迁安置点农业管网建设项目实施方案公示

按照《政府信息公开条例》及《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办〔2018〕109号）等相关要求，为了保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权，确保项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高资金的使用效益，现公示如下：

一、项目概况

项目名称：漠沙镇小坝多村“直过民族”搬迁安置点农业管网建设项目

实施单位：漠沙镇人民政府 责任人：杨海祥

项目地点：漠沙镇小坝多村

二、项目建设内容

（一）水池建设1个：50立方米水池1个，含土方开挖，M15浆砌石（含抹面），池身采用C15埋石砼，内壁防渗用C20砼钢筋网，间距20cm\*20cm，柱为35mm，底板、顶板和池壁25mm（其余为20mm）（详见图纸）；

(二）管材安装一项：新建管网2条，PE110管6230m及配套的闸阀68个和三通48个。

三、资金规模与来源

本项目概算总投资为49.656万元，资金来源为：中央财政专项扶贫资金45万元，小坝多村委会自筹资金4.656万元。

四、项目实施日期

2021年5月-2021年7月,工期 3 个月。

五、项目绩效目标

加强龙潭新寨、龙潭、香箐棚、竹棚寨、瓦房、红星6个小组的产业基础设施管网建设，增强全村经济发展后劲，改善小坝多村6个小组的生产生活条件，为群众的生产灌溉提供极大的便利，更为全村产业发展提供极大的助力，充分体现经济效益，为实现农民收入持续增加提供强劲的动力。

六、带贫减贫机制实现情况

通过漠沙镇小坝多村“直过民族”搬迁安置点农业管网建设项目的实施，加强产业灌溉基础设施建设，夯实产业发展基础，提高农民劳动力素质，着力解决该片区产业发展动力不足的重点问题，有效解决小坝多村11户脱贫户产业规划布局不合理，项目选择难，产业发展结构得到优化等问题，使村民的生产生活条件明显改善，返贫率控制在2%以下。

公示时间：2021年 5 月7日至5月17日。

联系方式：漠沙镇人民政府： 0877-7881025

新平县扶贫办： 0877-7011786

 扶贫监督举报电话：12317

 漠沙镇人民政府

2021年5月7日