附件4

平掌乡2021年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

新平县平掌乡库独木村茶叶加工厂项目

- 立项依据

根据玉财农〔2019〕157号玉溪市财政局关于下达2019年中央农村综合改革转移支付项目资金（非贫困县）的通知，结合新平县平掌乡库独木村茶叶加工厂项目运营方案，在原库独木村茶叶加工厂址基础上，重新设计改造茶厂，引入先进的茶叶加工设备，完善茶叶加工厂程序，并将茶厂租赁给茶叶专业合作社，由专业合作社开展生产，村委会收取厂房租金获得收益。项目有助于茶叶种植发展，带动村民就业，壮大村集体经济收入，在故本项目库独木村茶叶加工厂建设符合平掌乡总体规划要求。

- 项目实施单位

玉溪志通工程建设有限责任公司。

- 项目基本概况

本项目为新平县平掌乡库独木村茶叶加工厂项目，服务范围为平掌乡库独木村及周边茶叶种植范围。库独木村茶叶资源丰富，相邻仓房村、联合村有5000多亩茶园，但农户大都自产自销，加工技术粗糙，收入较低。茶叶加工厂建好后进行租赁，不仅能解决群众当前茶叶加工难、销售难、价格低等困难问题，还能促进库独木村集体经济增收，传授茶农加工、销售知识经验，辐射带动仓房、联合等茶叶种植村及零散种植户为下步村自营茶叶加工销售一体化做准备，将产业发展格局向统一化、产业化、规模化推进。总结行成可复制推广的生产发展模式，助推平掌乡村振兴战略实施，将平掌的经济、政治、文化建设以及和谐社会发展推上一个新的高度。

- 项目实施内容

新平县平掌乡库独木村茶叶加工厂项目，在原库独木村茶叶加工厂址基础上重新设计改造茶厂，引入先进的茶叶加工设备，完善茶叶加工厂程序，并将茶厂租赁给茶叶专业合作社，由专业合作社开展生产，村委会收取厂房租金获得收益。建成后预计茶厂收入100-150万元，进行深加工后包装出售，每公斤茶叶售价可以提高2-3倍，年产值达到120万元以上，预计每年村集体收入租金在5万元以上。

- 资金安排情况

本工程厂房预计投入143.5万元，其中新建180平方框架管理用房估算30.6万元，新建507平方彩钢瓦用房63.4万元，挡墙和土方开挖7.5万元，垃圾房和公厕建设5.62万元，道路和场地硬化9.2万元，茶叶加工设备购置27.2万元。

- 项目实施计划

项目投资建设库独木茶厂，一是通过招投标程序，与玉溪志通工程建设有限责任公司签订合同，在原茶厂址新建180平方框架管理用房，新建507平方彩钢瓦用房，建设挡墙和土方开挖，配套垃圾房和公厕建设，对茶厂道路和场地硬化。二是组织人员到昆明、普洱等地进行询价采购，购置技术先进、功能齐全的茶叶加工设备。三是与茶叶合作社协商，对茶叶加工厂进行租赁，壮大村集体收入。

- 项目实施成效

项目投资建设库独木茶厂，从生态效益上看，独特的自然环境和条件，使得茶叶生长良好。为本项目提供可靠的原材料供应，项目实施直接增加库独木建档立卡贫困户收入，增加项目区贫困群众的茶叶销路。项目设计合理，投资分析客观，项目方案及目标科学可行，通过项目实施，可使项目区贫困群众稳定解决温饱问题。