附件4

新平县档案馆2021年预算重点领域财政

项目文本公开

- 项目名称

新平县国家综合档案馆建设经费

- 立项依据

根据云南省发展和改革委员会 省档案局《关于转发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（云发改投资〔2011〕203号）文件精神和关于新平县国家综合档案馆建设项目初步设计的批复（玉发改投资〔2017〕2号）文件精神建设新平县国家综合档案馆。

- 项目实施单位

新平县档案馆

- 项目基本概况

新平县国家综合档案馆根据《云南省发展和改革委员会、云南省档案局关于转发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（云发改投资〔2011〕203号）精神，严格按照《新平县发展和改革局关于<云南省玉溪市新平县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告>的批复》（新发改投资〔2016〕77号）有关内容进行档案馆新建，项目于2016年11月开工建设，2018年11月20日主体工程完工，2019年1月4日正式启用新平县国家综合档案馆，解决了档案馆库不足，保障国家档案资源安全，已达到《档案馆建设标准》中的县级一类档案馆建筑面积标准。

- 项目实施内容

项目总占地面积7058.82平方米，总建筑面积6607.53平方米，其中库房面积3305.34平方米、对外服务用房面积2420.31平方米、档案业务和技术用房面积541.14平方米、办公用房面积99.43平方米、辅助用房面积241.31平方米。设计为地上六层、全框架结构、建设总高度23.90米。建设内容包括给排水、强弱电、消防、环卫等附属工程设施。

- 资金安排情况

根据玉发改投资〔2017〕2号《关于新平县国家综合档案馆建设项目初步设计的批复》的文件精神，项目概算总投资2210.16万元，其中：建安工程费1329.42万元、工程建设其他费707.99万元（含土地征用费582.34万元）、工程预备费72.75万元；资金来源：申请中央补助金601.92万元，其余资金由地方筹措解决，共1608.16万元，2021年2月已支付预算资金200万元填补资金缺口。

- 项目实施计划

项目于2016年11月开工建设，2018年12月通过竣工合格验收并完成备案，2019年1月正式投入使用。2021年1月至2021年12月，具体的实施步骤根据各重点项目开展进度推进。

- 项目实施成效

新平县国家综合档案馆现已建成并投入使用，是集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体的现代公共档案馆，可满足未来30年的档案增加量。本项目的实施，对保障国家档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。