附件1

自查自验情况表

自查自验组织单位：  新平县人民政府               验收日期： 2021年12 月 10 日

| 环境问题 | 生活污水、生产废水处理后回用，生产废水处理站以物化工艺为主，无法有效处理企业产生的生活污水；污水处理设施无规范标识标牌；缺乏一般工业固废（含危废）台账材料。以上三个问题未全面完成整改。 |  |  |  |  |  | 整改时限 |  | 2021年12月10日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改目标 | 立行立改，按时限要求完成整改。 |  |  |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  | 已完成整改。 |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是□ 否R | 编制单位 |  |  |  |  | 组织 审核单位 |  |  |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施1：启用生活污水处理站，生活污水处理达标后用于绿化降尘，不外排。 |  |  | 责任单位 | 仙福钢铁集团有限公司 |  | 整改时限 |  | 2021年12月10日 |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2：进一步规范污水处理设施标识标牌。 |  |  | 责任单位 | 仙福钢铁集团有限公司 |  | 整改时限 |  | 立行立改 |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施3：建立和完善工业固体废弃物台账。 |  |  | 责任单位 | 仙福钢铁集团有限公司 |  | 整改时限 |  | 立行立改 |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 环境违法 行为查处 | 是□ 否R | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 责任追究 | 是□ 否R | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开 | 是□ 否R | 信息公开 链接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众满意 度调查 | 是□ 否R | 责任单位 |  |  | 调查情况 |  |  | （该行按实际需要填写） |  |  |  |
| 自查自验结论及签字 |  | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1．自查自验组织单位填写××县（市、区）人民政府，政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成自查自验的时间填写。（省级自行验收的，填写省级责任部门名称，由省级责任部门主要领导在页眉空白处签字并加盖公章）

2．整改方案编制单位为整改责任单位或部门，组织审核单位填写××州（市）人民政府。（省级自行验收的，填写省级责任部门名称）

3．计划整改目标按照通过审核的环境问题整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4．整改措施栏目根据通过审核的环境问题整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。不属于规定时限完成的，分“超时限完成”“未完成”两类进行说明。

5．环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，办理情况进行简要精炼的说明。

6．责任追究责任单位为各级纪检监察机关，办理情况进行简要精炼的说明。

7．信息公开链接只填写按照中央环境保护督察组的规定和我省信息公开和宣传报道的要求由州（市）级主流媒体、政府门户网站、新媒体首发，或者州（市）人民政府提供中央级、省级新闻媒体首发的链接，其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次，可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的，可按照本表格另附完整的信息公开一览表。

8．群众满意度调查的责任单位由州（市）人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，调查情况进行简要精炼的说明，但应明确受影响群众对环境问题整改结果是否满意。受影响群众的选择要有代表性。

9．验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。

10．填写是或否的内容，在□内勾选☑。