新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2022年预算重点领域财政项目公开

- （一）

- 一、项目名称

- 水塘镇2021－2022年中央自然灾害冬春救助补助资金

- 二、立项依据

云财资环〔2021〕165号《云南省财政厅云南省应急管理厅关于下达中央自然灾害救灾资金(2021-2022年冬春救助)的通知》；玉财资环〔2021〕182号玉溪市财政局玉溪市应急管理局关于下达中央自然灾害救灾资金(2021-2022年冬春救助)的通知》。

- 三、项目实施单位

水塘镇人民政府

- 四、项目基本概况

- 今年以来，我镇相继发生了较为严重的干旱和局地不同程度的洪涝、风雹、滑坡、泥石流等自然灾害，同时还受到了“6·10”双柏5.1级地震的波及和影响，给受灾地区人民群众的生产生活造成了较大影响和困难。根据中央和省级要求，确保春节前受灾群众基本生活需要得到保障，兼顾衣被、取暖、住房、就医、就学等其他实际困难，保受灾困难群众有饭吃、有水喝、有衣穿、能取暖、有房住，基本生活不出问题。

- 五、项目实施内容

坚持“专款专用、重点使用、无偿使用”的原则，加强冬春救助款物监督管理，不得优亲厚友，不得平均发放，严禁资金截留挪用、发放迟缓或沉淀不用，严禁以慰问金形式发放，严禁将冬春救助资金用于行政管理、工作经费支出或平衡预算，冬春救助资金必须于春节前(1月25日)发放到户。项目受益对象：水塘镇将有1,388人得到救助。

- 六、资金安排情况

- 按照直达资金管理要求，此次下达资金应直达受灾群众，本次救灾资金共计18.00万元，按实际情况具体分配为邦迈村、波村村、金厂村各2.00万，南达村、大口村、旧哈村各2.20万元，现刀村、拉博村、水塘社区各1.80万元，全镇有1,388人得到救助。

- 七、项目实施计划

- 确保春节前受灾群众基本生活需要得到保障，冬春救助资金必须于春节前(1月25日)发放到户，水塘镇受灾群众将有1,388人得到救助。

- 八、项目实施成效

- 保障受灾群众基本生活需要，兼顾衣被、取暖、住房、就医、就学等其他实际困难，确保受灾困难群众有饭吃、有水喝、有衣穿、能取暖、有房住，基本生活不出问题。据项目实际对项目的相关经济、社会、生态、可持续效益进行预测和分析。

- （二）

- 一、项目名称

- 水塘镇村（社区）办公楼屋顶防水工程补助资金

- 二、立项依据

玉财农〔2021〕236号玉溪市财政局关于下达新平县水塘镇村（社区）办公楼补助资金。

- 三、项目实施单位

水塘镇人民政府

- 四、项目基本概况

- 水塘镇辖水塘社区、现刀、波村、大口、南达、旧哈、拉博、邦迈、金厂9个村(社区)，由于辖区内地形复杂，气温差异大，年平均气温22.90℃，年最高气温45.60℃，最低气温5.79℃，加之镇域气候潮湿多雨，导致水塘社区、现刀、波村、大口，旧哈、金厂6个村(社区)办公楼严重漏雨，办公困难。为保障村“两委”正常办公运转，需修缮办公楼屋顶防水层。

- 五、项目实施内容

- 修缮水塘社区、现刀、波村、大口、旧哈、金厂6个村（社区）办公楼屋顶防水层1,980.00平方米。包括：防水层拆除1,980.00平方米，铺设6.00厘米厚防水层2,172.00平方米，打眼注胶42个，防水层上浇沙浆1,980.00平方米，内墙刮白灰8,200.00平方米。

- 六、资金安排情况

- 项目开始后向施工单位拨付25.00%工程预付款，即10.00万元；6月中旬，工程进度超50.00%后，向施工单位拨付11.00万元进度款；8月初，通过对工程项目进行收方、结算、审计后，根据实际结果向施工单位拨付剩余钱款。

- 七、项目实施计划

- 该项目计划于2022年4月开展实施，结合实际工作情况，力争于2022年7月底前完成。

- 八、项目实施成效

水塘社区、现刀、波村、大口、旧哈、金厂6个村（社区）办公楼屋顶防水层得以修缮，办公困难问题得到解决，村“两委”办公正常运转，行政村建设步伐加快。