新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点1期和3期基础设施建设项目专项资金

- 立项依据

根据关于转发云南省易地扶贫搬迁工作推进协调小组办公室转发国家发展改革委办公厅关于贯彻落实全国易地扶贫搬迁现场会精神进一步做好易地扶贫搬迁工作文件的通知（玉易地协调办〔2016〕2号）。2016年，新平县老厂乡为贯彻落实省、市和县脱贫攻坚“五个一批”精准扶贫中易地扶贫搬迁脱贫一批要求，规划通过全乡范围内搬迁244户（建档立卡户164户）来启动实施老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点建设1至3期基础设施建设项目。2016年8月24日项目取得县发改局批复，批复文号为新发改社会〔2016〕70、71、72号，批复总投资5,800.00万元，主要用于场地平整、道路硬化、场地硬化、雨污分流、人工湿地等基础设施建设。

- 项目实施单位

新平县老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点1至3期基础设施建设项目办公室设立于规划办，并负责处理日常工作及行动组织协调，及时解决工作推进中的各种困难和问题，协调相关部门负责对涉及各级整合、项目所需资金的融资筹措分年列入各级财政预算的各项工作，其他部门负责在建过程中具体事项办理落实，全力为顺利推进项目献力。

- 项目基本概况

老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点1至3期基础设施建设项目已完成工程项目实施。其中集镇1期项目实施中期结算审定金额1,120.55万元，由泰航建筑工程有限公司建设；集镇2期项目实施中期结算审定金额1,436.35万元，由云南九巨龙建设投资集团有限公司建设。现对拖欠两家建设公司工程建设款进行支付结算。

- 项目实施内容

集镇1期建设规模和内容:项目总体规划建设规模82.18亩,其中基础设施建设规模：39亩。建设内容含场地平整、道路土石方、沟槽土石方开挖;市政道路、组团内部道路、活动场地硬化、游路、路缘石和流水石砌筑、停车位;电力、电信埋管、检查井修筑; DN600钢筋混凝土排水管、DN400钢筋混凝土排水管、检查井修筑、雨水收集池修筑、人工湿地修筑;绿化、太阳能路灯安装、庭院灯安装;M7.5浆砌毛石挡土墙修筑等。

集镇2期建设规模和内容:修建三条主干道全长1900.39米，建设规模32.1亩。路面工程、路基工程、边坡及支护工程、绿化工程、亮光工程、排水工程、给水工程、电气工程、涵洞工程。

- 资金安排情况

项目资金完全用于支付新平县老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点1期基础设施建设项目工程款55.00万元、支付新平县老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点3期基础设施建设项目工程款45.00万元，共计100.00万元。

- 项目实施计划

老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点1至3期基础设施建设项目已完成工程项目实施。其中1期项目实施中期结算审定金额1,120.55万元，2期项目实施中期结算审定金额1,436.35万元；根据项目进度，2022年1月前将该部分项目资金全部支付。相关部门应建立健全财务管理和项目管理制度，严格按规定用途使用资金。严禁将下拨的项目补助资金挪作他用，严禁拖欠工程建设款，严禁重复申报项目等套取资金行为，严禁截留建设资金挪作他用等。

- 项目实施成效

一是可以有效解决现阶段拖欠许久的项目缺口资金，减少项目尾款；二是可以让施工单位减少对拖欠农民工工资的支付压力，同时减小农民工欠薪压力，进而避免一系列不必要的上访信件；三是可以进一步提升政府在外界的威信，进而提升群众满难意度。