新平县戛洒镇

建档立卡贫困户入户路改造项目（平田村荨麻寨、店房一、二组片区）

实施方案

（2020年）

戛洒镇人民政府

2020年1月

项目名称：戛洒镇建档立卡贫困户入户路改造项目（平田村荨麻寨、店房一、二组片区）

项目申报单位：戛洒镇人民政府

项目申报文号：戛政请〔2020〕2号

项目总投资： 74.78万元

项目实施期限：2020年1月—2020年6月

项目主管单位：新平县人民政府扶贫开发办公室

项目资金监管单位：新平县财政局

项目建设单位：戛洒镇人民政府

方案编制单位：戛洒镇人民政府

编审人员： 李涛

编制人员： 马祥

目  录

第一章 概况	1

第一节 项目区概况	1

第二节 项目概况	2

第三节 实施项目方案设计	3

第四节 项目建设基本条件	5

第二章 建设目标和要求	5

第一节  项目建设目标	5

第二节  工程建设的必要性与可行性	6

第三章   项目组织管理	8

第一节  组织管理方案	8

第二节  质量管理方案	9

第三节  进度管理方案	10

第四节  投资管理方案	10

第五节  安全管理方案	11

第六节  项目建设工期和进度安排	11

第七节  工程运行管理	13

第四章  投资概算与资金筹措	14

第一节  编制原则及概算依据	14

第二节 投资概算及资金筹措	14

第三节  投资概算表	15

第五章  效益分析	15

第一节  经济效益	15

第二节 社会效益	15

第三节 扶贫效益	16

第四节 结论	16

附件1：《戛洒镇人民政府关于请求批准戛洒镇建档立卡贫困户入户路改造项目实施方案的请示》（戛政请【2020】2号）

- 附件2：戛洒镇平田村建档立卡贫困户入户路改造项目内容及资金投入明细表

- 附件3：项目绩效目标申报表

- 附件4：项目受益建档立卡户花名册

- 附件5：戛政发[2020] 2 号   关于成立2020年第二批中央财政专项扶贫资金项目领导小组的通知

- 附件6：项目平面布置图

- 附件7：实施方案设计图

附件8：分部分项工程清单与计价表

附件9: 县级资金下达文件

# 概况

戛洒镇位于新平县境西部，哀牢山脉中段东麓，介于东经101°34′，北纬24°03′之间，红河干流～戛洒江穿镇而过，东与新化、老厂两乡接壤，南与漠沙镇相连，西与镇沅县和平乡相邻，北同水塘镇毗邻，“恩水”公路从境内穿过，是相邻乡镇和镇沅县物资集散地和八方商贾云集之地，也是省、市、县三级文明窗口，境内矿产资源丰富、土地肥沃，旅游业特别发达，是省、市、县旅游度假首选地，也是商家看准的很具有商业投资价值之地。镇政府驻地戛洒街距离玉溪市158公里、距离新平县城61公里，省道218线横贯镇域。新平县历届县委、县政府都非常注重其区内的开发，近几年来区内工矿企业发展较快，集镇建设初具规模。

镇域内既有2000余米海拔的高寒山区，又有500余米的低海拔河谷热坝，年平均气温17～23℃,年平均降水量800毫m，是典型的立体气候区，地理区位及交通条件优越。受海拔高差影响，呈明显立体气候，坝区温暖湿润，半山云雾缭绕，山头寒气袭人，自古便有“一山分四季，十里不同天”的说法。由于气候适中，土质肥沃，雨量充沛，资源丰富，盛产稻谷、玉米、甘庶、香蕉、芒果、荔枝、柑桔、核桃、烤烟等粮经作物，一年四季花果飘香，物产丰富，风景优美。

### 第一节 项目区概况

一、项目所在行政村及项目实施小组基本情况。

戛洒镇平田村委会位于戛洒镇西部，距戛洒集镇6公里。境内最低海拔650米，最高海拔2300米，全村年平均气温20摄氏度，年平均降雨量1200毫米。全村有17个村民小组707户2389人，其中：贫困建档立卡户93户307人，居住有彝族、哈尼族等8种民族，少数民族人口占总人口的78%，全村粮食作物主要种植玉米、水稻，经济作物主要种植甘蔗为主，畜牧业主要养殖牛、生猪、山羊等，林果业主要有核桃、竹子、桃子等。2018年，全村实现农村经济总收入1703万元，实现农民人均可支配收入4479元。综合实力在全镇17个村（社区）中排名最后一位。本次实施项目共涉及平田村的店房一组、店房二组、荨麻寨组三个小组，总收益群众162户611人贫困户28户102人，其中店房一组共有59户231人其中建档立卡户6户27人，店房二组共有55户215人其中建档立卡户11户42人，荨麻寨组共有48户165人其中建档立卡户11户33人。

- 二、项目现状

- 本次实施项目的三个小组均地处恩水路下段，平田村委会所在地周边，属于半山坡地区，因自然环境恶劣耕地少，经过多年的开垦坡地被改造成了大量的梯田，是平田村粮食及经济作物的主要产地，在此生活的群众大多居住在自家田地不远处，人口居住密集加之地形陡峭，造成了三个小组内群众建房面积小，建筑密度大，最终导致群众房屋宅前路及其狭窄，雨水排放管道、沟渠缺失雨污横流，群众的生产生活及其不便，小组内的人居环境极其糟糕，对小组内的道路进行加宽，修建排水沟渠管道迫在眉睫。

### 项目概况

一、项目名称：戛洒镇建档立卡贫困户入户路改造

二、项目建设地点：平田村店房一组、店房二组、荨麻寨组

三、项目建设年限：2020年1月-2020年4月

四、项目建设单位：戛洒镇人民政府

五、项目性质：改扩建

六、项目类型：基础设施

- 七、项目建设内容：实施宅前人行道路硬化1230m、挡墙支砌315m³，排水管道工程206m，排水沟建设1096.6m，道路改造40㎡。

### 实施项目方案设计

本项目的建设内容，是结合贫困村实际情况，按照资金等制约因素进行综合考虑，具体情况如下（详见附件施工图）：

一、宅前人行道路建设：宅前道路长1230m，宽1m。

设计技术方案：路面结构根据项目使用要求，道路所在区域气候、水位、地质等自然条件，遵循因地制宜、合理选材、有利施工的原则，确定路面结构设计方案，使其具有良好的稳定性和满足规范要求的强度，达到平整、防滑和路面排水要求。场地硬化结构层为：素土压实，10cm碎石垫层，10cmC20水泥混凝土浇筑，人工平整、人工原土打夯、1:2水泥砂浆加浆赶光。道路横坡度设置为1.5%的单坡排至雨水边沟内。

二、挡墙建设：挡墙支砌315m³

设计技术方案：挡墙结构依据项目使用要求，根据场地内地形自行考虑。结构层为：MU30毛块石筑砌，M7.5水泥砂浆填充，1:2.5水泥砂浆勾凸缝。

三、排水工程建设：排水沟1096.6m，排水管道206m，路面改造40㎡。

设计技术方案：道路边沟与现状排水沟渠应顺畅连接，保持排水的贯通，最终汇入村内自然沟渠中。排水沟采用30cm×40cm混凝土水沟（根据具体需要加装沟盖板），长1096.6m，排水沟混凝土强度等级为C25，10cm厚，10cm碎石垫层。排水管道依据项目使用要求，根据场地内地形走势人机配合开挖基坑及沟槽，DN500型Ⅱ级混凝土企口管铺设30m，DN300型Ⅱ级混凝土企口管铺设202m（10cm厚碎石垫层、10cm厚C20混凝土基层进行铺垫），根据现场实际需求使用C25混凝土砌筑检查井11座。因排水部分工程需切断荨麻寨小组内的通行道路，待管道铺设后再进行浇筑，故存在一定的道路改造工程，根据拆除道路现状，使用C30混凝土浇筑，20CM厚，碎石垫层15CM厚。

### 项目建设基本条件

- 一、交通条件：项目施工地点均已通小组水泥硬化路，且距离戛洒集镇不远，交通条件相对较好。

- 二、地形地貌条件：项目建设地点为半山地形，但均处于村民日常生活的小组内，根据相关勘察资料，村庄内部无不良地质现象，场地稳定性尚可，可以进行工程建设。

- 三、施工条件：施工地块已由镇扶贫办带队到实地进行勘察，村民都表示完全支持该项目，施工用水电均向当地村民采取有偿提供的方式获得，施工队尽量采用本地熟悉情况的施工队进行施工，建筑材料由镇规划中心进行质量把关。

- 四、政策支持条件：党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚工作纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，作为实现第一个百年奋斗目标的重点任务，作出一系列重大部署和安排，全面打响脱贫攻坚战。党的十九大明确把精准脱贫作为决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚战之一，作出了新的部署。

- 五、资金条件：资金于2020年1月下达戛洒镇，下达资金73.81万元，均为财政专项扶贫资金。

# 建设目标和要求

### 第一节  项目建设目标

一、总体目标

近年来，为闯出一条新平县特色新农村建设的新路子，戛洒镇领导干部认真贯彻落实中央和省、市、县关于新农村建设的决策部署和各项政策措施，坚持“政府主导、农民主体、规划引领、注重特色、量力而行”的原则，以点带面，扎实推进美丽乡村建设，不断夯实农村基础设施建设，着力改善农村人居环境，努力推进城乡一体化发展，美丽乡村建设取得了显著成效，深受基层干部群众的欢迎和拥护。

随着社会经济的发展，农村的基础设施，公共服务不断健全，面貌日新月异，但与城市相比，农村的人居环境建设整体落后，脏、乱、差现象仍然存在。戛洒镇将以民房改造、两污治理、经济发展、饮水安全、村庄绿化、村内道路硬化、村内科技文化场所建设、村庄亮化工程等为重点，动员全镇力量实施美丽乡村建设。通过典范带动，努力打造乡村生态美、村容美、生活美、乡风美的新亮点，示范带动全县美丽乡村建设。

- 具体目标

- 通过修复及新建村内老化道路、水沟，进一步提高群众的出行效率，使群众满意度不低于95%；通过改变村庄内排水、路面硬化情况，彻底解决小组内日常生活环境脏、乱、差等问题，塑造富有特色的村庄风貌，打造成生态和谐、环境优美的美丽新农村。真正达到“走平坦路、喝干净水、上卫生厕、用洁净能源、居优美村”的大目标。

### 第二节  工程建设的必要性与可行性

一、项目建设必要性

平田村是新平县32个贫困村之一，本工程涉及平田村3个村民小组162户611人，其中涉及建档立卡户28户102人。解决贫困村建档立卡户的人居环境问题，是脱贫攻坚项目建设的重点，也是人民群众脱贫的重要内容。

近年来随着村庄不断发展，村庄内部新建砖混结构民房与原有土木结构民房不协调，人畜混住。随着生产生活方式的转变，在住宅旁自发建设的烤房、牲畜圈等破旧简易建筑利用率不高，占用了村内土地，造成土地资源的浪费。村庄内部道路网络已形成，入村道路已硬化完成，但村庄内部道路没有硬化，不能满足村内出行交通需求，主要表现在以下几个方面：

道路质量较差，影响通行能力。现状村内均为土路，但是缺乏排水沟，村庄雨污水沿路排放，影响村容村貌。缺乏交通配套设施，缺乏停车场等交通配套设施，村内的生产生活车辆乱停乱放影响道路的通行；巷道较窄的人家生产生活车辆及亲朋好友来访车辆无处停放。基础设施建设薄弱，给水管沿道路、房前屋后裸露敷设，管道老化，无净化设施，存在安全隐患；

工程的建成将极大的提高当地村民的生产生活状况，有利于促进该地区社会经济的发展，促进当地人民群众脱贫致富。另外，当地人民政府和群众建设积极性高，项目的各方面效益显著，项目的建设显得十分的迫切和必要。

二、项目建设可行性

交通便捷。平田村位于戛洒镇东边，紧邻戛洒至水塘公路，村内至小组全部为水泥硬化路面，交通极为便利。工程建设所需石料、水泥、砂石料等各种建材可就近购买，采购、运输较为方便，可行性较高。

本项目属于村庄基础设施配套建设及村庄整治项目，以政府政策性投资为主导。本项目的实施关系群众切身利益，村民建设意愿非常强烈，具有较好的群众基础。人民群众建设积极性高，参与性高，干群关系融洽，利于开展工作。

项目区目前已实现村村通电，农电网四通八达，遍布项目区，施工区电力供应相对便利充足。

通过该项目的实施，将彻底改变村民出行的状况，提高群众的生活质量，使受益区的群众居住环境卫生状况显著提升，减少疾病的发生，提高健康水平；可减轻项目区的劳动强度，从而节约大量劳力，有更多的精力搞好农业生产和开展多种经营，有利于促进村内经济增长；使受益区群众感受到政府对他们的支持，党对他们的关怀；达到稳定人心、稳定社会，解放生产力，发展经济，促进精神文明建设。项目的实施对受益群众增收节支的效果和对脱贫致富奔小康的推动作用极为明显。

第三章   项目组织管理

本项目以经济合同方式委托项目建设单位负责项目建设，并通过招投标方式确定施工、监理单位，控制工程造价、质量和施工进度。

## 第一节  组织管理方案

为切实做好戛洒镇耀南村农村饮水安全巩固提升工程及戛洒镇建档立卡贫困户入户路改造两个2020年第二批中央财政专项扶贫资金项目相关工作，经镇人民政府研究，决定成立戛洒镇2020年第二批中央财政专项扶贫资金项目工作领导小组，组成人员如下：

组  长：王定权  镇党委副书记、人民政府镇长

副组长：张晓华  镇党委委员、人民政府副镇长

成  员：李  涛  镇党委副书记

沐金伟  镇党委委员、武装部部长

李  红  镇财政所所长

刀思瑜  镇综合管理办公室专职副主任

马  祥  镇扶贫办副主任

方家平  镇规划建设和环境保护中心主任

刀新洪  镇农业综合服务中心副主任

张东育  平田村扶贫驻村工作队第一书记、队长

许洪源    耀南村扶贫驻村工作队第一书记、队长

刀本华  平田村党总支书记

赵兴明  耀南村党总支书记

杨云付  平田村委会主任

武国旺  耀南村委会主任

领导小组下设办公室在镇扶贫办，由张晓华兼任办公室主任，马祥兼任办公室副主任，负责组织、协调戛洒镇耀南村农村饮水安全巩固提升工程及戛洒镇建档立卡贫困户入户路改造两个项目各项工作，并对项目进行督促、检查和处理办公室的日常事务。

## 第二节  质量管理方案

（1）依据《中华人民共和国招标投标法》规定，本项目工程建设进行施工招标，不将建设工程肢解发包。

（2）向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料保证真实、准确、齐全。

（3）施工图设计文件报有关部门审查，未经审查批准的不得使用。

（4）委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。

（5）在领取施工许可证或者开工证前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

（6）不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

（7）房屋建筑在装修过程中，不擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

（8）收到建设工程竣工报告后，组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程验收合格，才可交付使用。

## 第三节  进度管理方案

项目进度控制应以实际施工合同约定的竣工日期为最终目标。镇规划中心负责项目进度管理并按下列程序进行项目进度控制：

（1）根据施工合同确定的开工日期，总工期和竣工日期确定施工进度目标，明确计划开工日期和计划竣工日期，并确定项目节点工期。

（2） 编制施工进度计划。项目整体控制性进度计划及关键工程节点控制性进度计划由镇规划中心制定，确认后实施不得随意更改。

（3）施工方按月、周及监理人员要求提供分期进度计划。

（4） 向监理工程师提出开工申请报告，并应按监理工程师下达的开令指定的日期开工。

（5）实施施工进度计划。当出现进度偏差(不必要的提前或延误)时，应及时进行调整，并应不断预测未来进度状况。

（6） 全部任务完全成后进行进度控制总结并编写进度控制报告。

## 第四节  投资管理方案

财政所、农经站要加强对项目资金的监督，确保资金安全。建立健全财务管理和项目管理制度，严格按规定用途使用资金。严禁将财政补助资金挪作他用，严禁拖欠工程建设款，严禁套取项目资金，严禁截留建设资金挪作他用等。对违法违规者，严厉追究责任，追缴项目资金。

## 第五节  安全管理方案

（一）工程项目施工的安全管理。加强现场管理，搞好工程的保卫，防盗，搞好永久工程和临时工程安全，防止发生安全事故。

（二）加强安全生产教育和预防措施

- 对于施工现场及周围的高压电线，变压器等设立醒目的安全标志。

- 结构工程施工中，高空作业，应绑好安全网，带好安全帽，系好安全带，防止落人落物，对架板等设计，注意起吊的安全与平稳。

- 对材料和设备储存的库房或堆放点，施工人员生活区，特别注意防火安全，配备一定数量的灭火器具，以备急用。

- 项目经理亲自抓安全生产和安全教育，定期召开安全生产会议，检查安全生产规章执行落实情况，建立安全生产奖罚制度，促使人人重视安全检查，安全生产有奖，使安全生产教育落实到实处，得到好的成绩。

（三）加强工程中的环境保护管理，促使安全生产，随时清除施工场地不必要的障碍物，设备，材料及各类存储物品安全堆放井然有序，即要保持施工现场环境的整齐，以对安全生产有利。

自觉遵守有关机构对卫生及劳动保护的要求，及时清洁工地上的废物、垃圾、水泥袋、废弃的模板等，在全部工程竣工移交之前，将任何场地或地表面恢复原状，减少由于不合格环境规定而导致的罚款和经济损失，创造良好的文明施工环境。

（四）各主要交叉道口均设置安全警告标志、标牌以提醒过往行人及车辆注意安全。

## 第六节  项目建设工期和进度安排

1.建设模式：由戛洒镇统一进行规划并一次性完成建设。

2.建设工期：本项目建设工期2020年1月—2020年4月。

具体进度安排：新平县戛洒镇建档立卡贫困户入户路改造项目建设工作时间紧、任务重，为了切实完成各期建设任务，应做好工程建设项目进度安排。具体安排如下：

（1）2020年1月，进行项目的前期工作，完成项目实施方案的编制并报批，实施方案审定后由戛洒镇组织招投标确定施工方并签合同；

（2）2020年1-6月，进行工程项目建设；

（3）2020年7月，由县区、乡镇负责组织相关部门和单位按照项目竣工验收办法，对竣工项目和工程质量进行验收。

| 序号 | 项目 | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 项目的前期工作，完成项目实施方案的编制并报批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 完成一期工程招投标，进行工程项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一期竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 完成二期工程招投标，进行工程项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二期竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第七节  工程运行管理

一、工程管理主体

首先改变重建轻管的思维模式，树立“谁受益、谁管理”的观念，向受益农户宣传爱护、保护公益设施的观念，以确保工程的使用寿命。工程建设完成后移交平田村委会进行管理，资产归平田村委会所有。

二、工程运营管理单位机构设置

工程移交平田村委会进行运行管理，村委会应根据自身条件及管理人员素质，制定出切实可行的一套管理办法，管理人员照章严格操作。本工程运行管理由平田村委会负责，实行受益小组小组长管理的办法。其职责为：

1.对道路运行实行经常性巡查，发现问题及时解决，并认真填写巡查登记表。巡查登记表应包括以下主要内容：时间、地点、原因问题、解决方式及处理后的效果，并签字备案。

2.每月定期组织村民开展人居环境清洁卫生打扫。

3.督促小组内群众实行门前三包制度。

4.经常进行环境卫生保护的宣传工作，做到保护卫生人人有责。

5.对道路、水沟进行经常性维护管理，严禁私搭乱建占用道路，堵塞排水沟等行为。

# 第四章  投资概算与资金筹措

## 第一节  编制原则及概算依据

- 本工程投资概算主要依据云南省现行概（预）算编制的有关规定、定额、费率标准和材料、设备的定价原则，按照2020年1月项目所在地价格水平进行编制。

根据项目特性，选用相关依据文件。

（1）《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)；

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（3）国家建筑标准图集15MR202《城市道路水泥混凝土路面》；

（4）《公路路基设计规范》JTG D30-2004

（5）《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006；

（6）国家现行相关规范及标准。

## 第二节 投资概算及资金筹措

- 一、本项目概算总投资为74.78万元，其中

- （1）实施宅前人行道路硬化1230m，概算投资13.055万元；

- （2）实施挡墙支砌315m³，概算投资10.35万元；

- （3）实施排水工程包括：排水沟工程1096.6m，排水管道工程206m，道路改造工程40㎡，概算投资50.64万元；

- （4）项目管理费费0.73万元。

- 二、资金来源为：73.81万元为2020年度中央财政专项扶贫资金，0.969万元为群众自筹资金。

# 第五章  效益分析

## 第一节  经济效益

## 项目规划实施后，改善公共服务设施，改善生活环境，增加收入具有十分重要的意义。项目的实施不断完善了店房一、二、荨麻寨三个小组的基础设施建设，群众的生活环境得到改善，为经济社会的进一步发展创造了基本条件。它的建设发展不仅能满足周边居民的生产、生活需要，而且消化农村剩余劳动力，培育农村市场，搞活商品流通，缩小城乡差别。通过对村民出行条件的改善，降低群众生产成本，同时干净整洁的居住环境也能大大减低疾病的发生，项目实施预计可提高受益小组群众1000元左右的人均收入。

## 社会效益

项目实施有利于提升村容村貌的同时，也对整个戛洒镇乃至新平县的形象和发展产生深远的影响。项目的顺利实施，充分体现人与社会环境的和谐发展，逐步缩小农村居民生活环境和城镇居民的差距。和谐社会是人与人所创造的社会环境的和谐，乡村的风貌在一定程度上反映了其所在地区的精神状态，良好的乡村风貌有助于营造良好的社会氛围，使群众保持良好的精神状态，增进对家乡建设的热情与美好期望。

此外，项目建设对维护民族团结和社会稳定、丰富群众的日常生活，促进邻里和睦、缓解群众需求与现状之间的矛盾起到积极作用，真正体现出社会主义新农村建设的新面貌。

## 扶贫效益

平田村之所以成为贫困村很大一部分原因就在于村内公共基础设施的缺乏，要致富先修路，在目前平田村已全面实施完成通组道路硬化工程的前提下，配套实施小组宅前道路硬化工程将彻底打通群众与集镇间的道路，使农产品的产销通道彻底畅通，帮助更多的群众实现外出务工，通过村民的收入增加来彻底消除平田村的贫困现状。

## 结论

戛洒镇建档立卡贫困户入户路改造项目工程是一项重大的民生工程，不仅具有良好的经济效益，还有很好的社会效益、扶贫效益。本项目实施后，可解决群众出行难问题，提高受益项目区人民群众生活水平和身体素质，改善生产生活条件，这将有利于促进戛洒镇社会主义新农村建设、城镇化建设和经济社会可持续发展。