
 新平县村级权力清单（试行）
目     录

（一）村级重大决策事项
1.村级重大事项“三重一大”决策流程图………………………1

2.村级重大事项“四议两公开”决策流程图……………………3

(二 )村级建设工程管理事项

3.村（社区）集体建设项目（立项）建设流程图………………6
4.微型工程流程图…………………………………………………8

5.中小型工程流程图………………………………………………9

6.大型工程流程图…………………………………………………11

（三）村级财务管理事项

7.财务开支流程图…………………………………………………14

8.非村（社区）干部误工补贴发放流程图………………………16

 9.临时用人、用工流程图…………………………………………16

（四）阳光村务事项

10.党务公开流程图…………………………………………………18

11.村（居）务公开流程图…………………………………………20

12.财务公开流程图…………………………………………………22

（五）村级集体资产资源处置事项

13.集体资产资源处置流程图………………………………………24

14.集体土地征收及征收款发放流程图……………………………26

15.村（社区）集体林木采伐流程图………………………………29

（六）村（居）民宅基地申请事项

16.农村宅基地审批流程图…………………………………………32

（七）村（居）民社会救助申请事项

17.低保、五保申请流程图…………………………………………36

18.医疗救助、临时救助申请流程图………………………………38

19.救灾、救助款物发放流程图……………………………………41

20.贫困残疾人扶持救助申请流程图………………………………43

21.农村（社区）困难党员关爱行动补助申领流程图……………45

（八）社会保障事项

22.办理被征地农民养老保险流程图………………………………47

（九）村（居）民用章管理事宜

23.印章管理流程图…………………………………………………48

（十）计划生育服务事项

24.计划生育办证流程图……………………………………………50

25.流动人口婚育证明办理流程图…………………………………52

26.计划生育家庭奖励扶助金发放流程图…………………………54

（十一）服务村（居）民其他事项

27.入党申请流程图…………………………………………………55

28.党员组织关系迁转流程图………………………………………59

29.矛盾纠纷调解流程图……………………………………………61

新平县村级权力清单

    (一)村级重大决策事项

1、村级重大事项“三重一大”决策流程图

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会、村（居）务监委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、“两委”其他成员和村（居）务监委会成员





















（1）流程说明

①村（社区）“两委”、村集体经济组织等提出有关“三重一大”事项的议案，由村（社区）党组织统一受理。

②村（社区）“两委”联席会议由村（社区）党组织书记主持召开，必须有应参会人员半数以上到会时方可召开，讨论重要人事安排时，应有三分之二以上应到会人员到会时方可召开。根据所确定的会议议题，可以邀请相关人员列席会议。决策事项需上级组织或相关部门审查、审批的，经村（社区）“两委”联席会议商议，拟出初步方案，并将初步方案报上级组织或相关部门审查。

③“三重一大”集体决策事项一般由村（社区）党组织集体决策，但根据《中华人民共和国村民委员会组织法》及《云南省实施<中华人民共和国村民委员会组织法>办法》等有关规定，应由村民代表会议或村民会议讨论决定的“三重一大”集体决策事项，应经村“两委”联席会议通过后，提交村民代表会议或村民会议讨论决定。

④村（居）务监委会成员列席村（社区）“三重一大”集体决策事项的决策会议。乡（街道）领导班子联系成员原则上要参加村级“三重一大”集体决策事项的决策会议。

　⑤及时公开“三重一大”集体决策事项的决策相关情况，接受群众监督。决策事项实施完成后，应将执行情况在公开栏内公开。

⑥“三重一大”集体决策事项决策后，村（社区）“两委”班子将决策事项、决策范围、决策形式、决策程序、决策结论、决策实施等以会议记录、纪要、决定等形式形成文字材料存档备查。

⑦“三重一大”集体决策事项决策后，需要上报审批或备案的事项，按规定履行好相关的程序和手续。

2、村级重大事项“四议两公开”决策流程图

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会、村（居）务监委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、“两委”其他成员和村（居）务监委会成员















    (1)流程说明

提议：村（社区）党组织书记与村（居）委会主任先行沟通协商，然后由村（社区）党组织在广泛听取意见、认真调查论证的基础上，集体研究后提出初步意见和方案。提议时，到会党组织班子成员必须达到应到会成员人数的五分之四，提议议题经到会成员的过半数同意。商议：由村（社区）党组织书记主持召开村“两委”联席会议，对提议的事项，进行充分讨论和酝酿。村“两委”联席会议必须有应参会人员三分之二以上成员到会时方可召开，按照实到会班子成员过半数通过的原则形成商议意见。村“两委”会形成的初步意见，需报乡镇（街道）研究同意后方可提交党员大会审议。审议：由村（社区）党组织主持召开全村（社区）党员大会，对由村（社区）“两委”商议形成的初步决策意见进行审议，进一步充实、完善决策意见。审议时，到会党员人数须超过应到会有表决权党员人数的五分之四，审议事项经到会党员半数以上同意，方可提交村（居）民代表会议或村（居）民会议表决。审议后，村（社区）党组织要认真吸纳党员的意见建议，对方案修订完善，同时组织党员深入农户做好方案的宣传解释工作。决议：在村（社区）党组织的领导下，由村（居）委会主任主持召开村（居）民代表会议或村（居）民会议讨论决定。村（居）民会议应当有本村（社区）18周岁以上村（居）民的过半数，或者本村（社区）三分之二以上的户代表参加方可召开；村（居）民代表会议有三分之二以上的组成人员参加方可召开。村（居）民会议或村（居）民代表会议所作决定应当经到会人员的过半数同意。会议决议的结果，需报乡镇（街道）备案。决议结果在村（居）务公开栏中予以公布，接受村（居）民的监督，对村（居）民提出好的意见与建议，村（社区）“两委”要及时予以采纳，完善实施方案，并及时将实施结果在村（居）务公开栏中予以公布。
（2）干部职责

①贯彻执行党的路线方针政策和宪法、法律，以及上级党组织和本村（社区）党员大会的审议；

②提出本村（社区）经济建设和社会发展中的重要问题。需由村（居）委会、村（居）民会议或村（居）民代表会议决定的事项，组织召集村（居）委会、党员大会、村（居）民代表会议依照法律和有关规定作出决定；

③负责其他村（社区）干部、财务人员的教育管理和监督。

（3）追责依据

《中国共产党农村基层组织工作条例》、《关于在村（社区）及村（居）民小组推行“四议两公开”工作法的意见》、《村（社区）、小组议事规则》。

（4）违责处理

在“三重一大”集体决策、“四议两公开”工作法实施过程中不履行职责或不正确履行职责的村（社区）干部由乡镇（街道）党委（党工委）、人民政府（办事处）给予通报批评并在村（社区）干部综合考核时扣分。对不严格按照“三重一大”、“四议两公开”要求进行决策，造成严重政治影响和重大经济损失的直接责任人和其主管人员，根据事实、性质、情节，依照法律法规、党纪党规和有关规定的程序给予诫勉谈话、引咎辞职，直至党纪处分。触犯刑律的，移送司法机关追究法律责任。

(二)村级建设工程管理事项

3、村(社区)集体建设项目(立项)建设流程图

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会、村（居）务监委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、监委会主任



















(1)流程说明

村（社区）“两委”根据项目建设内容，做出项目建设方案、投资概（估）算，经村（社区）党员会议审议、村（居）民代表会议决议后报乡镇（街道）“项目办”，由“项目办”转报县发改局立项批复后，进县或乡镇（街道）公共资源交易平台。委托监理，同时村（社区）组建工程管理小组，落实人员对工程进行监管。工程完工后，组织人员对工程进行验收，并落实决算。工程变更前提交村“两委”联席会议讨论，工程决算超过项目立项批复10%的，要报原项目审批单位批准。

村级招投标管理事项补充说明：

村级集体项目单项合同估算价5万元（含）—20万元的由乡镇（街道）项目办负责招标；20万元（含）-100万元的工程项目报县级相关部门按照《玉溪市限额以下建设工程招标投标管理暂行办法》监管；单项合同估算价在100万元（含）以上的工程项目报县级部门审批后进县公共资源交易中心进行公开招投标。

（2）干部职责

村（社区）集体在兴办公益事业项目时要坚持民主、公开、节俭的原则，严格把握“立项、招标、实施、报账公开”四步，重大项目要经乡镇（街道）严格把关。按规定需要报县级部门审批、备案的按相关规定执行。在项目立项、招投标、实施和决算时，必须按“三重一大”、“四议两公开”程序决策。

（3）追责依据

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《云南省招标投标条例》、《玉溪市工程建设招标投标管理规定》、《玉溪市限额以下建设工程招标投标管理暂行办法》、《村（社区）级集体建设工程管理暂行办法》。

（4）违责处理

对违反规定的有关人员，按照干部管理权限，将由纪检监察机关会同有关部门组织查处。根据实际情况，必要时，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以由有关部门给予免职或辞退等组织处理。对于违反规定的党员，还应根据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》相关规定，给予相应的党纪处分。涉嫌刑事犯罪的，移送司法机关处理。

4、微型工程流程图（5万元以下）

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会、村（居）监委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、监委会主任


     


















    (1)流程说明

村（社区）“两委”根据项目建设内容，做出项目建设方案、预算，由村（社区）“两委”联席会议决议后，村（社区）“两委”直接组织实施决议。村（社区）组建工程管理小组，组织工程招标，落实工程管理人员对工程进行监管。工程超过预算的要召开“两委”联席会议进行情况说明，按相关要求报送审批。工程完工后，要组织人员对工程进行验收，并落实结算，在工程款支付时必须完整提供工程资料以及各类会议记录复印件。

5、中小型工程流程图(5万<含>—100万<不含>)

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会、村（居）监委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、监委会主任


     

























    (1)流程说明

村（社区）根据项目建设内容，做出项目建设方案、预算，由村（社区）“两委”联席会议商议，提交党员会议审议、村（居）民代表会议决议后提出项目实施申请，工程造价5万元（含）—20万元的报乡镇（街道）村级集体工程建设项目管理领导小组审批后组织实施；20万元（含）-100万元的，报县级部门审批、监管。村（社区）组建工程管理小组，落实工程管理人员对工程进行监管。工程超过预算的要召开“两委”联席会议进行情况说明，按相关要求报送审批。工程项目建设完工后，由建设单位及时编制项目结算，结算清单应提交村（社区）“两委”及村（居）务监督委员会或村（居）民代表会议审核。对投资额5万元以上（含5万元）的工程项目必须进行审计，集体筹资投资5万元以上及国家和集体筹资投资50万元以下的项目报乡镇（街道）项目办，统一由乡镇（街道）项目办选择的社会中介审计服务机构进行项目竣工结（决）算审计，国家（含集体筹资）投资50万元以上的项目由国家审计机关进行项目竣工结（决）算审计，项目未经审计不得办理工程项目资金结算。审计结束后15日内，将审计结果在村（居）务公开栏中公布。在工程款支付时必须完整提供工程资料以及各类会议记录复印件。工程建设档案报项目办备案。

6、大型工程流程图（100万元以上）

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会、村（居）监委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、监委会主任


     























    (1)流程说明

村（社区）根据项目建设内容，做出项目建设方案、预算，由村（社区）“两委”联席会议商议，提交党员会议审议、村（居）民代表会议决议后提出项目实施申请，报乡镇（街道）村级集体工程建设项目管理领导小组审批后组织实施。村（社区）组建工程管理小组，落实工程管理人员对工程进行监管。工程超过预算的要召开“两委”联席会议进行情况说明，按相关要求报送审批。工程项目建设完工后，由建设单位及时编制项目结算，结算清单应提交村（社区）“两委”及村（居）务监督委员会或村（居）民代表会议审核。对投资额5万元以上（含5万元）的工程项目必须进行审计，集体筹资投资5万元以上及国家和集体筹资投资50万元以下的项目报乡镇（街道）项目办，统一由乡镇（街道）项目办选择的社会中介审计服务机构进行项目竣工结（决）算审计，国家（含集体筹资）投资50万元以上的项目由国家审计机关进行项目竣工结（决）算审计，项目未经审计不得办理工程项目资金结算。审计结束后15日内，将审计结果在村（居）务公开栏中公布。在工程款支付时必须完整提供工程资料以及各类会议记录复印件。工程建设档案报项目办备案。

村级招投标管理事项补充说明：村（居）务监督委员会要全程进行监管，对规定流程进行监督，对未按规定操作的要提出操作整改意见，提出意见后村（居）委会未整改的或不接受意见的，要向乡镇（街道）纪委（纪工委）反映，乡镇（街道）纪委（纪工委）根据反映的情况，移交乡镇（街道）主管部门处理并关注处理的情况。乡镇（街道）项目办在工程项目备案时要对相关规定资料进行审核。乡镇（街道）“三资”管理中心在报账时要对相关资料进行审核。
（2）干部职责

村级集体项目单项合同估算价在100万元（含）以上的工程项目报县级部门审批后，进县公共资源交易中心进行公开招投标。在进县公共资源交易中心招投标之前，必须按“四议两公开”工作法决策。

（3）追责依据

《玉溪市工程建设招标投标管理规定》、《玉溪市限额以下建设工程招标投标管理暂行办法》、《关于在村（社区）及村（居）民小组推行“四议两公开”工作法的意见》、《村（社区）级集体建设工程管理暂行办法》。

（4）违责处理

对违反规定的有关人员，按照干部管理权限，将由纪检监察机关会同有关部门组织查处。根据实际情况，必要时，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以由有关部门给予免职或辞退等组织处理。对于违反规定的党员，还应根据《中国共产党纪律处分条例》相关规定，给予相应的党纪处分。涉嫌刑事犯罪的，移送司法机关处理。

(三)村级财务管理事项

7、财务开支流程图

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会、村（居）务监委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、监委会主任、报账员




















   （1)流程说明

村（社区）财务开支实行联签审批制度。各项支出由村（居）委会主任审核、党组织书记审批。每笔开支都要事由清楚，手续齐全。

8、非村（社区）干部误工补贴发放流程图

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、报账员








（1）流程说明

非村（社区）干部指的是除村（社区）“两委”成员、村（居）监委会成员等由财政定期发放生活补贴的干部外，需要花费较多时间在村务上而影响其正常收入的其他干部和工作人员。综合考虑村（社区）集体经济收入，按照实事求是的原则，适当给予这些工作人员误工补贴。村（社区）“两委”联席会议讨论具体发放的对象、项目及金额，形成初步发放方案，再通过村（居）民代表会议决议，形成决议结果，报乡镇（街道）“三资”管理中心报账发放。

9、临时用人、用工流程图

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、“两委”其他成员





    （1）流程说明

村（社区）临时用人、用工，由用人、用工事项负责干部提议，提供用人、用工事项说明，形成人员任用初步方案，召开村“两委”联席会议完善、确定任用方案。用人、用工报酬总额2万元以上的由村（居）民代表会议通过。

（2）干部职责

    ①负责建立健全村级组织工作运行机制和村（居）务管理制度，领导村（居）民委员会和村（社区）经济组织、团支部、妇代会、民兵等组织，支持和帮助他们依照法律和各自章程开展工作。  

②负责村（社区）有关人员的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督管理工作。 

③各村（社区）确因工作需要，经村（社区）“两委”研究同意，方能聘用临时工，任何个人不得利用职务、工作之便，未经相关程序，随意聘用临时工。

（3）追责依据

《关于在村（社区）及村（居）民小组推行“四议两公开”工作法的意见》《新平县农村集体资金资产资源管理暂行办法》。

（4）违责处理

对未按规定程序临时用人用工的以及在相关人员误工补贴发放时，没有经过相关程序的干部，将由乡镇（街道）党（工）委给予通报批评，情节严重的给予诫勉谈话。

(四)阳光村务事项
10、党务公开流程图

责任组织：村（社区）党组织

责 任 人：村（社区）党组织书记、组织委员









    (1)流程说明

党务公开的主要内容：按照依法公开、真实可信的要求，凡是群众关心的党内热点问题、容易出现以权谋私、滋生腐败、引发不公的事项，只要不涉及党内的秘密，都要最大限度的公开。其主要内容包括：村（社区）党组织重大决策或决定的制定及实施情况；班子自身建设情况，班子的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设以及党风廉政建设责任制考核情况，组织生活会征集意见、开展批评和自我批评、整改情况，干部述职廉情况，重要情况通报和报告等；党代表的推荐产生情况，党员发展情况，入党积极分子情况，民主评议党员、党费收缴管理情况等；党务考核情况和受表彰情况；违法违纪问题查处和信访监督情况；群众认为有必要公开的党内其它事项。 

   党务公开的程序：按照“事前公开、征求意见--决策公开、民主讨论--结果公开、接受监督”的程序，将党务公开工作贯穿于党内重要事务的酝酿、决策、实施的全过程。党组织在讨论决定事项、制定目标任务之前，要充分征求党员群众的意见，利用党员大会等载体集思广益，形成初步方案，经讨论后，将结果向广大党员群众公开。 

党务公开时限和形式：公开时间要与公开内容相适应。常规性工作定期公开，阶段性工作逐段公开，临时性工作及时公开。对于重大或复杂问题，根据公开后反馈的意见、建议进一步完善，必要时可再次公开。公开形式以设立党务公开栏为主。

11、村（居）务公开流程图

责任组织：村（居）委会

责 任 人：村（居）委会主任、文书




















    (1)流程说明

村（居）务公开的主要内容：村（居）民代表会议决议事项及实施情况；政府拨付和接受社会捐赠的救灾救助、补贴补助等资金、物资的管理使用情况；村（社区）财务收支情况；国家计划生育政策落实方案；农村最低生活保障、医疗救助、临时救助等社会保障享受对象、标准和五保供养享受对象；涉及村（居）民利益和村（居）民普遍关心的其他事项。

村（居）务公开的程序：村（居）民委员会根据本村（社区）的实际情况，依照法规和政策的有关要求提出公开的具体方案；村（居）监委会对方案进行审查、补充、完善后，提交村（社区）“两委”会议讨论决定；村（居）民委员会向村（居）民代表会议进行通报。村（居）民委员会通过村（居）务公开栏等形式及时公布，接受村（居）民对公开事项的询问，广泛听取群众的意见和建议，对多数群众不赞成的予以纠正，做到事前、事中、事后全过程公开，确保农民群众有效行使“全程知情权”。

村（居）务公开的时间：每年的1月15日、4月15日、7月15日、10月15日为村（居）务公开日，在规定的公开日向群众公布本村（社区）一个季度以来的各种重大事项和群众要求公开的内容。村（居）务公开后的第一周为村（居）务公开群众接待日，由村（社区）“两委”成员负责接待和解释村（居）民提出的村（居）务公开中涉及的有关问题。一般的村（居）务事项至少每季度公开一次，公益事业建设等涉及群众利益的重大问题的决策、实施，必须及时公开。

村（居）务公开的形式：坚持实际、实用、实效的原则，在便于群众观看的地方设立固定的村（居）务公开栏，公开栏长不少于4米、宽不少于1.5米。村（居）务公开以村（居）务公开栏形式为主，还可以通过召开村（居）民（代表）会议、广播、发放明白卡、民主听证会等其它有效形式进行。

村（居）务公开的管理：实行逐级上报制度，村（社区）将公开的内容复印上报乡镇（街道）“三公开”领导小组办公室备案，加强村（居）务公开档案管理，每次村（居）务公开的材料必须存档。

12、财务公开流程图

责任组织：村（居）委会

责 任 人：村（居）委会主任、报账员



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]









    (1)流程说明

财务公开主要内容：会计科目余额表，村级财务收入、支出明细公开表，各项财产、村级债务、债权明细公开表，村级管理费用明细公开表，按规定需公开的其它村级“三资”和财务事项。公开时要坚持实事求是的原则，不得弄虚作假。
财务公开主要形式: 以在村（社区）公开栏公开为主。具体工作中，还要向村（居）民代表会议或村（居）民会议进行通报公开，每年以会议通报形式公开不少于4次。

财务公开期限：每年的1、4、7、10月的15日为财务公开日，公布上墙，年初公布财务计划，年末公布各项财产、债权、债务、收益分配等，对多数村（居）民和民主理财小组要求公开的事项，要单独进行公开，重大财务活动要及时公布。

财务公开程序：报账员到乡镇（街道）“三资”管理中心领取财务公开表，经村（社区）书记、主任签字，监委会审核后，按规定的时间和形式公开，公开后，要收集群众意见，广泛接受群众监督。 

财务公开档案管理：乡镇（街道）“三资”管理中心对村级财务公开产生的各类文件、资料、数据、表册都必须建档立卷、妥善保存，不得随意销毁，以便随时备查。

（2）干部职责

村（社区）“三公开”工作小组成员职责： 

①在乡镇（街道）“三公开”工作领导小组的领导下开展日常工作。

②做好“三公开”各方面的协调工作。  

③受理群众意见、建议，负责有关“三公开”的信息收集、反馈。  

④在每季度做好“三公开”档案资料的收集和归档工作。 

（3）追责依据

《中国共产党纪律处分条例》、《新平县党务、村务、财务公开工作实施意见》、《关于进一步加强和规范村组“三公开”工作的通知》。

（4）违责处理

乡镇（街道）党（工）委将组织专门力量对各村（社区）每季度的“三公开”情况进行督查，督查结果将纳入村（社区）干部的年度综合考核内容。连续两个季度“三公开”不完善的村（社区）主要领导要向乡镇（街道）党（工）委上报自查自纠报告，由乡镇（街道）党（工）委给予通报批评，并对相关责任人按规定给予诫勉谈话；对因不落实公开制度造成不良后果的村（社区）干部，视情节给予组织处理和纪律处分。

(五)村级集体资产资源处置事项

13、集体资产资源处置（承包、出租、出售等）流程图

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会、村（居）务监委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、监委会主任

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 










    (1)流程说明

村集体资产资源的承包、出租、出售等，要采取公开协商或者招标投标的方式进行。以公开协商方式承包、租赁集体资产资源的，承包费、租赁金由双方议定。以招标投标方式承包、租赁集体资产资源的，承包费、租赁金应当通过公开竞标、竞价确定。招标应当确定方案，载明招标人的名称和地址，明确项目的名称、数量、用途、期限、标底等内容；招标方案必须履行民主程序，在乡镇（街道）“三资”管理中心的监督指导下进行。招标投标方案、招标公告、招标合同和相关资料应当报乡镇（街道）“三资”管理中心备案。

（2）干部职责

①村（社区）要加强固定资产管理，健全资产管理台帐，盘活集体资产，增加集体收入。

②村（社区）要建立健全土（林）地征收管理台帐，按实际土（林）地征收情况逐笔登记，并及时进行公开。

③村（社区）应对集体资源进行清查核实，全面掌握资源状况，明确集体资源权属。

（3）追责依据

《中华人民共和国土地管理法实施细则》、《中国共产党纪律处分条例》、《农村土地承包经营权证管理办法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》、《玉溪市加强农村集体“三资”管理问责办法》。

（4）违责处理

村（社区）党组织、村（居）民委员会等基层组织中的党员干部在村集体资产资源处置过程中未按规定程序实施，造成村集体经济损失或不良后果的，进行责任追究。责任追究的方式主要有：诫勉谈话、责令整改、责令作出书面检查、通报批评、调整工作岗位、停职检查、撤销职务，以上追究方式可以单处或并处，其行为构成违纪的，由纪检监察机关按规定程序处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

14、集体土地征收及征收款发放流程图

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会、村（居）务监委会、有关村（居）民小组

责 任 人：村（社区）书记、主任、监委会主任、有关村（居）民小组组长




















    (1)流程说明
乡镇（街道）财政所将土地征用款划到村（社区）以后，经村（居）民代表会议讨论决定土地征用款分配方案并形成会议纪要报乡镇（街道）备案。在土地征用款发放中严格按分配方案执行，并将土地征用款发送清单在村（社区）公开栏张贴公示（建议7日）后，如无异议再进行兑现到户。

村（居）务监委会要对整个土地征用款发放全程进行监管，对未按规定操作的要提出规定操作整改意见，提出意见后村（居）委会未整改的或不接受意见的，要向乡镇（街道）纪委（纪工委）反映，乡镇（街道）纪委（纪工委）根据反映的情况，移交乡镇（街道）主管部门处理并关注处理的情况。乡镇（街道）“三资”管理中心在出账时要对相关资料进行审核。

（2）干部职责

仔细核对被征用土地面积及地上附着物，列明清单，在村（社区）公开栏公示，有条件的逐户面对面进行核实，避免出现纠纷，教育、指导村（居）民杜绝抢种苗木等行为。按照“四议两公开”工作法程序通过征用款方案，严格按方案兑现、发放、并提供分配方案和村（社区）会议记录，报乡镇（街道）相关部门备案；兑现清单公示7日；兑现到户。

（3）追责依据

《中华人民共和国土地管理法》。

（4）违责处理

不按照规定发放，或者违反规定的程序发放土地征用款的，乡镇（街道）相关部门责令村（社区）、小组改正。对非法发放土地征用款的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。侵占、挪用被征收土地单位的征地补偿费用和其他有关费用，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。
15、村（社区）集体林木采伐流程图

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会、村（居）务监委会

责 任 人：村（社区）书记、主任、监委会主任






















（1）流程说明

①林木采伐要由林权人提出申请，经村（居）民小组、村（社区）审核同意后上报审批。

②国家对森林采伐实行采伐限额管理制度，采伐申请要在市、县逐级下达的木材采伐指标内，并且采伐要符合相关法律、法规和作业设计的规范，否则就不能够办理木材采伐手续。

    ③集体林木的权属为集体的，处置集体资产应经村(居)民代表会议讨论决定，收益由集体组织成员共享；林木采伐事关当地的生态保护，在指标和政策允许的前提下，应经组、村（社区）审核同意。

④采伐限额按商品林、公益林实施分类管理。商品林在指标和规程允许的前下，经批准后可实施采伐。公益林严格限制商品性采伐，除法律法规以及其他规范性文件明确规定禁止采伐的林木外，其他公益林只能进行抚育和更新性质的采伐，以及工程项目建设占用、征收、征用林地内林木的采伐、灾害木清理采伐。农村居民在自有公益林内采伐自用材，只能采用择伐方式，并需要及时更新。公益林更新采伐必须报省厅批准，严格按照《森林采伐作业规程》（LY/1646-2005）以及《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.3-2001）执行。

⑤省厅规定，采伐蓄积在300立方米以上或皆伐面积达到50亩的，请有资质单位编制采伐作业设计。

⑥伐前公示，由村（居）委会负责在采伐所在地的小组和村（居）委会公示。公示期间有不同意见的，就不能上报审批。林木为个人所有的，由林地所有权单位负责公示，特殊情况除外。

（2）干部职责

集体林木采伐需按规定办理《林木采伐许可证》后，方可进行采伐。村(社区)、小组负责调查核实拟采伐林木权属，避免出现林权纠纷，并在村（社区）、小组公开栏公示，公示有异议的不得上报审批；落实拟采伐林木是否在林地范围内，在林地范围内的要确保在林木采伐指标内；明确告知林权人、采伐负责人的权利和责任；张贴《批准采伐通知书》，接受群众监督和投诉；组织村（居）组干部、村（居）民代表、护林员组成采伐监督小组，落实采伐监管措施；按程序对采伐收入入账，收入和票据在村（社区）、小组公开栏公开并报乡（街道）“三资”管理中心。

（3）追责依据

《中华人民共和国森林法》《中国共产党纪律处分条例》《新平县农村集体资金资产资源管理暂行办法》。 

（4）违责处理

超越职权，未报批就同意林木采伐的，按《森林法》处理；对违反规定的有关人员，按照干部管理权限，将由纪检监察机关会同有关部门组织查处，涉嫌刑事犯罪的，移送司法机关处理。

(六)村(居)民宅基地申请事项

16、农村宅基地审批流程图

责任组织：村（居）委会

责 任 人：村（社区）主任、土地协管员，有关村（居）民小组组长


















( 1 )流程说明

①建房户向户口所在地的村（居）民小组提出书面申请（携带户主身份证原件及复印件和户口簿原件及复印件）；

    ②建房领导小组进行初审（建房领导小组由组干部至少1人、村（居）民代表、建房户代表等5－7人组成，须经社员大会推荐产生），主要审查建房申请人申请资料是否齐备、真实，建房条件是否符合《新平县宅基地建房管理办法（试行）》等有关民房建设文件的规定。经核实不符合条件的，按上述有关文件规定进行处理；符合建房条件的，组织召开村（居）民户主代表大会，参会人员必须18岁以上，经本组2/3以上户主表决通过，方可确认申请人建房资格，同时填写村（社区）会议记录。其中，属于年龄不符、非农拆迁安置等需要建房的，必须单独提出由村（居）民户主代表大会表决。

③公示，符合建房条件的，建设人员名单在村（居）务公开栏进行张榜公示。公示时间不少于7天，公示内容包括建房户姓名、年龄、老房或祖遗房面积、拟处置情况，举报电话必须是村（居）委会和乡镇（街道）分管领导办公电话或手机等。公示期间有异议的进行核实处理，公示期满无异议的，照相后打印并注明公示结果、签单，再由小组按宅基地申请材料要求，组齐报件资料后上报审查。

④村（居）委会审核，主要对村（居）民小组上报的报件材料、建房资格、土地权属进行审核，特别要对年龄不符、非农拆迁安置、是否存在空户申请、冒名顶替等重点审查。不符合要求的，告知补正材料及进行整改，不补正和整改的进行退件。

（2）干部职责

 严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《新平县宅基地建房管理办法（实行）》等相关规定和程序，实事求是地审核。全力做好建房户资格、报件资料初审和上报等工作。

（3）追责依据

《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《新平县宅基地建房管理办法（实行）》

（4）违责处理

 不按照土地利用总体规划及村庄规划确定的用途批准占用土地建住宅的，乡镇（街道）相关部门令村（社区）、小组改正，并组织拆除违法建筑。违反《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《新平县宅基地建房管理办法（实行）》等规定的程序批准占用土地建住宅的，其批准文件无效，对非法批准占用土地的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

(七)村(居)民社会救助事项

17、低保、五保申请流程图

责任组织：村（居）委会

责 任 人：村（社区）委员会成员
















   

   （1）流程说明

    (家庭成员向户籍所在地乡镇（街道）提出书面申请，申请有困难的可委托的村（居）民委员会申请。

(乡镇（街道）在村（社区）协助下，组织驻村（社区）干部、村（社区）民政信息员等工作人员对申请人家庭进行入户调查。

(村（社区）组织人员对申请人进行民主评议。民主评议由村（社区）党组织和村（居）民委员会、熟悉村（居）情况的党员代表、村（居）民代表等参加。

(乡镇（街道）提出初审意见，并将初审结果公示7天。 

    ⑤县民政局审批后，并对拟批准的低保对象公示7天。

    ⑥乡镇（街道）民政办按规定发放低保金。

    （2）干部职责

严格遵守有关困难救助工作的各项规章制度，坚持公开、公正、公平原则，切实做好以下工作：

①协助做好救助对象发现报告工作；

②协助做好社会救助申请审核审批工作：①协助提出救助申请；②协助开展调查审核；③协助组织群众评议；④协助进行抽查复核；⑤协助公示审核审批结果；

(协助做好社会救助动态管理工作；

④协助做好社会力量参与社会救助有关工作；

⑤协助做好社会救助政策宣传工作。

    （3）追责依据

    《社会救助暂行办法》《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》《民政部关于指导村（居）民委员会协助做好社会救助工作的意见》《云南省社会救助实施办法》《玉溪市城乡居民最低生活保障审核审批办法》《新平县关于进一步规范城乡居民最低生活保障审核审批工作的通知》。

    （4）违责处理

①有下列情形之一的，由上级行政机关或者监察机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：对符合申请条件的救助申请不予受理的；对符合救助条件的救助申请不予批准的；对不符合救助条件的救助申请予以批准的；泄露在工作中知悉的公民个人信息，造成后果的；丢失、篡改接受社会救助款物、服务记录等数据的；不按照规定发放社会救助资金、物资或者提供相关服务的；在履行社会救助职责过程中有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的；

②截留、挤占、挪用、私分社会救助资金、物资的，由有关部门责令追回；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；

③采取虚报、隐瞒、伪造等手段，骗取社会救助资金、物资或者服务的，由有关部门决定停止社会救助，责令退回非法获取的救助资金、物资，可以处非法获取的救助款额或者物资价值1倍以上3倍以下的罚款；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；

④构成犯罪的，依法追究刑事责任。

18、医疗救助、临时救助申请流程图

责任组织：村（居）委会

责 任 人：村（社区）委员会成员








 








   （1）流程说明

①个人提出申请或委托村（居）民委员会申请；

②村（社区）受乡镇（街道）委托，配合开展入户调查，了解困难群众的生活状况和救助需求，并组织群众进行民主评议；

    ③填写统一印制的救助表格；

④乡镇（街道）民政办入户核查，提出初审意见，上报区民政部门；

⑤县民政部门核查，进行审批；

⑥审批通过后，按规定张榜公示；

⑦发放救助金。

    （2）干部职责

严格遵守有关困难救助工作的各项规章制度，坚持公开、公正、公平原则，切实做好以下工作：

①协助做好救助对象发现报告工作；

②协助做好社会救助申请审核审批工作：协助提出救助申请；协助开展调查审核；协助组织群众评议；协助进行抽查复核；协助公示审核审批结果；

③协助做好社会救助动态管理工作；

④协助做好社会力量参与社会救助有关工作；

⑤协助做好社会救助政策宣传工作。

    （3）追责依据

《中华人民共和国村民委员会组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《社会救助暂行办法》《民政部关于指导村（居）民委员会协助做好社会救助工作的意见》《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度  全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》《民政部关于建立健全临时困难救助制度的通知》《云南省关于全面建立临时救助制度的实施意见》《新平县城乡困难群众临时救助暂行办法》等。

   （4）违责处理

①有下列情形之一的，由上级行政机关或者监察机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：对符合申请条件的救助申请不予受理的；对符合救助条件的救助申请不予批准的；对不符合救助条件的救助申请予以批准的；泄露在工作中知悉的公民个人信息，造成后果的；丢失、篡改接受社会救助款物、服务记录等数据的；不按照规定发放社会救助资金、物资或者提供相关服务的；在履行社会救助职责过程中有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的；

②截留、挤占、挪用、私分社会救助资金、物资的，由有关部门责令追回；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；

③采取虚报、隐瞒、伪造等手段，骗取社会救助资金、物资或者服务的，由有关部门决定停止社会救助，责令退回非法获取的救助资金、物资，可以处非法获取的救助款额或者物资价值1倍以上3倍以下的罚款；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；

④构成犯罪的，依法追究刑事责任。

19.救灾、救助款物发放流程图
责任组织：村（居）委会

责  任 人：村（社区）委员会成员

















（1）流程说明

①个人提出申请，村（社区）进行入户调查，召开村（社区）评议会，对符合条件的形成方案，张榜公示七天后无异议的，由村（社区）如实提出意见（证明其家庭经济状况，负责人签字，村（社区）盖章）上报乡镇（街道）。

②乡镇（街道）民政办进行调查核实（家庭生活状况、资料审核），乡（街道）召开会议研究决定，由分管领导审核签字，乡镇（街道）盖章，上报县民政局救灾股。   

 ③县民政局救灾股初审后呈送分管领导审核，召开局务会研究讨论确定款物金额与数量，按照审批方案下拨款物，由各乡镇（街道）民政办负责组织村（社区）发放到户，并按规定进行公示。

（2）干部职责

如实上报受灾情况，通过村（社区）评议会形成救灾救助方案，负责相关资料收集提供，并及时公开救灾物资发放情况，接受群众监督。

（3追责依据

《自然灾害救助条例》、《新平县自然灾害救助应急预案》

(4)违责处理

对弄虚作假，违规发放的情况，一经查实，责令返还违规发放所得，情节轻者，组织约谈相关村（社区）干部，情节严重者，依相关法律法规进行处理。

20、贫困残疾人扶持救助申请流程图

责任组织：村（居）委会

责 任 人：村（社区）主任、副主任













(1)流程说明

①申请人或村（社区）干部提议；

②村（居）委会对申请人的情况进行初审；

③乡镇（街道）残联审核后在村（社区）公示；
④公示无异议后，乡（街道）填报《新平县各类贫困残疾人扶持救助审批表》，报县残联审批发放救助金。

（2）干部职责

严格遵守有关困难救助工作的各项规章制度，坚持公开、公正、公平、惠民的原则，如实、及时上报救助名单，指导村（居）民提供真实有效的各类证明资料，按照规定召开村（居）委会会议，形成有效的会议记录，并按照规定对救助信息进行公示。
（3）追责依据

《新平县贫困残疾人扶持救助办法》。

（4）违责处理

申请人有弄虚作假行为的，一经查实，除对已领取的救助金如数追回外，由所在村（居）委会、乡镇（街道）备案，两年内对当事人不予救助。对出具虚假证明的相关村（社区）干部，进行批评教育，情节严重者，依相关规定给予处分。

21、农村（社区）困难党员关爱行动补助申领流程图

责任组织：村（社区）党组织

责 任 人：村（社区）书记、组织委员、文书












(1)流程说明

①申请人向村(社区)小组党支部提出；

②村(社区)小组党支部对申请人的情况进行初审、公示；

③村（社区）党组织签署意见；

④乡镇（街道）党委（党工委）对申请人的情况进行审核；

    ⑤符合条件的困难党员填写农村（社区）困难党员关爱行动补助申请表；

    ⑥县委组织部审批后领取补助金。

（2）干部职责

严格遵守新平县党内关爱基金的各项规章制度，坚持公开、公平、公正的原则，如实上报党员困难情况。
（3）追责依据

《新平县农村（社区）困难党员关爱行动补助管理暂行办法》。

（4）违责处理

申请人有弄虚作假行为的，一经查实，除对已领取的农村（社区）困难党员关爱行动补助如数追回外，由所在村（社区）党组织、乡镇（街道）党委（党工委）备案，两年内不得进行困难救助。对出具虚假证明的相关村（社区）干部，进行批评教育，情节严重者，依相关规定给予处分。

(八)社会保障事项

22.办理被征地农民养老保险流程图

责任组织：村（居）委会

责 任 人：村（居）委主任、副主任







(1)流程说明

①县级国土部门提供符合参保条件的人员名单；

②县社保局将国土部门提供的符合条件人员名单录入系统；

③村（社区）根据县社保局下发的人员名单组织参保；

④乡镇（街道）将村（社区）上报参保人员名录入系统。

（2）干部职责

准确核实村（居）民信息，负责对符合条件的村（居）民宣传被征地养老保险的相关政策，指导村（居）民准备所需资料，确定参加养老保险花名册，统一报乡镇（街道）社会保障中心。

（3）追责依据

《社会保险费征缴暂行条例（国务院令第259号）》。

（4）违责处理

对弄虚作假，违规办理的情况，一经查实，停止享受，情节轻者，组织约谈相关村（社区）干部，情节严重者，依相关法律规定给予处分。

(九)村（居）民用章管理事宜

23.印章管理流程图

责任组织：村（社区）党组织、村（居）委会

责 任 人：村（社区）书记、村（居）委主任

①村（社区）党组织印章管理




②村（居）委会印章管理






（1)流程说明

①使用印章人提出个人申请；

②村（社区）党组织印章由组织委员审核，村（社区）书记审核签字后，按要求登记盖章。村（居）委会印章先由村（社区）书记审核，再村（居）委会主任审核签字，按要求登记盖章；
（2）干部职责

严格落实印章管理制度，并按规定程序使用印章。

（3）追责依据

按相关印章管理规定执行。

（4）违责处理

如有违规使用印章，一经查实，对相关责任人进行批评教育，情节严重的，依照相关规定给予处理。
(十)计划生育服务事项

24、计划生育办证流程图

责任组织：村（居）委会

责 任 人：村（社区）主任、计生宣传员

（1）办理《再生育证》











    (2)办理《独生子女父母光荣证》











     (1)流程说明

《再生育证》申请流程：

①夫妻双方共同向一方工作单位所在地或者一方户籍所在地村（居）委会提出申请；

②一方工作单位所在地或者一方户籍所在地乡级人民政府或者街道办事处初审；

③由乡级人民政府或者街道办事处工作人员报县卫计局审批；

④颁发《生育服务证》；

⑤符合的作出书面告知并说明理由。

《独生子女父母光荣证》申请流程：

①符合条件的夫妻（个人）提出申请，并按要求提供相关证明材料和照片。

②村（居）委会核实签章（有工作单位的由单位核实签章）。

③乡镇（街道）审核。

④便民服务中心核发

（2）干部职责

按照相关规定，以便民为原则，为村（居）民出具属实的证明，指导、协助村（居）民办理相关证件。

（3）追责依据

《中华人民共和国行政许可法》《云南省人口与计划生育条例》《云南省独生子女父母光荣证管理办法》

（4）违责处理

如有提供虚假信息取得许可、证件的情况，一经查实，取消已取得的许可、证件，并对相关责任人进行批评教育，情节严重的，依照相关规定给予处分。

25、《流动人口婚育证明》办理流程图

责任组织：村（居）委会

责 任 人：村（社区）主任、计生宣传员

















(1)流程说明

①村（居）民委员会或者所在单位出具的婚育情况证明

②符合条件的育龄妇女外出前到乡镇（街道）计生办申领，按要求提供相关证明材料和照片，已生育子女的，应落实以长效为主的避孕节育措施。

③报户籍所在地乡镇（街道）计生办审核，不符合条件的，退回申请人。

④审查合格的，发放证件。

（2）干部职责

按照相关规定，以便民为原则，为居民出具属实的证明，指导、协助村民办理相关证件。

（3）追责依据

《流动人口计划生育工作条例》（国务院令555号）、《云南省人口与计划生育条例》、《云南省流动人口服务管理条例》

（4）违责处理

如有提供虚假信息取得证件的，一经查实，取消已取得的证件，并对相关责任人进行批评教育，情节严重的，依照相关规定给予处分。

26、计划生育家庭奖励扶助金发放流程图

责任组织：村（居）委会

责 任 人：村（社区）主任、计生宣传员















（1）流程说明

①符合条件的对象提出申请，并按要求提供相关证明材料和照片。

②小组摸底调查并公示。

③村（居）委会调查核实并公示。

④乡镇（街道）初审并公示。

⑤县级卫生和计生部门审批。

⑥按规定通过银行转帐发放奖扶金。

（2）干部职责

按照相关规定，以便民为原则，为居民出具属实的证明，指导、协助村民办理相关证件。

（3）追责依据

《云南省农业人口独生子女家庭奖励规定》、《云南省人口和计划生育条例》及相关奖励文件、计划生育家庭特别扶助文件。

（4）违责处理

如有提供虚假信息取得奖励扶助金，一经查实，取消奖励扶助金资格，并追回已发放金额，并对相关责任人进行批评教育，情节严重的，依照相关规定给予处分。

(十一)服务村（居）民其他事项
27、入党申请流程图

责任组织：村（社区）党组织

责 任 人：村（社区）党组织书记、组织委员






















    (1)流程说明

①收到党外人士的书面入党申请后，召开支委会，对申请人员初审，确定入党积极分子，下发《入党积极分子培养考察表》，落实联系人，填写《入党积极分子培养考察表》，并报党（工）委审核。②考察培养入党积极分子，吸收入党积极分子参加部分组织活动。组织谈话和书面汇报不少于四次。考察期满（至少一年），召开支委会，根据年度党员发展计划，讨论拟定发展对象，并书面上报乡镇（街道）党（工）委。在党务公开栏张贴公示单，面向全体党员、群众公示，并受理举报。对发展对象进行严格的政治审查，确认无异议后，下发《入党志愿书》。确定入党介绍人，指导发展对象填写《入党志愿书》。③召开党员大会，进行表决。会议议程：发展对象宣读入党志愿；介绍人介绍发展对象基本情况和培养考察情况；党员讨论，发表意见和建议；进行大会表决唱票，公布投票结果；申请人表态；书记总结。将表决结果报告单附党员大会原始记录、《入党志愿书》和发展对象身份证复印件，上报乡镇（街道）党（工）委。④在村（社区）公示7日无异议后，党（工）委指派专人进行谈话，并广泛听取意见。谈话人将谈话情况和自己意见记入志愿书，向党（工）委汇报。根据党（工）委研究意见，下发预备党员批准书，将预备党员编入党支部，有条件的要举行宣誓仪式。⑤预备期满1年时，预备党员书面提出转正申请，党支部审查，召开党员大会，进行表决。会议议程：预备党员宣读转正申请；介绍人介绍预备党员基本情况和培养考察情况；党员讨论，发表意见和建议；进行大会表决；唱票，公布投票结果。将《入党志愿书》和表决结果报告单附党员大会原始记录，上报镇党委。⑥根据党委研究意见，批准转为正式党员或延长预备期（延长的时间至少半年，但最长不得超过一年）。

（2）干部职责

党支部分管组织工作的支委职责：

①根据支委会意见，协助支部书记制订发展党员工作计划并落实。

②协助党支部及支部书记做好对入党申请人、入党积极分子、发展对象、预备党员的培养、教育和考察工作。

③提醒并督促支部书记召开有关会议，及时做好入党积极分子、发展对象和预备党员的接纳工作，按时做好预备党员的转正工作，及时办理好必要的入党手续。并认真搞好支委会、支部大会的会议记录，内容齐全、完整、规范。

④具体负责办理各种入党旁证材料。协助支部及时搞好各种入党材料并送支委会及支部书记审定和报党委审查、审批。

⑤做好上传下达工作。经常把本支部发展党员工作的情况向支部书记反映，同时也把上级党组织发展党员工作的精神和本支部在发展党员工作中出现的一些新情况，向支部书记、支委会或党员进行传达汇报。

（3）追责依据

《中国共产党发展党员工作细则(试行)》、省市县发展党员相关规定。

（4）违责处理

追究发展对象责任，取消党员资格。追究培养联系人(入党介绍人)责任，情节严重的，给予党内通报批评和必要的纪律处分。追究党组织责任，情节严重的，对党组织书记、组织委员等有关责任人进行通报批评;情节特别严重的，给予责任人党内警告、严重警告或撤销党内职务处分。

28、党员组织关系迁转流程图

责任组织：村（社区）党组织

责 任 人：村（社区）党组织书记、组织委员




  县内接转                  转往县外                 县外转入










   (1)流程说明

   县内接转：转出地乡镇（街道）党（工）委出具介绍信，接转到本县其他基层党（工）委的，持介绍信到接收单位所在党（工）委，由党（工）委将组织关系转到接收单位党组织。

转往县外：乡镇（街道）党（工）委出具介绍信，申请人持介绍信到县委组织部开具介绍信，持县委组织部的介绍信到接收单位所在县区委组织部或县级以上党委（党工委）开具介绍信，持介绍信到接收单位所在党（工）委，由党（工）委将组织关系转到接收单位党组织。

县外转入：持转出地出具的介绍信到县委组织部，由县委组织部出具介绍信到接收单位乡镇（街道）党（工）委，由党（工）委将组织关系转到接收单位党组织。

（2）干部职责

党支部按照相关规定程序接转党员组织关系，熟悉掌握本支部党员情况，定期召开党组织生活会，加强党员党性教育。通知党员参加党员会议，组织党员积极参与新农村建设，发挥党员先锋作用。及时发现党员违法违纪情况，轻者教育批评改正，重者上报上级党委处理。党员每月1日主动到所在党支部交纳党费。

（3）追责依据

《中国共产党章程》、新平县党组织关系转移相关规定。

（4）违责处理

党组织工作情况与先进党组织、先进党务工作者等评选活动挂钩。对违规操作引起不良反映的，由乡镇（街道）党（工）委根据相关规定给予责任人处分。

29、矛盾纠纷调解流程图

责任组织：村（居）人民调解委员会

责 任 人：村（居）人民调解委员会主任













(1)流程说明

①村（居）干部排摸发现或当事人要求村（居）调解委员会调解纠纷的，按要求填写人民调解委员会受理登记表；

②村（居）民调解委员会受理当事的要求后，及时调查，收集相关资料，掌握第一手材料； 

③调查结束后，组织双方当事人进行调解。如果调解成功的，就签订双方当事人达成的协议书，调解不成的明确应告知当事人可以向乡镇（街道）人民调解委员会或人民法院或提请相关部门解决；

④调解成功的纠纷案件，定期进行回访，进一步了解情况。

（2）干部职责

按照相关规定，结合实际，认真调解，把矛盾解决在基层一线。

（3）追责依据

《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《新平县领导干部问责办法（试行）》（新发〔2016〕6号）。

（4）违责处理

如有不认真履行职责，把群众合理要求不放在心上，能办的不办或托着不办，“不作为乱作为”，影响了群众的生产生活或不及时调解发生恶劣事件的，一经查实，依照相关规定严格追究。

1.重大决策；


2.重要人事安排、奖惩；


3.重大工程和重要项目安排；


4.大额度资金使用。





村(社区)“两委”、村集体经济�组织等提出议案





村（社区）党组织受理





调查研究、听取意见、议题确定形成共识





村“两委”联席会议商议，�拟出初步方案





决策事项需上报审批或备案的，按规定履行相关的程序和手续





按决策权限召开会议决定








村（居）民代表会议或村（居）民会议








村（社区）党组织会议





村（居）务监委会全程监督








向村（居）民公开





1.本村（社区）建设规划，经济和社会发展规划、年度计划；


2.本村（社区）公益事业的兴办和筹资筹劳方案及建设承包方案；


3.集体土地、山林、矿产资源的开发、承包、租赁，房屋等集体资产的租赁、拍卖或转让，以及收益安排和使用；


4.集体经济及公益事业项目的立项、建设及承包；


5.集体资产购建与处置、集体借贷、集体企业改制；


6.村（社区）建设规划、土地征用及补偿分配、宅基地审报；


7.上级党委政府和有关部门投入的各种资金和物资的使用；


8、涉及村集体和村（居）利益的其他重大事项。





村(社区)党组织会议


提议





村“两委”联席会议商议





党员大会审议





村（居）民会议或


村(居)民代表会议决议





决议结果公开





村(社区)“两委”


组织实施决议





实施结果公开





村(居)务监委会全程


监督





村(居)民会议或村(居)民代表会议确定项目建设方案





村(社区)“两委”在监委会列席下初步拟定项目方案





立


项





提出立项申请，由乡镇（街道）报相关审批部门进行立项审批





在监委会监督下，进入县或者乡镇（街道）公共资源交易中心公开招标





招投标结果公示3日后签订工程建设合同





村(社区)“两委”准备招标工作，报县发改局核准后组织招标





招


标








由村(社区) “两委”、监委会或村（居）民代表监督施工过程，重大项目乡镇(街道)把关





工程进料及劳务全部由中标方负责








施工过程








 实


施





进料由村(居)委会负责，工程劳务由中标方负责





完工


验收





由村(社区)“两委”按照规定组织相关部门验收








报国家审计机关和乡镇（街道）“项目办”选择的社会中介机构进行审计








乡镇（街道）“项目办”备案





村（社区）“两委”联席会议决议





报乡镇（街道）项目办备案，决议结果公开





1.工程价款变更累计在合同总造价5%以内的，由建设单位负责人审批，报乡镇（街道）项目办批准；


2.变更累计超过合同总造价5％—10%的，应当由建设单位负责人审核，报乡镇（街道）项目办批准；


3.超过经批准的项目投资10%的，由乡镇（街道）项目办审核，报原项目投资审批部门批准。


 上述三种情况的工程造价变更批准书，须抄报乡镇（街道） “三资”管理中心备案。





村“两委”组织实施决议





投资项目立项、设计、预算，


成立工程建设管理小组





村（社区）负责组织招标





签订工程建设合同





   工程项目建设完工后，建设单位将结算清单提交村（社区）“两委”及村（居）监委会或村（居）民代表会议审核，村（社区）将项目决算有关资料送乡镇（街道）“三资”管理中心备案。工程建设档案报乡镇（街道）“项目办”办备案。











组织实施工程建设








竣工验收、工程结算





村（居）监委会全程监督





实施结果公开





村（社区）提出项目实施申请，报乡镇（街道）村级集体工程建设项目管理领导小组审批





村（社区）“两委”联席会议商议





党员大会审议、村（居）民�代表会议决议





决议结果公开





“两委”组织实施决议





  1.工程价款变更累计在合同总造价5%以内的，由建设单位负责人审批，报乡镇（街道）项目办批准；


  2.变更累计超过合同总造价5％—10%的，应当由建设单位负责人审核，报乡镇（街道）项目办批准；


  3.超过经批准的项目投资10%的，由乡镇（街道）项目办审核，报原项目投资审批部门批准。


上述三种情况的工程造价变更批准书，须抄报乡镇（街道） “三资”管理中心备案。





投资项目立项、设计、预算，成立工程建设管理小组





5万元（含）—20万的由乡镇（街道）项目办负责招标；20万元（含）—100万元的工程项目，报县级部门核准、监管。





签订工程建设合同





组织实施工程建设





工程项目建设完工后，建设单位将结算清单提交村（社区）“两委”及村（居）监委会或村（居）民代表会议审核。村（社区）将项目决算有关资料报国家审计机关和乡镇（街道）“项目办”选择的社会中介机构进行审计。审计结束后15日内，将审计结果在村（居）务公开栏中公布。工程建设档案报乡镇（街道）“项目办”办备案。





竣工验收、工程结算、审计





实施结果公开





村（居）监委会全程监督





向乡镇（街道）村级集体工程建设项目管理领导小组提出项目实施申请，并附“两委”会议记录”和村（居）民代表会议决议”





村（社区）“两委”联席会议决议





党员会议审议、村（居）民代表�会议决议





决议结果公开





“两委”组织实施决议





  1.工程价款变更累计在合同总造价5%以内的，由建设单位负责人审批，报乡镇（街道）项目办批准；


  2.变更累计超过合同总造价5％—10%的，应当由建设单位负责人审核，报乡镇（街道）项目办批准；


  3.超过经批准的项目投资10%的，由乡镇（街道）项目办审核，报原项目投资审批部门批准。


  上述三种情况的工程造价变更批准书，须抄报乡镇（街道） “三资”管理中心备案。








投资项目立项、设计、预算。�成立工程建设管理小组





报县级部门审批后县公共资源�交易中心进行招标





签订工程建设合同





组织实施工程建设








  工程项目建设完工后，建设单位将结算清单提交村（社区）“两委”及村（居）监委会或村（居）民代表会议审核。村（社区）将项目决算有关资料报国家审计机关和乡镇（街道）“项目办”选择的社会中介机构进行审计。审计结束后15日内，将审计结果在村（居）务公开栏中公布。工程建设档案报乡镇（街道）“项目办”办备案。








竣工验收、工程结算、审计





实施结果公开





村（居）务监委会全程监督





发票需经手人、证明人签字。





村(居)委会支出1000元以下（含1000元），由村 (社区)书记、主任联批；村（居）委会支出1000元至10万元的，必须履行民主议事决策程序，并报乡镇人民政府、街道办事处主管领导核准。





村(居)委会超出10万元（含10万元）的支出计划，必须履行民主议事决策程序，民主议事结果须报经乡镇人民政府、街道办事处主管领导审核，报县农经中心备案；超出100万元（含100万元）的支出计划，除报经乡镇人民政府、街道办事处主管领导审核，还须报县农经站中心备案。





报账员整理原始单据





民主理财小组、村（居）务监委会审查


审批签字





村（居）委会主任审核





村（社区）党组织书记审批签字





发票需经手人、证明人签字，各种审批手续及程序完备。











报乡镇（街道）“三资”管理中心审核





通过乡镇（街道）“三资”管理中心转账支付，1000元以下的小额开支可由出纳现金支付。





支出





财务公开





村（社区）“两委”联席会议商议


（具体发放的对象、项目及金额）





村（居）民代表会议决议





到乡镇（街道）“三资”管理中心报账





发放





分管村（社区）干部提议





“两委”联席会议决议





用人、用工报酬总额2万元以上的按“四议


两公开”工作法程序决策





村（社区）党组织提出公开内容








贯彻落实上级党组织决策、决定的意见和措施以及涉及群众切身利益的重大决策、政策及制定的重要文件等








在点题公开栏中点题





直接向村（社区）党组织询问





向村（居）务监委会反映





领导班子成员及任务分工、党组织任期目标和阶段工作重点、党风廉政建设、党建主题活动





及时广泛听取党员意见，若党员有疑问可用三种方式反映





点题公开：要求点题公开应口头或书面提出申请并说明理由，村（社区）党组织负责解释或在点题公开栏中公开





党员服务群众





即时公开：随时公开党内重大事项及进展情况





评比表彰、民主生活会、领导干部述职述廉、党员队伍发展、教育、管理





落实党内民主选举、民主决策、民主监督、民主管理制度等、党费收缴及管理使用





定期公开








村（社区）党组织确定公开方案，


党组织书记签字





村（居）务监委会�审查完善





村（社区）党组织对档案资料进行整理归档妥善保管





村（社区）党组织在10日内解释





10日内点题公开栏公开





确实有误重新公布





10日内点题公开栏公开





村（社区）党组织在10日内解释





确实有误重新公布





村（社区）党组织对档案资料进行整理归档妥善保管





村（居）委会提出公开内容








资金管理








即时公开：随时公开村（社区）内重大事项及进展情况





资产管理








村(居)监委会收集群众�意见建议，反馈村（居）�委会整改完善





资源管理








点题公开：要求点题公开应口头或书面提出申请并说明理由，村（居）委会负责解释或在点题公开栏中公开





村（社区）“两委”讨论确定公开方案





村政事务








定期公开





便民服务





及时广泛听取和处理群众意见，若群众有疑问可用三种方式反映





在点题公开栏中点题





向村（居）监委会反映





直接向村（居）委会询问








10日内点题公开栏公开





村（居）委会在10日内解释





确实有误重新公布





村（居）委会对档案资料进行整理归档妥善保管





报账员到乡镇（街道）“三资”�管理中心领取财务公开表





1.会计科目余额表


2.村级财务收入、支出明细公开表


3.各项财产、村级债务、债权明细公开表


4.村级管理费用明细公开表


5.按规定需公开的其它村级“三资”和财务事项。





村（社区）书记、主任签字





村（居）务监督委员会主任签字、盖章





按规定要求按时公开





村（居）务监督委员会收集群众意见建议，反馈“三资”中心





年初公布财务收支计划，每月或每季度公布各项收入、支出情况，�年末公布各项财产、债权债务、收益分配等情况





村（社区）“两委”会议�讨论决定





村（社区）“两委”研究初步意见，通过 “三重一大”、“四议两公开”工作法决策法程序决议





乡镇（街道）“三资”管理中心�监督指导





公开协商或招标（金额10000元以上的，应当进入乡镇（街道）公共资源交易中心）








资产资源承包、出租、出售等用途说明，�可行性报告等材料





村（社区）党组织书记审核





招标投标方案、招标公告、招标合同和相关资料报乡镇（街道）“三资”管理中心备案。





承发包双方签订合同，村（社区）主任签字





村（居）务监委会全程监督





村（居）民小组干部会议





村（居）民代表会议决议





村（居）民会议（户主会议）





征地款（土地补偿费、安置补助费）到乡镇（街道）





清点青苗、�地上附着物





签订征地协议





征地款（土地补偿费、安置补助费）分配按“四议两公开”工作法操作





征地款（土地补偿费、安置补助费）到村（社区）





青苗、地上附着物补偿款到乡镇（街道）





提供分配方案和村（社区）会议记录





报乡镇（街道）备案





分配方案、兑现清单公示





青苗、地上附着物补偿款到村（社区）





兑现到户





兑现到


所有权人





村（居）务监委会全程监督





村(社区)“两委”在下达乡镇（街道）的采伐指标计划内和政策允许采伐的前提下


研究拟定采伐计划





召开村(居)民会议或村(居)民代表会议（确定采伐计划)





组织村（社区）、小组干部、村（居）民代表、护林员对拟采伐林木的四至范围�进行标注





村(居)委会报乡镇（街道）林业站审查是否符合采伐的相关政策和规程，不符合的说明理由，符合的组织外业调查进行采伐作业设计。








初查后填写林木采伐申请表并在村（社区）粘贴伐前公示








公示期满无异议，报乡镇（街道）或县林业局审批


[采伐蓄积50立方米以下由乡镇（街道）审批，采伐蓄积50立方米以上由县林业局审批]





伐区移交林权人组织采伐（需要招标的按相应的招标程序操作）





村（社区）党组织、村（居）委会负责采伐监督，防止出现超伐、滥伐现象





乡镇（街道）或县林业局核发采伐许可证，下发《批准采伐通知书》并公示





收入及票据报乡镇(街道)“三资”管理中心





收入情况在村(居)务公开栏内公开





采伐收入收据由村(社区)书记、主任签字





申请材料


1.户口簿


2.身份证


3.书面申请





建房户提出书面申请





领导小组由组干部、村（居）民代表、 建房户等5－7人组成





审查建房条件


1.申请材料是否齐全、真实2.建房资格是否符合新平县民房建设的有关政策规定


3.拟拆除老房或祖遗房情况


4其他相关情况





村（居）民小组建房领导小组初审





参会人员必须年满18周岁以上，经本组2/3以上户主表决通过，方可确认申请人建房资格





召开户主代表大会





不符合条件


1.告知补正材料


2.不补正的退件





村（居）委会审核（出具土地权属证明）





符合条件





公示期满无异议





在村（居）务公开栏进行公示





1.公示7天，公示内容包括建房户姓名、年龄、老房面积及处置情况。


2.举报电话：村（居）委会或乡镇（街道）。


3.公示期间有异议的进行核实处理





组齐报件资料上报





   提供：1、申请书、《新平县居民家庭经济状况申报表》、《新平县城乡居民家庭诚信声明及授权委托书》原件；2、家庭成员户口簿和身份证复印件；3、家庭成员中有残疾人的，需提供《残疾证》复印件；4、患大病的需提供公立医院出具的病情证明。





个人申请或委托村（居）民委员会申请





乡镇（街道）入户调查





村（社区）组织群众进行民主评议








初审结果公示7日





乡镇（街道）提出初审意见





经审批符合条件的再次公示7日





报县民政局审批





按规定公示





保障金发放





在县内定点医疗机构就医的，采用一站式医疗救助系统即时结算流程





个人申请或委托村（居）民委员会申请





  医疗救助提供：身份证、病情证明、原始票据。


  临时救助提供：村（社区）出具证明，有证明资料的一并提供。





村（社区）受乡镇（街道）委托，配合开展入户调查，并组织群众进行民主评议





乡镇（街道）提出初审意见





县民政部门核查，进行审批





审批通过后，按规定张榜公示





救助金发放





1.申请条件：受灾户


2.申报材料：申请书





个人申请





1.入户调查


2.村民代表会评议


3.张榜公示





村（居）委会评议





乡镇（街道）民政办调查核实





1.调查核实


2.制定灾民救助花名册





乡镇（街道）政府会议研究加注意见


乡镇（街道）分管领导签字审核





乡镇（街道）审核





审核通过（根据灾情等信息确定救灾物资及救助金额等）





县民政局审批





乡镇（街道）民政办发放





1.下拨救灾款到乡镇（街道）财政所，由民政办下拨到户


2.救灾物资由乡镇（街道）民政办发放到村（居）委会，村（居）委会发放到户


3.发放完毕后将花名册报民政局核销





提供：《新平县贫困残疾人扶持救助审批表》、身份证、残疾人证复印件。





本人(亲属)申请或村（社区）干部提议





乡镇（街道）残联审核





村（社区）初审





村（社区）公示





报县残联审批





批复后申请人将本人账号报乡镇�（街道）残联发放补助金





个人申请





村（社区）小组党支部初审、公示





村（社区）党组织书记签署意见





提交乡镇（街道）党委（党工委）审核





报县委组织部审批





发放农村（社区）困难党员关爱�行动补助





县级国土部门提供符合参保条件的人员名单





县社保局将国土部门提供的符合参保条件的人员名单录入系统，�并将名单下发到村（社区）组织参保





村（社区）根据区居保局下发名单，组织符合条件人员参保，�并收取参保人身份证和户口本复印件





村（社区）将参保人员名单报乡镇（街道）社会保障中心录入系统








村（社区）书记审核签字











村（社区）党组织组织委员审核





个人申请








村（社区）党组织换届时交乡镇（街道）保管








登记盖章








村（居）委主任审核签字











村（社区）书记审核





个人申请








登记盖章





  贷款、承包、对外签订合同、报批项目等重大问题使用印章的，须经村“两委”联席会议或村（居）民代表会议签署后使用。


  禁止在空白凭信上盖章。





村（居）委会换届时交乡镇（街道）保管





符合申领的夫妻双方领取表格并填写签章


带齐表上所要求的材料








夫妻申请








交由女方(或男方)户籍所在社区办事处审核并收集资料








村（居）委会或所在单位审核�（有工作单位的由单位审核签章）





乡镇（街道）办事处








交由女方(或男方)户籍所在街道办事处审核并收集资料








县政务服务中心








材料符合办理要求，由乡镇（街道）交由县政务服务中心审核并办理








《再生育证》办理完成，由乡镇（街道）相关人员签字领取（不给予办理《生育证》材料由县政务服务中心返还给乡镇（街道）。





乡镇（街道）计生人员








填写《独生子女父母光荣证申请登记表》，提供夫妻小一寸证件照片一人一张带齐表上所要求的资料资料。





个人申请





村（居）委会或所在单位核实





计生宣传员在登记表上签署意见，加盖公章





无单位或私企单位由乡镇（街道）再审核，材料交于乡镇（街道）或本人到县政务服务中心办理。








乡镇（街道）审核





符合办证的及时办理，申请表有单位的返回单位存档，无单位交乡镇（街道）存档；对不符合规定的，及时退回申请人或乡镇（街道）。





县政务服务中心核发





拟离开户籍所在地以工作、生活为目的，在外省居住30天以上的成年育龄妇女（18—49岁），提供本人的居民身份证或居民户口簿、结婚证（小一寸夫妻合影照4张）、避孕节育措施证明。未婚育龄妇女只需提供本人的居民身份证或居民户口簿（小一寸证件照4张）到村（居）委员会办理。填写《云南省流动人口婚育证明申请表》一式三份。





育龄妇女申请





户籍所在单位或村（居）委会�核实





计生宣传员在登记表上签署意见，加盖公章








不符合规定的及时退回，材料不齐的，一次性告知需补充的内容。








户籍所在乡镇（街道）办事处审核





户籍所在地区卫生和计划生育局审批签章核发《流动人口婚育证明》








符合条件的对象填写《申请表》，附小一寸近照3张，提供双方身份证、户口本及结婚证、《独生子女父母光荣证》、子女死亡或伤残证明原件及复印件，生育证明等相关材料。





本人向村（居）委会申请�并附相关证明材料





小组摸底调查并公示





村（居）委会调查核实并公示，在申请表上签字盖章。








乡镇（街道）初审并公示





公示不少于15个工作日





县卫生和计划生育部门审批





兑现，委托县信用社直接发放到奖扶对象帐户。





录入网站





2.党组织派人谈话





1.递交入党申请书





申请入党





4.上级党委备案





3.推荐和确定入党�积极分子





入党积极分子的


确定和培养教育





6.培养教育考察





5.指定培养联系人





8.上级党委备案





7.确定发展对象





发展对象的确定


和考察





10.进行政治审查





9.确定入党介绍人





11.开展短期集中培训





13.上级党委预审





12.支委会审查





14.填写入党志愿书





预备党员的接收





15.支部大会讨论





17.上级党委审批





16.上级党委派人谈话





18.再上一级党委组织部门备案





20.入党宣誓





19.编入党支部和党小组





21.继续教育考察





预备党员的教育


考察和转正





22.提出转正申请





24.上级党委审批





23.支部大会讨论





25.材料归档





个人申请





村（社区）党组织�出具介绍信





村（社区）党组织�出具介绍信








县委组织部


出具介绍信





接收单位所在党（工）委





乡镇(街道)党(工)委�出具介绍信





乡镇(街道)党(工)委�出具介绍信





县委组织部出具介绍信





接收单位所在


党（工）委








接收单位党组织





县级以上党委


组织部门


（玉溪市范围内不需此程序）








接收单位党组织





接收单位党组织





村（居）干部排摸发现或当事人要求





村（居）调解委员会受理


（填写人民调解受理登记表）





调查





   调解不成的应告知当事人可以向乡镇（街道）人民调解委员会或人民法院或提请相关部门解决





调解








双方当事人达成协议





回访





归档








PAGE  


