新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

桂山街道乡村振兴化解历年欠款专项资金。主要包含街道人居环境整治、人饮项目、文明县城创建、集贸市场改造等项目。

二、立项依据

根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）精神，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《中共云南省委、云南省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（云发〔2021〕11号）、《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》（玉发〔2021〕12号）等文件精神，全力抓好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处。

四、项目基本概况

充分认识全县乡村发展所处的历史时期，总结“三农”工作经验和发展成效，准确把握新时代经济社会发展新趋势和乡村演变发展新特征，牢牢抓住历史性机遇，更高标准推进农业农村发展。

长期以来，全县上下认真贯彻落实新发展理念，坚持把解决好“三农”问题作为全县工作的重中之重，全面落实中央和省、市委的强农惠农富农政策和各项决策部署，扎实稳妥地推进各项改革，统筹抓好高原特色现代农业发展、美丽乡村建设和脱贫攻坚工作，“三农”工作交出了一份提气的“成绩单”，为全县经济社会发展跨入新时代提供了重要支撑，为全面实施乡村振兴战略打下了坚实基础。

五、项目实施内容

根据各项工程项目欠款情况，依据《桂山街道行政事业单位财务管理制度》（新桂办发〔2019〕22号）预算资金下达后，通知各职能中心站所上报相关报账资料，财政所先予以核定后，上报项目领导小组组长审批后，按进度支付。

六、资金安排情况

本年度乡村振兴系列项目预算732.52万元，细分18个项目，分别为：

（一）窝尼新村公益房、道路等附属设施建设工程项目，合同金额192.26万元，审定资金178.81万元，累计已支付金额49.81万元，本年度预算129.00万元；

（二）桂山街道农村危房改造项目，2019-2020年合同金额111.00万元，审定资金110.57万元，累计已支付金额58.00万元，本年度预算53.00万元；

（三）亚尼河人饮工程项目，合同金额21.16万元，审定资金25.89万元，累计已支付金额24.00万元，本年度预算1.88万元；

（四）窝尼新村地质灾害搬迁附属工程，合同金额36.56万元，审定资金24.74万元，累计已支付金额16.54万元，本年度预算8.20万元；

（五）窝尼新村绿化提升项目，合同金额45.50万元，审定资金47.91万元，累计已支付金额10.00万元，本年度预算37.91万元；

（六）窝尼新村风貌整治项目，合同金额21.69万元，审定资金28.86万元，本年度预算28.86万元；

（七）太平社区上得勒箐公益房建设项目，合同金额47.69万元，审定资金60.83万元，累计已支付金额10.83万元，本年度预算50.00万元；

（八）太平社区丁苴东村小组消防水池建设项目，新增合同金额38.11万元，累计已支付金额18.11万元，本年度预算20.00万元；

（九）太平社区丁得片区村庄道路硬化项目，送审金额51.86万元，审定资金51.84万元，累计已支付金额22.35万元，本年度预算29.51万元；

（十）集贸市场三防设施、鱼市场改造、活禽市场改造项目，合同金额54.05万元，审定资金53.67万元，累计已支付金额13.67万元，本年度预算40.05万元；

（十一）亚尼社区瑞英塘人畜分离-电力设施工程项目，合同金额18.13万元，本年度预算18.13万元；

（十二）桂山街道凤凰社区革棚小组人居环境提升整治项目，合同金额10.30万元，累计已支付金额3.03万元，本年度预算10.00万元；

（十三）老大新公路岔河路口绿化工程，合同金额6.58万元，本年度预算6.58万元；

（十四）桂山街道创建文明县城氛围营造宣传项目，采购金额30.97万元，本年度预算30.97万元；

（十五）爱国卫生“七个专项”、国家级卫生县城复审经费，采购金额90.81万元，本年度预算80.00万元；

（十六）窝尼新村党员活动室改造项目，合同金额20.39万元，本年度预算20.39万元；

（十七）乡村振兴大型广告牌制作，合同金额9.94万元，本年度预算9.94万元；

（十八）上下斗戛乡村振兴示范点项目，协议金额50.34万元，本年度预算50.00万元。

七、项目实施计划

（一）资金预算阶段

2021年10月—2022年1月，由各室（中心、所）根据项目推进情况、前期工作筹备情况，提交财政所纳入2022年度年初预算。

（二）预算批复阶段

2022年1月—2022年2月，县人大常委会、县财政局根据街道上报预算，完成对我单位预算批复工作。

（三）项目竣工验收阶段

2022年3月—2022年11月，由街道领导小组成员单位组织项目验收结算，提供结算验收材料至街道财政所审核后报分管领导、街道主要领导审批，以备报账。

（四）资金兑付阶段

2022年3-12月，根据县级财力状况，积极争取县级财政支持，力争年度终了前完成资金兑付工作。

八、项目实施成效

（一）促进辖区人口稳定就业。建立健全用工信息平台，加强脱贫人口劳动力技能培训，加大脱贫人口有组织劳务输出力度。全面抓好脱贫乡村农村人居环境、小型水利、乡村道路、农田整治、水土保持、产业园区、林业草原基础设施等以工代赈项目建设，确保脱贫人口、边缘易致贫人口用工使用比例。过渡期内逐步调整优化生态护林员、护路员、护水员、保洁员等政策，统筹用好乡村公益性岗位，健全按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗的管理机制，优先将脱贫人口、边缘易致贫人口纳入公益性岗位。

（二）持续改善基础设施条件。继续加大脱贫地区公路、水利、电力、通信网络等基础设施建设的支持力度。围绕实施产业兴村强县行动，持续加大对脱贫乡村产业发展基础设施建设。持续巩固提升脱贫乡村“四好农村路”建设，推动交通项目更多向进村入户倾斜。统筹推进县乡村三级电子商务服务体系、物流配送体系建设，实施“快递进村”工程。持续加大脱贫乡村电网改造提升建设。

（三）进一步提升地区公共服务水平。继续改善义务教育办学条件，持续推进九年一贯制、集团化办学工作。继续实施家庭经济困难学生资助政策和农村义务教育学生营养改善计划，义务教育巩固率达到全市平均水平。过渡期内保持现有健康帮扶政策基本稳定，调整完善县域内先诊疗后付费政策，完善大病专项救治政策，优化高血压等主要慢病签约服务，主要慢病签约服务达100.00%。加大支持脱贫乡村医疗卫生机构基础设施建设和设备配备力度，继续改善疾病预防控制机构条件。

（四）健全落实社会保障救助。完善最低生活保障制度，科学认定农村低保对象，提高政策精准性，做到精准识别、应保尽保。完善农村特困人员救助供养制度，合理提高救助供养水平和服务质量。完善残疾儿童康复救助制度，提高救助服务质量。合理确定农村医疗保障待遇水平，强化基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能。坚持医保制度普惠性保障功能的同时，增强对困难群众基础性、兜底性保障，完善城乡居民基本医疗保险参保个人缴费资助政策，继续全额资助特困人员，定额资助低保对象。

（五）建设巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重点示范村。根据地理环境相同、产业发展相近、乡风村貌相似，以区域为单万元、基础设施滞后的乡镇村为重点，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统一规划、资金倾斜，整体推进产业发展、基础设施、乡村建设、生态环保、公共服务、村庄治理等一体化建设的重点帮扶乡镇和示范村。坚持因地制宜，加快推进高原特色现代农业发展。坚持问题导向，补齐乡村振兴的基础设施短板弱项。

（六）持续深化农村人居环境整治提升。按照实施乡村建设行动统一部署，加大脱贫地区农村人居环境整治提升力度，围绕农村人居环境整治提升五年行动，统筹农村改厕和污水治理，聚焦脱贫人口比例30.00%以上、常住人口30户以上的自然村，因地制宜实施人畜分离、厕所革命、生活垃圾、污水治理、村内道路通畅、村民素质提升工程，深入开展村庄清洁行动。