新平县2025年中央生猪调出大县奖励资金

项目实施及资金使用方案

一、项目基本情况

2025年2月23日，中央一号文件正式发布，在乡村全面振兴和农业强国建设的宏大战略布局中，畜牧业的稳定发展被提升到了前所未有的高度。文件明确提出“**稳定生猪产能，促进平稳发展”，**这体现了国家对生猪产能稳定的高度重视。生猪产业是我国畜牧业的重要组成部分，其稳定发展对于保障市场供应、稳定物价、促进农民增收具有重要意义。

根据《2025年云南省畜牧兽医工作要点》，2025年，全省畜牧兽医工作要突出生猪生产，稳固产业发展基础，加快推动畜牧业高质量发展。要落实生猪产能调控政策，实施好生猪良种补贴、生猪调出大县奖励资金项目，扩大良种猪覆盖面，提升生产设施水平。引导养殖场户与大型猪企建立利益合作关系，发展代养场。德康生猪项目的实施和新平德康农牧有限公司漠沙种猪场的建成生产，推动了全县生猪产业的快速发展，有力促进全县畜牧业转型升级。2023年，新平德康农牧有限公司被省委、省政府授予“云南省粮食暨重要农产品生产先进集体”称号。2024年，新平县实现生猪存栏28.93万头，出栏40.51万头，猪肉产量3.79万吨，产值10.15亿元，占畜牧业总产值16.2亿元的62.7%，生猪调出量位于中央明确的生猪调出大县外其他县（市、区）前十位；生猪存栏、出栏、猪肉产量、生猪产值分别占全市的31.6%、27.4%、27.4%、26.9%。其中，新平德康公司生猪存栏15.1万头，出栏 22.9万头，占全县的52.2%和56.5%。

《玉溪市财政局关于提前下达2025年中央生猪调出大县奖励资金的通知》（玉财农〔2024〕200号）文件下达新平县中央生猪调出大县奖励资金157万元，为贯彻落实各级党委、政府关于发展畜牧产业决策部署。经研究，决定使用此次下达的奖励资金157万元，通过将以奖代补的方式支持新平德康农牧有限公司良种引进、漠沙种猪场新建生产用水管道和水箱，以提升良种覆盖率，切实解决生产用水困难等问题，保障良种猪源供给，稳固全县生猪产能，推动生猪产业高质量发展。

二、项目开展时间

（一）资金预算阶段（2024年11月20日—2025年3月20日）

依据《玉溪市财政局关于提前下达2025年中央生猪调出大县奖励资金的通知》（玉财农〔2024〕200号）文件，将新平县2025年中央生猪调出大县奖励资金纳入预算。

（二）项目组织实施阶段（2025年3月21日-2025年12月31日）

1.项目的前期准备工作

（1）项目评审：在云南财政预算管理一体化服务平台上进行项目申报，项目评审（第三方评审）；

（2）指标下达：待项目评审通过后，财政下达指标

2.资金的兑付工作

项目以奖代补方式兑付。

三、项目资金安排

《玉溪市财政局关于提前下达2025年中央生猪调出大县奖励资金的通知》（玉财农〔2024〕200号）文件下达中央生猪调出大县奖励资金（省级统筹部分）157万元。

四、项目开展的具体内容和措施

中央生猪调出大县奖励资金（省级统筹部分）157万元，其中：漠沙种猪场新建生产用水管道和水箱补助70.6万元；良种引进补助86.4万元。

1. 奖补对象

新平德康农牧有限公司。

（二）奖补标准

1.漠沙种猪场新建生产用水管道和水箱：按不超过投资总额50%进行奖补，最高补助70.6万元；

2.良种引进：从省外引进长白、大白、约克、杜洛克等优良种猪，每头补助800元，最高补助86.4万元。

（三）奖补条件

1.漠沙种猪场新建生产用水管道和水箱

（1）完成从漠沙镇自来水厂至漠沙种猪场供水管网改造，共11000米，规格为110热镀锌钢管；

（2）完成新平德康农牧有限公司漠沙种猪场建设2台300立方304不锈钢水箱。

2.良种引进

（1）引种数量：从四川、重庆、贵州引进长白、大白、约克、杜洛克等优良种猪1080头。

（2）引种情况：①因种猪场生产需要新平德康农牧有限公司分别于2025年1月、2月分别从贵州、重庆引进优良种猪216头、526头。合计742头；②预计2025年4月至12月将从四川、贵州引338头优良种猪。

（四）项目验收

由新平县农业农村局农业项目管理领导小组组织项目验收，采取资料核查、现场检查、访谈调研等方式对项目奖补条件完成情况进行验收。

（二）项目实施措施

严格执行《云南省财政厅云南省农业农村厅关于印发〈云南省中央生猪调出大县奖励资金管理办法实施细则〉的通知》（云财农〔2021〕23号）等文件规定，加快预算执行进度，强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，确保资金安全规范使用。

五、分月用款计划和支出目标

2025年1月引进优良种猪216头，补助17.28万元；

2025年2月引进优良种猪526头，补助42.08万元；

2025年3月至4月，完成从漠沙镇自来水厂至漠沙种猪场供水管网改造，共11000米；补助金额50.6万元；漠沙种猪场建设300立方304不锈钢水箱2台，补助金额20万元；

2025年5月，引进优良种猪338头，补助27.04万元。