附件

新平彝族傣族自治县应急管理体系建设规划（2021-2025）重点项目表

（单位：万元）

| 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 计划投资 | 项目业主 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合防灾减灾项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防震减灾项目 | 地震烈度速报与预警工程观测台站加密建设项目 | 扩建新平县地震烈度速报与预警工程观测台站，完善地震烈度速报与预警工程基准台、基本台、一般台建设，增加预警终端设备,尽快形成能覆盖整个新平县域的地震预警能力。 | 200 | 县防震减灾局 | 扩建 |
| 2 |  | 民居抗震建设项目 | 完成5000户民居抗震建设。 | 12500 | 县住房和城乡建设局 | 改建 |
| 3 | 防汛抗旱能力提升项目 | 主要支流治理项目 | 计划实施戛洒江戛洒段大沐浴段治理工程、绿汁江新平县段二期治理工程，对河道进行疏浚和清淤，实施20.1公里的堤岸防护。 | 15200 | 县水利局 | 新建 |
| 4 |  | 中小河流治理项目 | 实施挖窖河、大春河二期、新平河、困龙河、南恩河、蚌岗河、丫味河、棉花河、康之康河、南渡河、班东河治、 西尼河、 十里河、依施河、竹箐河治理工程，新建堤防长度60.58公里。 | 38478 | 县水利局 | 新建 |
| 5 | 防汛抗旱能力提升项目 | 山洪沟治理项目 | 计划实施老鸹箐山洪沟、纳溪新寨河山洪沟、米达起箐山洪沟、豹子母河山洪沟、沙河山洪沟、小马命山洪沟、革棚山洪沟、平掌乡山洪沟、乙本甲山洪沟治理工程，计划新建护岸及堤防长度36.12公里。 | 11800 | 县水利局 | 新建 |
| 6 |  | 水库新建改扩建及病险水库除险加固项目 | 续建洋发城水库扩建工程项目、建设十里河水库（西水东调中线工程）、白沙河水库（西水东调南线工程）、亚尼河水库、洋芋山水库、阿者河水库、摆依寨水库、老厂平田水库、高梁冲水库、双河水库、奋起可水库、瓦白果二坝水库、白鹤塘水库、大箐河水库、白梅箐坝塘；进行汉科甲水库、平甸河水库、他克冲水库、维白拉水库、尼鲊水库、老厂河水库、黑马箐水库、团结水库、峨德河水库、滑石板水库、小弯子水库、水底汞水库、小竹箐水库、老五斗水库、孙家寨（罗锅斗）水库、新马厩水库、革棚水库及县内10万m3以下库塘除险加固。 | 409111 | 县水利局 | 新建、续建 |
| 7 |  | 水库清淤增效及干支渠及库坝引蓄水沟防渗加固项目 | 对111座库塘进行清淤（其中包括小（一）型水库2座、小（二）型水库1座、小坝塘108座），总清淤量170万立方米；对全县范围内老旧干支渠进行防渗处理，共计27条沟渠，总长63km。 | 6468 | 县水利局 | 扩建 |
| 8 |  | 小流域治理项目 | 对西尼河、鲁一尼、白沙河、依施河、玉租河、狗头坡、平甸河实施小流域水土流失综合治理工程。 | 43647 | 县水利局 | 新建 |
| 9 | 防汛抗旱能力提升项目 | 抗旱水源及供水保障项目 | 积极实施全县农村供水保障项目，新建、改造配套各类农村供水工程116处，工程覆盖人口16余万人，其中新增覆盖人口15余万人，新增供水规模19569 m3/d。安装水质净化设备136套，消毒设备136套；管网配套1638km；进、出水厂水计量装置228块；规模化水厂水质化验室建设1处，规模化水厂自动化监控系统建设48处。 | 17422 | 县水利局 | 新建 |
| 10 | 地质灾害防治项目 | 老厂乡老厂中学滑坡治理项目 | 推进老厂中学滑坡治理项目，主要进行危岩清理、主动防护网、锚杆工程、凹腔嵌补、护脚墙、格构锚杆、挡墙、排水沟。 | 369 | 县自然资源局 | 新建 |
| 11 |  | 戛洒镇耀南土司府崩塌和不稳定斜坡治理项目 | 对不稳定斜坡采用锚索、锚索（杆）框格梁辅以一定的截排水工程进行系统加固支护进行治理。 | 350 | 县自然资源局 | 新建 |
| 12 |  | 县城小山头小组滑坡、旧城小组滑坡地质灾害治理项目 | 在滑坡前缘设置一排抗滑桩（1.5m×2.0m）,桩心距5m，桩长10m；在滑坡外围修建截排水沟；村内完善排水措施及地面硬化措施和在滑坡中部民房前缘设置三排抗滑桩（1.5m×2.0m）,桩心距5m，桩长20-25m，共20棵，排水沟492m；地面硬化。 | 1050 | 县自然资源局 | 新建 |
| 13 | 气象灾害防御项目 | 县气象站及气象局迁建项目 | 搬迁新建新平县气象站及气象局办公楼。 | 1500 | 县气象局 | 新建 |
| 14 | 气象灾害防御项目 | 人工影响天气作业点标准化改建项目 | 推进人工影响天气作业点标准化改建，对平甸乡费贾、磨皮、白鹤，新化乡新营盘，老厂乡苛苴、白鹤、阿则左、鲁一尼，杨武镇老白甸、尼鲊，者竜乡向阳人工增雨防雹作业点进行标准化改建。 | 600 | 县气象局 | 改建 |
| 15 |  | 突发事件预警信息发布系统平台建设项目 | 按照《国家突发公共事件总体应急预案》要求，依托现有气象信息发布系统、规范统一并与国家发布系统紧密联系建设新平突发事件预警信息发布系统平台，主要包括计算机网络系统建设，预警信息发布中心业务平台建设，突发事件应急保障能力提升建设。 | 300 | 县气象局 | 新建 |
| 16 |  | 新一代天气雷达系统建设项目 | 通过市气象局牵头，联合元江气象局共同建设1套新一代天气雷达系统，项目建成后可作为全国天气雷达观测网的重要组成部分，能有效弥补新平县及周边县区的天气雷达盲区。 | 3000 | 县气象局 | 新建 |
| 17 | 林业草原灾害防救项目 | 森林草原数据化系统提升建设项目 | 建设防火检查站卡口视频监控120个、瞭望台视频监控系统建设10套、升级改造视频监控5套；新建有害生物远程视频监控设备100套；建立智能化、可视化、数据化的有害生物监测预警指挥中心1个200平方米。 | 4650 | 县林草局 | 新建、扩建 |
| 18 |  | 森林防火监测预警系统建设项目 | 建设瞭望台1座；建设防火检查站50个（每个30平方）；建设火灾综合监测站16个；建设静止卫星遥感林火监测系统5套。 | 1525 | 县林草局、县应急局 | 新建 |
| 19 |  | 森林防灭火通信系统建设项目 | 加大卫星通信网络和火场通信网络建设，新建VSAT固定小站1套；VSAT便携站1套；新建超短波中继台15台；海事卫星电话20台；超短波基地台20台；手持台150台；太阳能供电设备5套。 | 323 | 县林草局、县应急局 | 新建 |
| 20 |  | 森林火灾应急处置能力建设项目 | 建设专业队伍营房4处；专业队伍设施设备建设（其中：接力水泵30台、高压水泵30台、运水车30辆、移动储水袋500个、运兵车20辆、推土机2辆、挖掘机2辆）；建立培训训练基地1处；火场侦查系统和无人机等新技术应用10套；直升机野外停机坪10处、航空消防取水水源地10处；建设防火公路建设450公里；建设防火隔离带500公里；储备防火物资5批。 | 10380 | 县林草局、县应急局 | 新建 |
| 21 | 自然灾害综合风险普查项目 | 自然灾害综合风险普查项目 | 按照国家、省、市关于开展全国第一次自然灾害综合普查有关精神和要求，全面开展以地震、地质、气象、水旱、森林和草原等领域为重点的自然灾害综合风险普查，并形成普查、评估、区划成果，为防灾减灾救灾发挥积极作用 | 800 | 县自然资源局、县水利局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县林草局、县防震减灾局、县气象局、县应急局 | 新建 |
| 二、安全生产能力提升建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 安全生产能力提升项目 | 安全监管和税收共治信息化平台建设项目 | 续建新平县安全监管和税收共治信息化平台建设项目，建设内容包括中心监控平台系统、光纤网络、终端监控系统。 | 600 | 县应急管理局 | 续建 |
| 23 |  | 实施公路安全生命防护工程建设 | 巩固提升县乡公路安全隐患治理效果，加快临水临崖、连续长陡下坡、急弯陡坡等隐患路段整治，优化和提升国省干道路口、重点路段交通组织和安全设施，规范完善交通标志和标线系统，推进公路团雾多发路段安全治理，开展高速公路交通基础设施隐患排查治理、隧道安全隐患整治。实施普通国道提升改造4项，里程158.3公里；实施普通省道提升改造3项，里程106.2公里；实施重要县乡道续建3项，里程80.8里，规划实施5项，里程123.95公里。设施农村公路生命安全防护工程，规划实施53件747公里。 | 7468 | 县交通运输局 | 改建 |
| 三、应急救援能力提升建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 应急救援能力提升建设项目 | 新平县应急救援指挥中心建设项目 | 根据《云南省应急管理信息化发展规划（2019-2022年）》，建设新平县应急管理局应急指挥中心。该项目建设包括：指挥大厅，应急、会议会商室，运维控制室等的基础环境。其中涵盖了大屏幕图像显示系统、图像接入系统、扩声及会议系统、集中控制系统、无纸化办公系统及工作台等配套设施（应急指挥中心大厅长18米，宽6.5米，总面积约117平方米）。 | 800 | 县应急管理局 | 新建 |
| 25 |  | 新平县应急救援与综合防灾减灾体验馆 | 拟建设基于真实三维环境的突发事件仿真设施，应急自救互救技能演示和训练等设施，建成集科普展示、虚拟体验和实训演练等公共安全标准化体验馆。 | 800 | 县应急管理局 | 新建 |
| 26 |  | 新平县江西片区应急救援中心建设项目 | 拟在戛洒集镇昆钢生活区西侧选地50亩，建设集指挥、科普、训练、体验、救援为一体的山岳救援训练基地。建立一套高效安全的指挥通讯系统，配备适应各种道路野外救援装备，如越野车、装甲车、直升飞机、无人机等、工程救援机械、反恐防暴需要防具和武器。 | 5000 | 戛洒镇人民政府 | 新建 |
| 27 | 应急避难场所、应急装备、救灾物资储备设施建设项目 | 新平县粮食和物资应急保障工程建设项目 | 新建2栋应急仓储库房、1栋应急配送仓库、1栋业务用房、1栋加工车间，总建筑面积2547平方米，预计粮食仓储量达4835吨。 | 2677 | 县发展和改革局 | 新建 |
| 28 |  | 者竜乡应急分库 | 建设500㎡应急仓库及配套储物设施。 | 200 | 者竜乡人民政府 | 新建 |
| 29 |  | 漠沙镇应急分库 | 建设500㎡应急仓库及配套储物设施。 | 170 | 漠沙镇人民政府 | 新建 |
| 30 |  | 漠沙镇老农贸市场应急避难场所 | - 新建占地面积6000平方米，满足5000人左右避难安置的应急避难场所 | 500 | 漠沙镇人民政府 | 新建 |
| 28 |  | 新平县应急气源储备中心工程 | 新建应急储备站和调节燃气管道。 | 3000 | 县发展和改革局 | 新建 |
| 29 |  | 抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害应急装备 | 按照应急装备储配备标准和要求，做好应急救援物资装备配备和储备。 | 800 | 县发展和改革局、县应急管理局 | 新建 |
| 合计 |  |  |  | 601688 |  |  |