新平彝族傣族自治县国土空间

生态修复规划

（2021—2035年）

文本

（征求意见稿）

新平彝族傣族自治县自然资源局

2025年8月

目录

前言	- 3 -

第一章现状与形势	- 5 -

第一节、自然地理和生态现状	- 5 -

第二节、生态修复成效与问题	- 11 -

第三节、机遇与挑战	- 20 -

第二章总体要求	- 24 -

第一节、指导思想和基本原则	- 24 -

第二节、规划目标与指标	- 26 -

第三章生态修复布局	- 28 -

第一节、规划衔接	- 28 -

第二节、生态修复分区	- 30 -

第四章主要任务	- 39 -

第一节、生态空间主要任务	- 39 -

第二节、农业空间主要任务	- 41 -

第三节、城镇空间主要任务	- 43 -

第四节、生态廊道网络构建	- 44 -

第五章项目部署	- 45 -

第一节、项目总体部署安排	- 45 -

第二节、生态空间生态修复项目部署	- 46 -

第三节、农业空间生态修复重点工程	- 50 -

第四节、城镇空间生态修复一般项目	- 51 -

第五节、投资与筹资分析	- 52 -

第六章效益分析	- 55 -

第一节、生态效益	- 55 -

第二节、社会效益	- 56 -

第三节、经济效益	- 57 -

第七章保障机制	- 58 -

第一节、加强组织领导	- 58 -

第二节、创新政策体系	- 60 -

第三节、落实规划传导	- 60 -

第四节、加强科技支撑	- 61 -

第五节、严格评估监管	- 61 -

第六节、鼓励公众参与	- 61 -

附表	- 63 -

附表1国土空间生态修复规划指标体系表	- 63 -

附表2国土空间生态修复分区表	- 64 -

附表3国土空间生态修复重点区域	- 65 -

附表4国土空间生态修复重点项目安排表	- 66 -

附件5 项目完成情况	- 71 -

前言

新平彝族傣族自治县位于云南省中部玉溪市西南部，地处哀牢山中段，以红河为界分江东、江西两片，形成“一江分两山”格局—江西为哀牢山区，江东以磨盘山、迤岨山为主要山岭，整体呈“V”型深切割高中山山地地貌，地势西北高、东南低。

作为无量山—哀牢山生物多样性保护重要区的组成部分，这里被誉为“天然物种基因库”，坐拥云南红豆杉、西黑冠长臂猿等众多国家一级保护动植物，原生亚热带中山湿性常绿阔叶林为核心植被，北部以季风常绿阔叶林等为主，南部多思茅松林，土壤以赤红壤、黄壤等为主。

新平县规划功能定位清晰，旨在建设红河谷-哀牢山生态文明示范县，同时打造高原特色现代农业示范区、云南绿色矿冶产业集聚区及中国花腰傣文化旅游目的地，实现生态保护与特色发展的协同推进。

为贯彻习近平生态文明思想，坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展观和“山水林田湖草沙是生命共同体”的整体系统观，全面落实中共中央、国务院对国土空间生态修复工作的总体要求，以及省委、省政府关于加强生态文明建设的决策部署，为了更好地推进新平彝族傣族自治县国土空间生态修复与保护工作，在玉溪市新平县人民政府的领导下，新平彝族傣族自治县自然资源局牵头开展《新平彝族傣族自治县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）的编制工作。

《规划》是国土空间规划的重要专项规划，是一定时期内新平彝族傣族自治县国土空间生态修复活动的具体安排；《规划》充分衔接落实了《玉溪市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》和《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》的生态修复目标任务、空间布局、工程项目安排等。通过全面分析县域生态本底及现状存在的主要生态问题，提出国土空间生态修复的指导思想和目标，明确工作重点区域、重点任务、重点项目及保障措施。

《规划》范围为新平彝族傣族自治县全域，包括桂山街道、古城街道，扬武镇、漠沙镇、戛洒镇、水塘镇，平甸乡、新化乡、老厂乡、建兴乡、平掌乡、者竜乡2街道4镇6乡。规划期为2021—2035年，基期年为2020年，近期到2025年，远期到2035年。

依据《云南省国土空间生态修复规划（2021—2035年）》确定的“三屏两带多点多廊”的国土空间生态修复格局、《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》确定的“四湖一屏一带、两廊多点”的生态安全格局和《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》确定的“两山两廊道”的生态安全格局构建新平县以生态空间为主导，点、线、面相结合的“两屏一带多廊道”的国土空间生态修复格局。

- 1、哀牢山生物多样性保护与生态修复区

强化监测与研究：完善生物多样性监测网络，利用现代信息技术，如卫星遥感、无人机监测、红外相机等，对区内生物种群数量、分布范围、生态习性等进行长期动态监测。加强与科研院校合作，开展生物多样性保护相关研究，深入了解物种生存需求与生态系统运行机制，为保护决策提供科学依据。例如，持续开展西黑冠长臂猿种群数量及活动范围监测研究，为其保护提供精准数据支持。​

建立保护小区与廊道：划定明确的保护范围，实施严格的保护措施，确保其栖息地安全。规划建设生态廊道，打通生物迁徙通道，促进物种基因交流，提升生态系统连通性，减少栖息地破碎化影响。​

联合森林公安、自然资源执法等部门加强执法力度，严厉打击非法捕猎、盗伐滥伐、非法采集珍稀植物等破坏生物多样性的违法犯罪行为。加强普法宣传教育，提高周边居民与游客的保护意识，从源头上减少违法行为发生。​

严格遵循生态保护原则，加强旅游设施建设管理采用环保材料与工艺，减少对生态环境的影响。加强对现有旅游设施的维护与管理，定期清理旅游垃圾，确保旅游景区环境整洁。对可能造成生态破坏的旅游设施，及时进行整改或拆除。建立游客流量监测与调控机制，根据生态环境承载能力，合理确定每日游客接待量。通过门票预订、分时段游览等方式，控制进入哀牢山的游客数量，避免因游客过度集中对生态环境造成压力。

- 2、红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区

构建全方位、多层次的水质监测网络，在流域内重点河段、入河口、饮用水水源地等关键节点增设水质监测站点。确保工业废水达标排放。控制农村面源污染，加强农村生活污水处理设施建设，提高农村生活污水收集与处理率。

科学规划水资源调配工程。加强与周边区域的水利协作，通过修建跨流域调水工程。同时，优化流域内现有水利设施的调度管理，建立流域水资源统一调配机制，综合考虑生活、生产、生态用水需求，合理分配水资源，保障河流生态基流，维持水生态系统稳定。

依据流域不同区域的生态环境特点，制定差异化的植树造林方案，同时加强造林后的抚育管理，定期进行除草、施肥、病虫害防治等工作，提高苗木成活率与保存率。

针对流域内历史遗留矿山，开展全面排查与评估，建立矿山生态修复台账。采用工程措施与生物措施相结合的方法进行修复，对矿山周边受损的生态系统进行整体修复，构建植被缓冲带，防止矿山开采活动对周边生态环境的进一步破坏。

- 3、磨盘山生态保护综合治理修复区

选用乡土树种修复退化森林，采用“针阔混交”模式开展补植补造，优化森林群落结构，提升森林生物多样性与抗干扰能力。​

构建“人防+技防”一体化森林防火体系，完善森林防火基础设施，增设防火瞭望塔、监控摄像头、消防水池等，配备专业灭火设备与应急物资，加强森林病虫害监测预警，建立病虫害监测点。

针对磨盘山区域内水库、溪流等水源地，实施水源地保护工程，在水源地周边种植乡土树种，构建滨水植被带，过滤地表径流中的污染物，减少面源污染对水源地的影响。完善水源地监测体系，定期监测水质、水位，确保水源地水质达标，保障区域居民饮用水安全与农业生产用水需求。​

在磨盘山区域开展小流域综合治理，解决部分坡地因植被覆盖不足、降雨集中导致的水土流失问题。在坡度大于25°的坡耕地，实施退耕还林；在缓坡区域，修建梯田、鱼鳞坑等水土保持工程，减缓地表径流速度，增加雨水下渗。

第一章现状与形势

第一节、自然地理和生态现状

一、自然地理

（一）地势复杂，山地为主​

新平彝族傣族自治县地处滇中偏西南，位于北纬23°38′15″-24°26′05″、东经101°16′30″-102°16′50″之间。为云贵高原、横断山地和青藏高原三大自然地理区域的交汇点，也是云南省地质地貌以及东西部气候的分界线，处于亚热带北部与南部的过渡地带。地势西北高、东南低，以山地为主（占比98%），仅2%为河谷盆地。以戛洒江为界，东西部地形差异明显：江西片属哀牢山区，山高谷深更陡峭；江东片以磨盘山、迤岨山为主，地形相对略缓。​

（二）干湿分明，立体气候​

新平县属低纬度高原季风气候，干湿季节划分极为明显。雨季集中在5-10月，此期间降水充沛，年平均降水量可达732mm，占全年降水量的77.4%；旱季从11月持续至次年4月，降水较少，年平均降水量为214mm，仅占全年降水量的22.6%。夏季降水最为丰富，占比达54%，冬季降水最少，仅占6.2%。受海拔高差的显著影响，垂直立体气候显著，分河谷高温、半山温暖、高山寒温三区。南北方向上，北部偏凉爽湿润，南部河谷高温更突出。

（三）土壤多样，分布有别​

新平县土壤类型丰富，共包含8个土类、13个亚类、25个土属以及54个土种。其中，红壤分布广泛，面积约189万亩，占全县土地总面积的29.66%，主要分布在江西海拔1300-1900m间，以及江东海拔1200-2400m间的中山地带。红壤具有心土紧实、质地粘重、养分供应偏低、呈酸性反应且磷有效性低的特点。黄棕壤主要在江西哀牢山及江东磨盘山等保护区，江西分布更广，占比12.35%。紫色土集中于江东4乡镇，江西仅零散分布，占27.16%。燥红土、赤红壤多分布于南部戛洒、漠沙等河谷地带。

（四）水域较小，河库为主​

新平彝族傣族自治县水域面积3792.56公顷，占新平彝族傣族自治县国土总面积的0.89%，水域面积较小。新平彝族傣族自治县水域主要以河流、水库为主，境内未见大型湖泊。戛洒江以西多于戛洒江以东地区，西部地区水资源量是东部地区的1.65倍，同时从产水量情况看，西部地区产水模数69.4万m3/k㎡、东部地区为26.6万m3/k㎡，西部地区产水模数是东部地区的将近3倍，水资源分布在空间上差异较大。

（五）林地面广，覆盖率高

全市林地面积318718.03公顷，占国土面积的74.69%。林地类型以乔木林地为主，其次是灌木林地和竹林地，其他林地较少。新平彝族傣族自治县森林空间分布相对均匀，从各乡镇（街道）生态空间用地面积来看，分布最多的是漠沙镇46194.03公顷，其次是扬武镇41642.47公顷和戛洒镇36557.65公顷，分布最少的是桂山街道9992.07公顷和古城街道9858.07公顷。全县乔木林的单位蓄积量98.8立方米/公顷，低于全省110.9立方米/公顷的平均水平，林地生产力不高；全县乔木林郁闭度等级为中等以下（≦0.40）的面积为37057.8公顷、其他灌木林地有22212.4公顷，占林地总面积的17.1%，森林的质量和防护效益还有很大的提升空间。

（六）湿地较少、相对集中。

新平彝族傣族自治县湿地资源较少，面积为778.26公顷，占国土总面积的0.18%，重点分布于重点生态区（各自然保护地）、戛洒江、达哈河、南恩河、光山河水库、洋发城水库、黄草坝水库等，地理位置主要分布在老厂乡、戛洒镇和扬武镇。因森林覆盖面广，多与林地形成森林-湿地复合式生态系统。

（七）草地类多，分布零散

新平彝族傣族自治县草地面积占比小，主要分布于扬武镇、新化乡和平掌乡。类型有干热河谷草地，主要分布在元江干热河谷地区，以多年生草本植物为主、灌木为辅，上游新平干热河谷草地群落中，多年生草本与灌木植物占比较高一年生草本植物较少。暖性灌草丛在古城街道辖区的照壁山有分布，平均盖度、草群平均高度和可食牧草平均产草量等指标会随年份有所变化。亚高山草甸主要分布于海拔3千米以上哀牢山主峰带。各类草地分布呈现出斑块零散的特点。

（八）矿产丰富，初具规模

矿产资源丰富多样，已发现各类矿产37种，占省内矿种的26%，以非金属矿产为主。截至2020年底，全县共有采矿权27个，主要开采铁、铜、砖瓦用页岩、建筑石料用灰岩、建筑用砂岩等矿产。铁、铜矿资源集中分布于鲁奎山和大红山。目前已初步建成以大红山为中心的铁、铜矿开发基地，以大开门为中心的钢铁冶炼加工基地，以河口为中心的铜矿开发基地，以鲁奎山为中心的铁矿开发基地。玉溪矿业有限公司大红山铜矿、昆明钢铁集团有限责任公司大红山铁矿2个大型矿山参与了第三批国家绿色矿山试点建设，其中昆明钢铁集团有限责任公司大红山铁矿已成功建成绿色矿山。

（九）自然保护地有序管控、科研价值高

​新平彝族傣族自治县自然保护地包含云南哀牢山国家级自然保护区、新平哀牢山县级自然保护区、玉溪玉白顶市级自然保护区、新平磨盘山县级自然保护区、云南磨盘山国家森林公园。以自然保护地申报和批复文件为依据进行统计，整合优化后，全县共保留有3个自然保护地，总面积52958.37公顷，占全县国土面积的12.39%。其中：自然保护区2个，面积33941.81公顷，占自然保护地总面积64.09%；自然公园1个，面积19016.56公顷，占自然保护地总面积的35.91%。有效保护了不同类型的森林生态系统，庇护了大量野生动植物、保护了生物物种自然基因库，提供了优质高效的生态服务价值。

二、生态现状

（一）生态区位重要

新平县已被列入《国家重点生态功能区名录》，境内哀牢山片区更是云南哀牢山国家级自然保护区的核心区域，该保护区在2023年生态环境保护成效评估中被评为“优”，是滇中地区重要的生态屏障。属于云南省“三屏两带六廊多点”生态安全格局中“哀牢山—无量山生态屏障”的核心组成部分，作为云南省生物多样性最丰富的县之一，新平县被列为省级生物多样性保护重点区域。新平县被纳入“1+5+16+N”管控体系，重点流域管控中作为哀牢山—红河流域生态单元的一部分，强化水土保持和生物多样性维护，优先保护单元中，哀牢山片区被划为优先保护单元，实施严格开发限制，重点提升生态系统服务功能。

（二）生态系统多样

新平县的生态系统以森林生态系统为主体，结合河流湿地、山地草甸、农业系统及干热河谷等，呈现出显著的垂直地带性和复杂性。这些生态系统不仅为当地提供了资源保障，还在维护区域生态平衡、保护生物多样性（尤其是哀牢山作为国家级自然保护区的核心区域）中发挥着关键作用。

森林生态系统是新平县最主要的生态系统类型，在其生态区位中占据关键地位。从类型上看，包含多种不同植被。在北部，以季风常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林和中山湿性常绿阔叶林为主，这些森林群落结构复杂，物种丰富。例如哀牢山新平段的中山湿性常绿阔叶林，是我国目前连片面积最大、结构最完整的区域，是重要的生物种源“基因库”，为大量珍稀动植物提供了栖息繁衍之所，如西黑冠长臂猿、多种兰科植物等。在南部则以思茅松林分布较多。森林生态系统对维持新平的生物多样性、保持水土、涵养水源、调节气候等方面发挥着不可替代的作用。它不仅稳固了区域生态安全屏障，还影响着周边地区的生态平衡，其生态服务价值巨大。此外县域因地势条件同样分布有河流湿地、农田、城镇生态系统。

元江干流水量季节变化大，夏季多雨期水位高，冬季较浅，沿岸植被以河谷灌丛、草本为主，水域中分布有多种鱼类（如元江鲤）和水生生物，是流域内重要的水资源载体和生态廊道。湿地与库塘具有调蓄洪水、净化水质、提供灌溉水源的作用，同时为水鸟提供栖息场所，兼具生态与农业功能。

山地草甸生态系统植被以多年生草本植物为主（如羊茅、嵩草等），群落低矮，覆盖度较高，是山区畜牧业的重要草场，同时能够发挥涵养水源和防止水土流失的重要作用。

新平县内高质量农田大量分布在漠沙镇和水塘镇，以水稻、玉米、蔬菜等种植业为主，搭配畜禽养殖，形成人工干预较强的农田生态系统，生产力较高，但依赖化肥农药，需注重生态平衡。山区和河谷区有特色农业，如柑橘、甘蔗、茶叶、核桃等经济林，兼具经济价值和保持水土功能，形成半自然半人工的生态系统，与自然生态系统联系紧密。

元江、绿汁江等河谷底部干热河谷生态系统，气候炎热干燥，植被稀疏，以耐旱、耐贫瘠的灌木和草本植物为主，土壤易受侵蚀，生态环境脆弱；光热资源丰富，通过发展耐旱作物和生态修复逐步改善区域生态。

（三）生物物种丰富

境内植物区系成分复杂，植被类型多样，植被类型主要包括5个植被型、7个植被亚型、37个群系；分布的野生维管束植物178科、663属、3000多种，包括国家重点保护野生植物31种（国家Ⅰ级重点保护野生植物6种，国家Ⅱ级重点保护野生植物25种）；记录到哺乳动物121种，列入国家重点保护物种名录哺乳动物有17种，包括国家I级重点保护野生动物5种，国家II级重点保护野生动物12种；记录到鸟类为475种，包含国家Ⅰ级重点保护物种2种，国家Ⅱ级重点保护物种42种；记录到两栖爬行动物114种，属国家I级重点保护物种1种、国家II级重点保护物种1种。

（四）本底较好，质量待提升

山：山区因地形陡峭、浅表岩土体结构松散、坡面垦殖等综合因素影响导致水土流失严重。戛洒江流域植被退化、面山裸露等问题较为突出，加之近年来极端气候影响，山地地区山洪、地质灾害频发，地表植被及土地资源遭受破坏。

水：地表水环境总体质量较好，主要过境河流红河干流新平段（戛洒江）监控断面水质为Ⅳ类水质（GB3838—2002《地表水环境质量标准》标准），水功能满足使用要求；部分如平甸河高锰酸盐指数、总磷、粪大肠菌群出现不同程度超标，整体仍有较大提升空间。

林：自然林覆盖率高，受垂直地势与气候差异影响，树种丰富，结构完整，系统稳定性较高；人工林存在“重数量、轻质量”的问题，用单一树种大面积造林虽短期内提高了森林覆盖率，但难以形成正向更替，水源涵养功能不足。元江河谷（新平戛洒、漠沙段）是典型的干热河谷，森林覆盖率不足30%，原生植被破坏后形成“荒山秃岭”，土壤有机质含量低于1%，保水能力极差，自然恢复能力低。

田：受地势影响，大量耕地为坡地，机械化程度低，基础设施保障难，不少地区如马鹿寨村易出现季节性、资源性、工程性缺水问题。通过土地整治项目，一些地区的田地实现了“田成方、渠相通、管成网、路相连、涝能排、旱能灌”，土壤有机质含量提高，肥力提升，成为高稳产农田，但仍有较大土地产能潜力未被充分激发。

草：由于斑块之间可能相隔较远，草原生态系统的连通性受到影响，不利于物种的迁徙和基因交流，进而可能对草原生态系统的稳定性和生物多样性造成不利影响。通过生态保护措施虽遏制了整体退化趋势，但受自然地理条件及人类活动影响，仍然存在群落结构单一、抗干扰能力偏弱的问题。

（五）生态系统恢复力评述

得益于其在生态保护、产业发展等方面采取的一系列有效措施，新平县生态系统恢复力较强：

新平县建立了完善的自然保护地体系，先后建立哀牢山国家级自然保护区新平片区、磨盘山国家级森林公园等5个自然保护地，制定了相关条例，完善了自然保护地建设、管理、监督等法律法规体系，为生态系统的保护和恢复提供了坚实的制度保障。

新平县不断完善生物多样性保护机制，建成了多个野生动物重要栖息地和野生植物原生境保护点（小区），生态系统的稳定性和恢复力得到了增强。新平县的珍稀物种数量显著增加，2023年境内绿孔雀数量达320-350只，比2017年增加近4倍；2022年西黑冠长臂猿共178群，群体数量较2010年增43.55%，

新平县在干热河谷水土流失治理过程中，融合林果产业发展，采用“七化”模式，发展高原特色现代农业“新平橙”。截至2025年1月，全县柑桔种植面积累计20.19万亩，2024年产量40.59万吨，产值17.05亿元，推动了生态修复与群众增收的双同步，同时也提升了生态系统的恢复力。2024年全县水土保持率提升至83.87%。

新平县认真落实生态保护补偿机制，持续加大哀牢山生态保护补偿力度，这有助于提高当地居民参与生态保护的积极性，促进生态系统的保护和恢复。

第二节、生态修复成效与问题

一、生态修复成效

（一）生态空间生态保护修复成效

1、生态环境质量持续向好

2020年，新平彝族傣族自治县空气质量优良天数比例达到99.7%。县域主要河流戛洒江和平甸河水质满足水环境功能区划要求，其中国控断面（小河底河－化念水库）、省控断面（戛洒江南薅、平甸河居拉里大桥、他拉河水库）均达到或好于Ⅲ类，县城集中式饮用水源地和4个“千吨万人”饮用水源地水质达标率保持100%。全县城镇建成区无黑臭水体。土壤环境质量总体保持稳定，污染地块安全利用率达到100%，未发生土壤污染事件。县城功能区声环境质量、交通噪声和区域噪声达标率为100%。

2、林草全面建设成效显著

大力加强对天然林、生态公益林、自然保护地和湿地等生态系统的保护，扎实推进天保工程公益林、退耕还林工程、防护林工程、木本油料产业等营造林工程建设，积极拓展绿色生态空间，保障国土生态安全，统筹人与自然和谐发展，全面推进生态文明建设。

全市林地面积318718.03公顷，全县森林面积264525.32公顷，森林覆盖率61.99%，森林蓄积量2535.69万立方米；森林火灾受害率远小于控制指标1.0‰，林草有害生物成灾率远小于控制指标4.0‰。初步构建了较为完备的森林生态体系、全面的林草产业体系、繁荣的生态文化体系和基本健全的林业治理体系。

3、生态安全屏障更加牢固

新平彝族傣族自治县严格国土空间生态管控，建立国土空间开发保护制度。生态保护红线规模为114667.43公顷，占国土面积的26.87%。县域内自然保护地批复面积累计57320.70公顷（含交叉重叠），占全县国土总面积的13.41%，湿地资源总量达5044.04公顷。生物多样性得到有效保护，2023年，云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局联合中科院昆明动物研究所重新开展了第二次西黑冠长臂猿调查，本次调查确认哀牢山新平片区分布有西黑冠长臂猿西黑冠长臂猿178群与12只独猿，计有700余只，其群体比2010年调查结果（124群）增加54群，增幅达43.5%，种群数量呈现显著增加。圆满完成护航北移亚洲象南归任务。

4、水土保持明显增强

2016年至2020年分别新增水土流失治理面积为44.03k㎡、38.6k㎡、39.208k㎡、50.1267k㎡、38.417k㎡，共新增水土流失治理面积210.3817k㎡，超额完成市级2016年至2020年分别下达治理水土流失面积44k㎡、38k㎡、39k㎡、39k㎡、38k㎡，共下达治理水土流失面积198k㎡目标任务；自2016年实施目标任务以来，累计减少水土流失面积210.3817k㎡；年均减少水土流失量66494.52吨，共减少水土流失量达332472.59吨。

2020年新增水土流失治理面积达38.417k㎡，减少水土流失量为32540.93吨；2020年内，水土流失面积减少38k㎡以上；水土流失强度明显减弱，生态安全得到进一步巩固。

5、矿山生态修复取得新进展

（1）矿山环境恢复治理得到重视和加强

新平彝族傣族自治县高度重视矿山地质环境保护与恢复治理工作，截至2020年，在矿业权设置、延续、变更、登记等审批过程中严格实行环境保护一票否决制，并加强矿产资源勘查、开发环境保护监管和矿山地质环境恢复治理工作，矿山地质环境保护与恢复治理已取得一定成效。计划在2025年完成163.64公顷的历史遗留矿山修复工作，在2035年完成60.97公顷的修复工作。

（2）矿山地质环境治理成效显著

新平彝族傣族自治县生产矿山地质灾害防治措施主要采取回填地表塌陷区、充填地下采空区、修筑挡墙、拦渣坝、清理崩塌、滑坡、边坡锚索、修露天采场边坡安全台阶、排渣场治坡、修排水沟、整治尾矿库等。矿山地质环境治理总投入2604.29万元，其中地方资金100万元、企业自筹资金2504.29万元。通过矿山地质环境治理，治理面积累计89.06公顷，未发生地质灾害。

新平彝族傣族自治县闭坑、废弃矿山矿山地质灾害防治措施主要采取填部分采空区、露采区边坡治理、修筑挡墙、整治尾矿库等。矿山地质环境治理总投入环境272.80万元，其中地方资金26.02万元、企业自筹资金246.78万元。通过矿山地质环境治理，治理面积累计19.21公顷，未发生地质灾害。

- 生态修复经济效益明显

新平县坚持绿色发展、生态优先，开展“绿色、深地、智能化”绿色矿山建设，提升工业总产值。绿色矿山建设推进新平县拓宽了生态矿冶资源的变现渠道。降低企业运营成本：完善矿山基础设施，提高了资源利用效率，实现了经济效益和环境效益的双赢。矿山生态修复总投入453.20万元，全部为企业自筹资金，其中土地占用破坏治理投入446.10万元、土地复耕投入7.10万元。通过矿山生态修复，矿山生态修复面积合计115.75公顷，其中土地占用破坏治理114.29公顷、土地复耕1.46公顷，取得了一定的社会经济效益。通过矿山土地复垦，增加土地资源价值，将原本被破坏的土地恢复为可利用状态，部分土地复垦为苗圃和有林地，苗圃的树种长大后可用于城市绿化建设，获得可观的经济价值，同时也增加了木材储备量，间接为矿山经济节约成本。土地复垦修复避免了因社会或自然灾害发生后进行治理或赔偿所带来的经济损失，间接地为矿山经济节约成本。矿山生态修复总投入68.96万元，其中地方资金18.35万元、企业自筹资金50.61万元。通过矿山生态修复，矿山生态修复面积合计31.36公顷，其中土地占用破坏治理10.24公顷、土地复耕1.91公顷，取得了较好的社会经济效益。

（4）矿山废水、废渣综合治理利用

新平彝族傣族自治县生产矿山废水治理主要采取修建废水处理设施，处理达标后再次进行工业利用或农牧业用水和其它用途，多余的进行达标排放；废渣主要用于筑路、采空区充填、制砖或其它用途，无害废渣直接利用，有害废渣经处理达相应标准后再利用。通过矿山废水、废渣综合治理，处理和利用矿山废水合计76.80万m3、废渣合计128.85万吨。

新平彝族傣族自治县闭坑、废弃矿山无废水年产出量和年排放量；无废渣年产出量和年利用量，矿山累计积存废渣200.91万吨，其中尾矿41.27万吨、废石（土）渣156.64万吨、煤矸石3.00万吨。积存废渣可用于筑路和采空区回填或其它用途。

6、水利发展，生态修复显效

水利设施通过引水、取水和水资源调控等手段，保障水资源供应；灌溉系统的完善，能够提高农作物的产量和品质，推动农业的可持续发展；水利设施建设过程中，采取相应措施减少对周边生态系统的破坏，促进生态平衡，提升区域环境质量。“十三五”期间，戛洒江三江口、南碱、南媷三个监测段面水质达到或优于Ⅲ类，水质优良率100%，水功能区达标率100%；县城集中式饮用水水源地水质达标率保持100%；4个“千吨万人”2018年至2020年稳定达标，15个乡镇级饮用水水源地2020年全面达标。有效提升了水土保持和生态修复成效。

（二）农业空间生态保护修复成效

1、农村人居环境整治取得阶段性成效

大力推进农村厕所革命。“十三五”期间，建设或改造行政村村委会所在地公厕90座，全县124个行政村村委会所在地共建成或改造无害化卫生公厕149座，实现完成行政村村委会所在地有1座以上无害化卫生公厕的目标。全县累计改建完成无害化卫生户厕35663座，全县目前拥有农村卫生户厕（含无害化卫生户厕）51250座，覆盖率达92.15%。累计争取中央、省级、市级厕所革命奖补资金3837.73万元。

全面推进农村生活垃圾治理。在戛洒镇、扬武镇建成垃圾中转站2座，配置1吨以上垃圾收运车辆29辆，建成乡（镇）区垃圾填埋厂10座，简易填埋、堆肥、指定堆放点、简易焚烧炉等9个。农村垃圾房、垃圾箱、垃圾桶等设施实现村组全覆盖。12个乡镇（街道）集镇区和村庄生活垃圾设施覆盖率100%，生活垃圾有效治理率100%，收运处置体系实现全覆盖。

深入推进农村生活污水治理。农村生活污水乱排乱放管控的自然村798个，已实现农村生活污水得到有效管控的自然村1086个，有效管控率为74.19%；完成污水治理自然村1258个，生活污水治理率达85.93%，基本消除了村庄生活污水乱泼乱倒现象。全县建成农村污水处理设施622座，其中：分散式污水治理设施598座，集中式污水治理设施24座。制定农村生活污水治理设施管护制度，加大设施运维管理，设施正常运行622座。村庄周边及村内水塘沟渠干净、通畅的自然村比例达100%。

2、耕地质量提高

新平县通过实施高标准农田建设项目，来提高耕地质量。2011年—2022年，新平县共实施高标准农田建设项目37个，共建成高标准农田19.12万亩。2025年，新平县还在加快推进万亩高标准农田建设项目，如漠沙镇西尼片区的项目，包括土地整治、建设灌溉与排水工程等，这有助于提升耕地的质量和产能。

3、农业绿色发展技术应用更加广泛

高效节水灌溉技术得到广泛应用。“十三五”期间，累计新增以微喷、滴灌为主的高效节水灌溉面积8.6万亩，全县农作物高效节水灌溉面积已超过15万亩。建成水肥（药肥）一体化技术示范基地5个，累计面积5300余亩。

大力推广测土配方施肥技术、有机肥替代化肥和土壤酸碱度调节技术，实现主要粮食作物氮肥利用率36.75%、磷肥利用率22.92%、钾肥利用率45%。化肥施用量环比减少9.94%，减少不合理施肥量(纯量)1.3万吨。

举办农作物病虫害绿色防控示范样板42个，核心示范面积2.8万亩，辐射带动面积293.8万亩次。全县农药使用量（折百量）340.7吨，总量比“十二五”末减少52吨，减13.3%，其中，非生物农药减8.3吨，减2.5%，其它农药减43.06吨，减72.9%。

推广畜禽养殖标准化圈舍建设和改造，共建设堆肥设施4.8万立方米，污水处理设施1.5万立方米。结合柑橘等特色经作种植，全县畜禽规模养殖场（小区）以肥料化利用为主的粪污综合利用率达90%以上，畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达95%，设施运行率达95%。建设养殖场无害化处理池148个2100立方米，病死畜禽无害化处理率达100%。按照云南省规模养殖备案标准，对全县达到标准的规模养殖场100%纳入直联直报监测系统。

坚持疏堵结合，全面加强秸秆综合利用。开展农户及新型生产经营主体秸秆产生量与利用量的调查，推广秸秆粉碎还田，开展农作物秸秆加菌种等辅料混合翻堆发酵技术生产商品有机肥技术试验示范，严格依法落实秸秆禁烧制度,全县秸秆综合利用率达91.9%。

在以烤烟为主的大田作物中推广加厚地膜应用及回收,开展可降解地膜应用示范，农膜回收数量不断提高。

“十三五”累计完成2000台农村太阳能热水器安装项目，完成1600口户用沼气池修复，完成农村节柴改灶1877眼，完成50立方米养殖小区小型沼气池27座，完成1500立方米大型沼气池1座。

4、农业发展装备水平持续改善

新平彝族傣族自治县农业农村系统共实施高标准农田建设项目4个，累计建设高标准农田4.04万亩。新建沟渠336条、全长92.4千米，新建输水管道52.5千米，新建各型蓄水池84个、新增蓄水容量6250立方米，新建机耕路217条、全长101.4千米，配套建设了一批拦河坝、涵洞、涵管、人行桥等田间设施。

新增各类农机23471台（套），农机原值增长4002万元。截至2020年末，全县农机总动力达302342.14千瓦。农业机械化作业面积79.38万亩，比2015年末增13.18万亩，增长19.9%；耕种收综合机械化水平52.7%，比2015年末增4.19百分点。

（三）城镇空间生态保护修复成效

1、生态文明建设效果明显

截至2020年，新平彝族傣族自治县坚持“生态立县”战略，以创建云南省生态文明排头兵为抓手，积极探索符合新平实际的生态文明建设道路，实现经济、社会、生态协调持续发展的新局面。注重绿色产业转型、污染防治攻坚、绿色消费方式转变、生态价值转化、乡村振兴、激励引导六个结合，让生态优势转化为产业优势、发展优势和经济优势。经过新平彝族傣族自治县不懈努力，走出一条具有新平特色、彰显比较优势的绿色转型发展之路。经对比现状，除了单位地区生产总值能耗外，其余创建基本条件、建设指标均达到原国家生态文明建设示范县的要求。规划项目建设进展顺利，重点工程资金的及时到位，较大程度上地推进了项目的进程，已经完成了62个工程，项目完成率达92.54%，在建项目5个，占总工程项目的7.46%，项目完成及开工率达100%，已累计完成投资10.27亿元，占规划投资的86.89%，为生态文明建设成效提供了有力保障。

2、人居环境品质全面提升

截至2020年，新平彝族傣族自治县建成区面积6.53平方公里，绿地面积228.8公顷，绿地率为35.04%，县城公园绿地面积80公顷，人均公园绿地面积12.03㎡/人。2016年被评为“全国绿化模范单位”，2017年成功创建为“国家园林县城”。2020年被命名为“云南省美丽县城”，成为云南省首批20个获此殊荣的县市之一。全县认定国家森林乡村1个、省级森林乡村25个，荣获省级生态文明县称号爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治深入开展，10个乡镇、105个村被命名为省卫生乡镇、卫生村，上榜省级美丽村庄3个。

3、蓝绿空间品质提升

公园城市建设加快推进。建成龙泉公园、溪湖公园、小花园、花山公园、河滨公园、体育森林公园7个公园，桂山公园正在改造建设中，公园绿地面积76公顷，城市公园风貌基本成型。实施县城入城口道路扩建、老城片区综合开发、新平大道提升改造等项目，县城民族文化和风貌将明显提升。路网功能更加完善，县城实现高速互通，主动接轨玉溪和昆明；市政道路长度达57.5公里，道路面积117.61万平方米；建成区现状路网密度为9公里/平方公里，道路面积率达18.2%；入城口大道长2.18公里、宽50米，新平大道6车道通行，连接县城南北片区4座桥梁计划全面扩宽，16条(段)城市道路提升改造，全面消除断头路，交通出行方便快捷。

二、主要生态问题

（一）生态空间生态问题

1、保障环境安全的压力加大

全县环境安全防控体系不够完善，环境保护基础工作相对薄弱。尾矿库及重金属污染防治仍然是新平县成为环境风险重点防范区域。加上持久性有机物、重金属、危险废物与危险化学品等长期积累的环境问题可能集中显现，保障环境安全的任务将更加艰巨。随着旅游业的深入推进，农村环境问题日益突出。人民群众改善环境的迫切性与环境治理的长期性矛盾日益突出，环境问题引发社会矛盾，已成为影响社会和谐与稳定的重要因素之一。

2、特殊的地质环境，易发生地质灾害

新平县特殊的自然地理环境和地质构造背景，导致该地区存在或者发育环境地质问题，诸如岩溶、水土流失、水污染、矿山环境和滑坡、崩塌、泥石流等，其中滑坡、崩塌、泥石流、水土流失是这一地区最为严重的环境地质问题。县内植被类型多样、覆盖度较高，近年来，由于不合理的人类活动，林地、草地遭到严重破坏，林草覆盖率大大减少。原生植被有较强的分带性，但由于人类活动，界线日趋模糊。低植被覆盖区域主要分布在村镇、农田、道路、水域等区域。县内扬武镇鲁奎山一带地段地表植被发育较差，表层土体松散，羽状的沟谷及较陡的地形利于水土流失，在强降雨下易引发坡面泥石流等地质灾害。

3、水资源配置不平衡，开发利用程度低的特点

全县水资源受独特的地理位置影响，水资源分布差异较大，红河流经县境，将新平县划为江东、江西两大片区，江西地区水资源量是江东地区的1.65倍。同时从产水量情况看，西部地区产水模数69.4万m³/km²、东部地区为26.6万m³/km²，西部地区产水模数是东部地区的将近3倍，水资源分布在空间上差异较大。局部村庄无任何生活垃圾和生活污水处置设施，对水库水质会产生一定农业、农村面源污染。重要水源地、水功能区随着人口、经济快速发展，水土流失面源污染日趋严重，水源地水质维护需求日益增强。

4、林草资源保护任务艰巨

新平县虽然持续开展绿化造林、森林抚育等工作，但违法占用林地现象时有发生；林地与其它地类存在交叉重叠，给林地管理和使用带来诸多矛盾和纠纷；森林安全保护压力仍然巨大，森林火灾和林草有害生物防控能力还需不断提升；森林、自然保护地、湿地等监测体系建设有待加强，监测能力和监测水平还需提升；全县林草产业的资源基础仍然薄弱，资源利用效率、技术创新能力、科技成果转化效率、市场组织化程度等依然不高，产业集聚度小、关联度低，林草规模企业、品牌企业少。部分地区存在森林质量不高的问题，人工林树种单一，生态系统稳定性较差，森林生态服务功能发挥受限。且在过去，由于过度采伐和不合理的森林资源开发，导致部分森林生态系统退化，水土流失风险增加。由于多年来坚持不懈的绿化造林和抓林业生态建设，全县宜林荒山面积1090.5公顷，这部分区域立地条件差、坡度大、且零星，绿化难度大。全县适宜造林的地块大幅降低，下一步绿化主要是在难造林地、疏林地或林中空地中进行绿化或补植，确保绿化成效十分困难。

（二）农业空间问题分析

1、耕地保护与开发建设矛盾突出

从历年耕地变化趋势来看，耕地逐年减少，其中减少的一部分耕地流向建设用地，由于重点建设项目选址难以避让占用部分耕地，占用的耕地难以落实占补平衡，使得耕地保护与开发建设矛盾突出。由于农业产业结构调整，部分耕地流向园地，种植柑橘等高原特色现代农业产品，导致耕地“非粮化”现象较为突出。同时，长期不合理的农业生产方式，如过量使用化肥、农药，造成土壤质量下降，农田生态系统的自我调节能力减弱，影响农产品质量和生态安全。

2、耕地面积减少​

新平县产业升级改造，工业项目、旅游项目、基础设施项目、公共事业项目等的用地需求增加，导致大量耕地被占用。如大开门综合开发一期项目等的入驻，使土地利用方向发生变化，部分耕地调整为建设用地。交通等基础设施建设对耕地占用明显，如新平县大开门至戛洒高速公路建设项目，涉及新平县境内用地规模为370.8155公顷，其中农用地328.7051公顷，耕地103.6881公顷。随着城市化步伐加快，新平县古城街道等地存在村民违法占地建房问题，截至2013年底，古城街道未经批准擅自违法占地数量达270件，占地面积共32759.04平方米，其中占用耕地28498.91平方米，占总面积的87.00%。

新平县自然保护地整合优化过程中，部分耕地被调出，如磨盘山国家森林公园整合优化时，将原批复范围内的一般耕地等矛盾冲突和历史遗留问题突出的斑块调出。

3、农村居民点用地集约节约程度不高

主要是乡村振兴、易地扶贫搬迁和危旧房改造提升所需的用地需求增加。从历年农村居民点用地趋势来看，农村居民点逐年有所增加，出现部分老旧或地质灾害隐患点的村庄无人居住但还未拆除的现象，土地集约节约程度不高。

4、农业农村绿色发展观念不牢

部分农业行业管理者和从业者难以从整体上对农业可持续发展和绿色发展进行有效的把握，工作思考和实践不多，使得新平县高原特色农业向更高层次转型发展内生动力不足。养殖粪污无害化处理设施建设标准低、有效运行情况差，造成较大的环境污染风险。农村生活垃圾收集转运、无害化处理，村庄生活污水有效管控、收集处理等农村人居环境管护提升长效机制执行不到位，村庄环境边整治、边反弹的问题突出。

（三）城镇空间问题分析

1、城镇蓝绿空间占比低，品质有待提升

新平县蓝绿空间占比较低占比相对较低，中心城区内公园绿地面积较少，绿地与广场用地为6.85公顷，占规划建设用地的5.43%，城镇蓝绿空间体系有待健全，同时存在公园层级配置不合理、布局不均衡、设施不完善等问题，难以充分发挥蓝绿空间的生态服务功能和居民休闲娱乐功能；入城道路弯多路窄、交通拥堵，路面坑洼，城内道路通达条件差，断头路多，影响蓝绿空间的整体布局和连通性，导致蓝绿空间难以形成有机网络；管护水平有待提高，在植物景观建设中，虽然重视大树存留，但忽视了其后期的生长、健康、管护问题；部分城市道路管理不到位，如河滨路西段、桂细路北段等地，存在生活污水往人行道、草坪砖、绿化带等排放的情况，不同程度损坏路面和绿化植物；生态、农业、城镇三类空间之间缺乏缓冲过渡带，生态功能有待增强，水土资源匹配不合理，生态系统恢复力下降，生态廊道和生物廊道的连通性与完整性不足。各类公园、绿地、水体连通性不高，城市生态功能较弱。随着城镇建设规模不断扩张，而城镇空间植被覆盖率低，自然生境稀少，生境质量不高，城镇韧性不够，城市建成区生态系统自我

2、城镇污水处理等基础、公共设施不完备，人居环境有待改善

新平县县域道路网密度仅为1.34公里/平方千米，道路等级偏低，高速公路仅占比0.93%，县城与乡镇普遍缺乏高等级道路联接，通行条件差。城市市政基础设施不完备，供排水和交通设施建设相对滞后。城乡公共服务和基础设施差距过大，农村公路损坏情况普遍，水利设施基础薄弱，环境基础设施中，因为选址问题，除县城和水塘镇、戛洒镇外，其余2个镇6个乡至今没有规范的污水、垃圾处理设施。大部分乡镇和农村饮用水源未进行有效保护。

第三节、机遇与挑战

- 面临机遇

（一）生态文明建设迈入新的征程

2020年习近平总书记多次发表重要讲话和指示批示强调打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续好转。李克强总理在政府工作报告中强调，要聚焦蓝天保卫战等重点任务，打好污染防治攻坚战，在中央经济工作会议上强调要确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。全国生态环境保护工作会议对全国生态环境保护工作提出要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，紧密围绕污染防治攻坚战阶段性目标任务，做到“六个坚持”，保持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，加快构建现代环境治理体系，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，统筹谋划“十四五”工作。2025年国务院办公厅转发生态环境部《关于建设美丽中国先行区的实施意见》部署建设美丽中国先行区，提出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想，聚焦全面推进美丽中国建设中心任务，以深化污染防治攻坚、改善生态环境质量、增进民生福祉为着力点，坚持改革创新、重点突破、示范带动，在区域、省域、城市、县域各层级建设美丽中国先行区。《政府工作报告》提出加强污染防治和生态建设，聚焦建设美丽中国，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深入打好污染防治攻坚战，持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，创新开展固体废物和新污染物治理。

云南是全国西南生态安全屏障，具有独特的区位优势、自然资源优势和生态环境优势，要努力争当全国生态文明建设排头兵，就必须坚持树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽云南，谱写中国梦云南篇章，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献。

（二）绿水青山就是金山银山的发展理念对新平县林草事业发展提出了新的要求

随着全面建成小康社会，人民群众对美好生活的向往和城镇化步伐的加快，林产品和森林旅游、康养呈现出快速增长的趋势，林草产业结构调整加快等一系列因素影响将带来新的市场机遇。新平县是林产品、森林旅游、森林康养资源大县，但林草产业现代化、规模化、集约化和品牌化水平不高，单位产值低等问题一直制约着林草产业的高质量发展，林业和草原部门可紧紧抓住“人民群众日益增长的美好生活需要”这一新机遇，在林产品和森林旅游、康养上下功夫，突出“原生、生态、绿色、健康”这一优势，提供更多的优质生态产品和打造更多各具特色的森林旅游、康养资源，实现全县林草产业“资源产品化、产品市场化、市场品牌化、品牌效益化”，不断推进绿色发展，实现绿色增长，使绿水青山逐步变为金山银山。

（三）生态资源独特优势凸显

哀牢山国家级自然保护区新平片区森林覆盖率达85.42%，年平均降水量2000毫米，是世界同纬度生物多样性、同类型植物群落保留最完整的地区之一，被列为联合国“人与生物圈”森林生态系统定位观察站和国际候鸟保护基地。丰富的林、泉、瀑布、峡谷、云海日出等生态景观，构成了独特的旅游吸引力。如今，保护区内生物多样性成果显著，绿孔雀约350只，比2017年增加近4倍；西黑冠长臂猿178群700余只，群体数量较2010年调查增加54群，增幅达43.55%。这些珍稀物种成为哀牢山生态旅游的独特名片，吸引众多游客、科研团队前来，为新平县发展生态文旅产业，挖掘生态产品价值提供了核心资源支撑。

（四）文旅市场需求持续增长

随着人们生活水平提高，对生态旅游、文化体验旅游的需求日益旺盛。新平县哀牢山地区集自然风光与花腰傣民俗文化、茶马文化、红色革命文化于一体，满足了当下游客多元化的旅游需求。新平县举办的“花街节”“沐浴节”等文化节庆，以及推出的冰糖橙采摘体验、稻田收割等创意活动，吸引了大量游客。2024年1-10月，哀牢山片区接待游客279.2万人次，同比增长16.28%，实现旅游收入31.2亿元，同比增长22.21%。这表明哀牢山生态文旅市场潜力巨大，新平县可借此东风，进一步挖掘生态产品价值，打造更多特色文旅产品，满足市场需求，提升市场份额。

（五）交通等基础设施不断完善

新平县积极推进交通等基础设施建设，为哀牢山生态资源开发与文旅融合创造了良好条件。中老铁路化念站至哀牢山旅游专线开通，永金高速新平至元江段、大化产业园区铁路专用线建设稳步开展，老厂至大红山、大开门桥头公路等项目有序实施。交通条件的改善，缩短了哀牢山与外界的时空距离，降低了游客出行成本，提高了旅游可达性。同时，景区内部基础设施也在不断完善，石门峡、茶马古道、金山原始森林等景区基础设施配套持续优化，哀牢山半山酒店、农家乐、民宿集群建成运营，提升了游客旅游体验，有利于吸引更多游客，推动生态产品价值实现和文旅产业繁荣发展。

（六）品牌影响力逐渐提升

新平县持续打造“神秘哀牢山・风情花腰傣”文旅融合发展品牌，积极开展对外宣传推广活动，品牌知名度和影响力逐渐提升。新平县荣获“中国天然氧吧”“中国最具特色生态旅游名县”“中国最美风景县云南十佳”等多项荣誉，戛洒镇耀南村被评为“云南省金牌旅游村”。这些荣誉和称号成为新平县对外宣传的金字招牌，吸引了更多媒体关注和游客目光，提升了哀牢山生态产品及文旅品牌的市场竞争力，为新平县挖掘生态产品价值，推动生态资源与文旅深度融合带来更多机遇，有利于吸引投资、人才等要素集聚，促进当地经济社会发展。

二、重大挑战

（一）地质灾害对生态环境的破坏

植被破坏：滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害会直接摧毁大量植被。例如，新平县的山区在泥石流发生时，会将山坡上的树木、草丛等植被连根拔起或掩埋，导致植被覆盖率下降，影响生态系统的稳定性。

土壤侵蚀：强烈的侵蚀作用加速了地貌变化，新平县山高谷深、地势陡峻，地质灾害发生时，大量土壤被冲走，土壤肥力下降，影响农业生产和植被生长。

水资源污染：地质灾害可能会破坏河流、溪流等水体的生态环境，导致泥沙、石块等进入水体，使水质变差。同时，滑坡、泥石流等还可能堵塞河道，形成堰塞湖，存在潜在的洪涝灾害风险。

（二）保护与发展之间的矛盾

绿孔雀栖息地保护与水电站建设的矛盾：新平县者竜乡的戛洒江一级水电站建设项目，曾因涉及绿孔雀栖息地保护问题引发争议。水电站建设能带来经济收益，如增加就业、促进地方经济发展等，但却会淹没部分绿孔雀栖息地，威胁到这一珍稀物种的生存。这体现了生态保护与经济发展之间的冲突，如何在两者之间找到平衡点是一个关键问题。

（三）生态优势、资源优势转化为绿色经济可持续发展的挑战

农业产业化水平不高：新平县种植业以散户种养殖居多，农产品多数以初级产品形式进入市场，抵御市场风险能力弱。例如茶叶产业，虽然自然生态条件良好，但存在缺乏灌溉设施、种植管理粗放、品牌单一等问题，茶叶价值普遍偏低。

工业低碳转型困难：新平工业以矿冶产业为支柱，钢铁、水泥行业是能源消费和二氧化碳排放大户。这些行业由于规模体量大、生产工艺特性等原因，低碳转型存在较大困难，如钢铁企业采用高炉 - 转炉长流程工艺，废钢原料供应有限，节能减排技术创新较弱等。

品牌竞争力不强：尽管新平县有褚橙等农产品品牌，但大品牌数量增长缓慢，整体市场竞争力有待加强。农产品品牌知名度不高，导致产品附加值难以提高，影响了生态资源优势向经济优势的转化。

旅游资源整合与保护难度大：新平县依托哀牢山等资源发展旅游业，但在旅游开发过程中，需要平衡好保护与开发的关系。例如，如何在不破坏自然保护区生态环境的前提下，合理布局旅游线路和设施，提高接待能力，是需要解决的问题。同时，旅游资源的整合也需要进一步加强，以提高整体竞争力。

第二章总体要求

第一节、指导思想和基本原则

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记在考察云南时提出的“在当地建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展，同心协力谱写好中国梦的云南篇章”的重要指示。紧扣“生态文明建设排头兵”的战略定位，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，奋力绘就七彩云南生态画卷，推动生态文明建设发生历史性、转折性、全局性变化。践行绿水青山就是金山银山理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，围绕筑牢西南生态安全屏障、维育世界生物多样性宝库建设绿美云南等战略任务，以目标和问题为导向，按照保障生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次序，以各级国土空间规划确定的生态、农业、城镇空间为对象，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，着力保护自然生态系统的原真性与完整性，提升生态系统多样性、稳定性、持续性和碳汇能力，助力国土空间格局优化，服务生态文明建设和高质量发展，为建设人与自然和谐共生的现代化奠定生态基础。

让人民在绿水青山中共享自然之美、生命之美、生活之美。全面落实党中央、国务院及部省相关工作部署，以保生态、惠民生、促发展为目的，以“山水林田湖草沙”生态保护修复为手段，以改善人民生产生活条件为核心，按照山上山下、地上地下及流域上下整体保护、系统修复、综合整治的原则和“山青、水秀、林美、田良、湖景、草盛、沙固”的发展目标，科学规划，突出重点，连片实施，整体推进，以系统解决核心生态问题为导向紧密衔接玉溪市国土空间生态修复规划，合理布局国土空间生态修复分区，确定保护和修复任务，科学部署和实施重大保护修复工程，切实增强生态系统稳定性，持续提升生态系统服务功能，维护区域生态安全，全面扩大优质生态产品供给，服务新平县生态文明建设和高质量发展。

二、总体思路

基于新平彝族傣族自治县生态本底特征和生态保护修复需求，明晰规划核心目标，致力于解决生态系统受损，生态服务退化等问题，确定修复策略，提高生态系统的质量和稳定性。立足哀牢山生态屏障建设需求，以提高生态保护为核心目标，统筹提升山水林田湖草湿系统治理效能。衔接国土空间总体规划“三区三线”管控要求，合理划定国土空间生态修复分区。重点布局生态安全格局，以哀牢山生物多样性保护及生态修复为核心，强化磨盘山生态屏障以及红河谷-绿汁江区域生态保护，依托红河谷-绿汁江构建生态廊道。确定生态保护修复重点区域，合理设置目标任务，合理布局修复项目，科学部署和实施生态保护修复重点工程。加强组织领导，明确职责分工，强化保障措施，建立公众参与机制，鼓励公众参与实施和监督，通过科学的规划和有效地实施，实现新平彝族傣族自治县国土空间生态系统的修复和可持续发展。

三、基本原则

（一）战略引领，科学编制。

落实国家、区域和省级重大战略，遵循同级国土空间总体规划，科学编制生态修复规划。坚持人与自然和谐共生，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹安排规划期内生态修复工作。

（二）因地制宜，突出重点。

立足自然地理格局、生态系统状况和主体功能定位，识别突出生态问题，研判生态风险和挑战，坚持问题导向、目标导向、效果导向，制定规划目标，明确需要解决的重大问题和重点任务，确定参照生态系统，因地制宜提出基于自然的生态修复途经和措施，突出地域特点、文化特色、时代特征。

（三）统筹协调，注重实施。

坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹考虑自然生态系统与农田、城市人工生态系统及与社会经济、文化系统之间的协同性，统筹相关领域和部门生态修复任务，注重国土空间的整体性、系统性，体现综合治理，突出整体效益，以修复项目为平台，强化治理方案的空间落地性。

（四）充分论证，公众参与。

坚持行政逻辑与技术逻辑相结合，广泛征求专家学者、企事业单位、社团组织、社会公众等意见，在规划编制的各阶段充分论证，确保生态修复方案合理科学，积极探索建立健全政府主导、企业和社会各界参与的生态修复工程项目实施机制和生态产品价值实现机制。

第二节、规划目标与指标

一、目标定位

红河谷－哀牢山生态文明示范县：托哀牢山国家级自然保护区、磨盘山森林公园和玉溪玉白顶地方级自然保护区形成的“两山”屏障，以及戛洒江—绿汁江构成的“一江”廊道，统筹保护和发展的关系，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，推动新平建设红河谷－哀牢山生态文明示范县。

二、规划目标

近期2025年，“滇中绿谷”国土空间新格局初具雏形，国土绿化面积达到14.3平方千米，水土流失治理面积达到141.3平方千米，完成历史遗留矿山生态修复面积126.35公顷。主体功能区和“三区三线”得到严格落实。在立足保护好现有森林、草原资源总量的基础上，着重做好林草品质精准提升工作，加快推进林草高质量发展。森林覆盖率达到70.99%，森林蓄积量达到2610万立方米，草原综合植被盖度达到90%；以哀牢山为主的“两山两廊道”生态屏障初步建立，以国家公园为主体的自然保护地面积占全县国土面积比例达到12.41%，国家重点保护野生动植物物种数保护率达到85%；城镇空间更加宜居，城乡绿化美化成效显著，城镇建成区绿化覆盖率达到41%，重大项目稳步落地。

远期2035年，“滇中绿谷”国土空间新格局基本形成国土绿化面积达到43平方千米，水土流失治理面积达到424平方千米，且完成历史遗留矿山生态修复。红河谷－哀牢山生态文明得到有效彰显，区域生态屏障和生态安全更加巩固，森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度、以国家公园为主体的自然保护地面积占全县国土面积比例、国家重点保护野生动植物物种数保护率等均达到上级下达任务标准。城乡协同城乡融合发展格局基本形成，国土空间开发保护制度完善，高效集约的自然资源利用体系基本建成。

专栏1新平彝族傣族自治县国土空间生态修复规划指标体系表

| 序号 | 指标类别 | 指标名称 | 单位 | 基期年（2020年） | 近期目标年（2025年） | 远期目标年（2035年） |  | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态质量类 | 森林覆盖率 | % | 61.99 | 70.99 | 依据上级下达任务确定 |  | 预期性 |
| 2 |  | 森林蓄积量 | 万立方米 | 2535.69 | 2610 | ≥2610 |  | 预期性 |
| 3 |  | 草原综合植被盖度 | % | 87.85 | 90 | ≥90 |  | 预期性 |
| 4 |  | 湿地保护率 | % | 16.20 | 22.80 |  | 依据上级下达任务确定 | 预期性 |
| 5 |  | 以国家公园为主体的自然保护地面积占全县国土面积比例 | % | 11.19 | 12.41 | ≥12.41 |  | 预期性 |
| 6 |  | 国家重点保护野生动植物物种数保护率 | % | 80 | 85 | 90 |  | 预期性 |
| 7 |  | 水土保持率 | % | — | 84.34 | 86.68 |  | 预期性 |
| 8 |  | 城镇建成区绿化覆盖率 | % | — | 41 | 依据上级下达任务确定 |  | 预期性 |
| 9 |  | 生态保护红线面积 | 平方千米 | — | ≥1145.89 | ≥1145.89 |  | 约束性 |
| 10 | 修复治理类 | 国土绿化面积 | 平方千米 | — | 14.3 | 43 |  | 预期性 |
| 11 |  | 水土流失治理面积 | 平方千米 | — | 141.3 | 424 |  | 预期性 |
| 12 |  | 历史遗留矿山生态修复面积 | 公顷 | — | 126.35 | 337.9261 |  | 预期性 |

第三章生态修复布局

第一节、规划衔接

一、《玉溪市国土空间规划（2021—2035年）》的衔接

《规划》在生态修复总体格局方面，落实了《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》的生态保护格局。在玉溪市“四湖一屏一带、多廊多点”中，新平彝族傣族自治县有“一屏”中的哀牢山生态屏障，“一带”中的绿汁江-元江干热河谷保护带，“多廊”中的候鸟迁徙廊道，河流绿色廊道，“多点”中的自然保护区、自然公园、极小物种栖息地等重要生态节点。

二、《玉溪市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》的衔接

《规划》在生态修复面临形势、指导思想、基本原则、规划指标选取、生态修复分区、重点任务安排、规划实施保障措施等重要内容方面与《玉溪市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》基本保持一致。

三、与《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接

细化落实了《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》确定的“两山两廊道”的生态安全格局，构建以生态空间为主导，点、线、面相结合，细化落实构建“两屏一带多廊道”的国土空间生态修复格局。以“两山两廊道”构建生态修复分区，明确各分区生态系统服务主导功能定位、主要生态胁迫问题及修复的主导方向。分区单元综合考虑生态修复项目实施管理与流域单元完整性需求，用行政边界和流域边界进行校正。将全县国土空间划分为3个生态修复分区，即哀牢山生物多样性保护与生态修复区、红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区和磨盘山生态保护综合治理修复区。

四、与上级规划的协同性

落实《玉溪市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》确定的“四湖一屏一带、多廊多点”的国土空间生态修复格局和《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》确定的“两山两廊道”的生态安全格局，构建以生态空间为主导，点、线、面相结合的“两屏一带多廊道”的国土空间生态修复格局。

“两屏”：哀牢山生态屏障和磨盘山—玉白顶生态屏障。其中，哀牢山生态屏障以云南哀牢山国家级自然保护区保护范围为核心，严格保护以云南特有树种中山湿性常绿阔叶林生态系统、黑冠长臂猿等珍稀动植物、候鸟迁徙地为主的生物多样性保护重要区域，加快申创哀牢山国家公园。磨盘山—玉白顶生态屏障以云南磨盘山国家级森林公园为核心，构建以中山湿性常绿阔叶林、半湿性常绿阔叶林生态系统及珍稀濒危动植物资源为主的保护区域。

“一带”：绿汁江—元江干热河谷带。保护修复干热河谷稀树灌草植被及绿孔雀等重点物种生境。突出红河谷—绿汁江流域生态治理，着力加强退化森林生态系统修复、湿地保护和恢复，全面提升流域生态系统保持水土、涵养水源的功能，提升区域生态承载力，保障红河流域的生态安全。

“多廊道”：重要生态廊道和生态网络等。其中，生物廊道主要为候鸟迁徙廊道，强候鸟迁徙节点的森林、湿地保护，串联栖息地，保护候鸟种群和迁徙路线。重点保护修复高原湖泊重要湿地候鸟重要停息地、越冬地和繁殖地；绿色廊道为汁江绿色廊道、小河底河绿色廊道和元江绿色廊道，推进建设流域绿色屏障隔离带及河流生态廊道建设，以生态保育为核心，强化水体优化提质、土地功能调整、产业转型升级、公共空间连通、环境景观塑造等复合功能植入，清退两侧污染源，严控临侧建设，打造绿色洪涝通道、绿色引水通道、绿色景观人文通道等综合廊道。

第二节、生态修复分区

一、生态敏感性

新平县自然地理环境独特，生态资源丰富，生态敏感性较高，主要体现在以下方面：

生态系统丰富度高：新平县气候条件复杂，境内国家级保护动物和保护植物众多；先后建立了哀牢山国家级自然保护区、磨盘山国家森林公园等5个自然保护地，占国土总面积的13.41%，划定生态保护红线占国土面积的27.32%，这些区域的生态系统较为脆弱，对人类活动的干扰较为敏感。

地形地貌复杂：新平县地处哀牢山中段东麓，山地面积大，海拔高差达2743米，水土流失风险较高；雨季降水集中且多暴雨，容易引发山体滑坡、泥石流等地质灾害。

地质条件不稳定：新平县地处哀牢山断裂及红河断裂，新构造运动活跃，地质构造发育，地层多呈不整合接触或断层接触，这使得区域内地质环境较为脆弱，对工程建设等人类活动的敏感性增强。

人类活动影响较大：随着矿山开发，基础设施建设、城镇化进程的加快，以及农业种植结构的调整，加剧了生态环境的压力。

二、生态系统服务功能价值

新平县生态系统服务功能价值显著，主要体现在以下几个方面：

生物多样性保护：新平县建立了5个自然保护地，10个珍稀物种保护小区，使新平县成为珍稀植物和物种的主要分布地和栖息地。

水源涵养：新平县天然森林每年为新平县提供优质地表水、地下水4.6亿立方米，成为滇中地区重要水塔，发挥了良好的水源涵养功能。

气候调节：新平县的森林等生态系统对区域气候有调节作用，气候调节价值显著。

文化旅游服务：新平县以“生态＋”带动“文旅＋”，打造花腰傣生态文化品牌，发展特色文旅产业，生态资源向经济价值实现了高效转化，体现了生态系统的文化旅游服务功能价值。

三、分区划分

结合新平彝族傣族自治县自然本底、主导生态服务功能及重要的生态问题，基于“两屏一带多廊道”的国土空间生态修复格局，统筹考虑生态系统完整性、地理单元连续性、重点生态功能区布局等，将全县划分为3个生态修复分区，分别为哀牢山生物多样性保护与生态修复区、绿汁江流域生态保护综合治理修复区、磨盘山生态保护综合治理修复区。

专栏2新平彝族傣族自治县国土空间生态修复分区

| 分区 | 涉及乡镇 | 涉及村（社区） |
| --- | --- | --- |
| 哀牢山生物多样性保护与生态修复区 | 者竜乡 | 春元村、庆丰社区、渔科村、者竜村 |
|  | 水塘镇 | 邦迈村、波村村、大口村、金厂村、旧哈村、拉博村、南达村 |
|  | 戛洒镇 | 东瓜林村、发启村、平田村、耀南村、南蚌社区、纸厂村 |
|  | 漠沙镇 | 和平村、黎明村、仁和村、胜利村、小坝多村 |
|  | 平掌乡 | 柏枝村、仓房村、富库村、库独木村、联合村、曼干村、平掌社区、梭山村、瓦寺村、丫口村 |
|  | 建兴乡 | 建兴村、马鹿社区、帽盒村、磨味村、盘龙村、挖窑村、中寨村 |
| 红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区 | 新化乡 | 阿宝村、白达莫村、布者村、大寨村、代味村、甸末村、海外村、老五斗村、六竜村、鲁一尼村、新甸村、新化社区、者渣村 |
|  | 老厂乡 | 保和村、哈科底村、黑查莫村、苛苴社区、罗柴冲村、马房村、马家坝村、勐炳村、太和村、太桥村、转马都村 |
|  | 者竜乡 | 峨毛村、向阳村、腰村村、竹箐村 |
|  | 水塘镇 | 水塘社区、现刀村 |
|  | 戛洒镇 | 达哈村、大红山社区、大田村、戛洒镇、戛洒社区、腊戛底村、米尺莫村、磨刀村、平寨社区、青树社区、新寨村、竹园村 |
|  | 漠沙镇 | 峨德村、关圣村、龙河社区、曼蚌村、曼勒社区、曼竜社区、曼线村、平安村、坡头村、双河村、团结村、西尼村、鱼塘村 |
| 磨盘山生态保护综合治理修复区 | 桂山街道 | 凤凰社区、青龙社区、太平社区、五桂社区、亚尼社区 |
|  | 古城街道 | 昌源社区、古城社区、锦秀社区、纳溪社区、他拉社区 |
|  | 扬武镇 | 大开门社区、丁苴村、老白甸村、马鹿寨村、尼鲊村、丕且莫村、顺水村、写莫村、扬武社区、赵米克村 |
|  | 平甸乡 | 白鹤村、费贾村、红星村、弥勒村、磨皮村、宁河村、梭克村、桃孔村、小石缸村、者甸村 |

（一）哀牢山生物多样性保护与生态修复区

该区位于新平彝族傣族自治县戛洒江“江西”片区，涉及者竜乡、水塘镇、戛洒镇、漠沙镇、平掌乡、建兴乡6个镇（乡）39个村（社区），面积为1191.1476平方千米。该区域为哀牢山重要山脉区域，森林资源丰富，林草植被覆盖度较高，野生动植物种类繁多，物种丰富。该区域是新平彝族傣族自治县水资源最丰富，以及水源涵养、水土保持和生物多样性保护最重要的区域。

1、自然生态状况

哀牢山位于云南省中部，是云岭山脉南延的重要分支，横跨楚雄、玉溪、红河等州市，因独特的地理区位、复杂的生态系统和深厚的人文底蕴，成为云南乃至全国极具代表性的山脉之一。呈西北-东南走向，北起大理南涧县，南至红河州金平县，全长月500km，宽约10-50km，最高峰为者竜乡的大磨岩峰，海拔3165.9米，最低为漠沙镇南蒿村，海拔422米，相对高差2743.9米，是云南中部的天然地理分界线。哀牢山自然保护区也是生物多样性最丰富，代表性最强的区域，原始生态最为典型，为世界同纬度生物多样化、同类型植物群落保留最完整的地区，拥有多种珍稀动植物，哀牢山自然保护区被列为联合国“人与生物圈”森林生态系统定位观察站和国际候鸟保护基地，富有“镶嵌在植物王国皇冠上的一块绿宝石”美誉。境内分布有国家一级保护动物8种，分别为西黑冠长臂猿、灰叶猴、云豹、林麝、倭蜂猴、黑颈长尾雉、绿孔雀、圆鼻巨蜥。分布有国家二级保护动物50多种。国家Ⅰ级保护植物有伯乐树、苏铁、喜马拉雅红豆杉、银杏、云南蓝果树、长蕊木兰6种。国家Ⅱ级保护植物有红椿、水青树、中华桫锣、喜树、篦子三尖杉、千果榄仁、榉树、龙棕、粗榧、黑黄檀、野大豆、柄翅果、平当树、厚朴、大叶木兰、大果木莲、合果木、川黄壁、滇楠、翠柏、异颖草21种。国家珍贵树种有云南樟、野荔枝、野茶树。

作为长江上游与红河（元江）水系的分水岭，哀牢山具有涵养水源、保持水土、调节气候的重要作用，其森林生态系统对周边城镇的水资源安全和生态平衡至关重要。沿红河西岸较大的支流有大春河、棉花河、南恩河等近20条支流，为新平孕育了生生不息的资源和文化。该区域人均水资源量、土地资源丰富，人口密度低，光热条件好，发展潜力大，适合建设成为云南省商品粮基地、热带亚热带特色农业园区，是新平彝族傣族自治县经济发展潜力较大的地区。

2、主要生态问题

栖息地破碎化与森林生态系统退化：哀牢山周边区域人类活动导致部分区域森林被砍伐或改造，原始森林面积萎缩，形成碎片化栖息地斑块。局部区域存在非法盗伐林木现象，导致森林群落结构简化，乔木层、灌木层、草本层的垂直分层被破坏，森林生态系统完整性受损，导致区域生态系统服务功能下降，如水源涵养能力减弱，土壤侵蚀风险增加等。

生物多样性受威胁：由于栖息地破坏、非法捕猎/采集，部分物种数量锐减，直接威胁物种存续，遗传多样性下降。随着交通便利性提升和人类活动范围扩大，外来入侵物种通过人为携带或者自然扩散进入哀牢山区域，挤占本地职务生存空间，抑制原生植被生长，破坏食物链结构，导致局部生态系统失衡。

水土流失与水文生态功能退化：哀牢山区域降水集中，易引发水土流失，特别是坡度较大的开垦区域，土壤侵蚀模数升高，导致耕地肥力下降、河道淤积，甚至引发小型滑坡、泥石流等地质灾害。哀牢山是元江、澜沧江等流域的重要水源涵养区，森林和湿地生态系统对径流的“削峰填谷”作用显著。但因植被退化、湿地萎缩，区域水源涵养能力减弱，导致旱季水资源短缺，雨季洪涝风险增加，影响下游城乡供水和生态用水安全。

3、保护修复方向

哀牢山区域的修复保护从森林生态系统优化、水源涵养功能提升、以及生物多样性保护三大方面出发。实施天然林保护、防护林建设、封山育林育草、退化林修复。强化对西黑冠长臂猿、绿孔雀、伯乐树等国家重点保护野生动植物、极小种群物种、狭域特有物种及其栖息地（生境）的保护恢复。依托自然保护地，重点实施对重点保护野生动植物及极小种群物种就地拯救性保护，因地制宜建立珍稀濒危及特有植物近地保护园区和迁地保护，建设一批野生动物收容救护站（中心）等重要野生动物保护基地。同时在区域内开展河道治理、小流域治理、水土流失预防治理、实施集中式饮用水水源地环境保护等工作。其哀牢山无量山生物多样性保护与生态修复重点工程包含哀牢山重点区域生态保护和修复项目、野生动物就地保护拯救项目、珍稀濒危野生植物原生境保护项目、哀牢山无量山生物多样性保护与生态修复区河道治理项目、哀牢山无量山生物多样性保护与生态修复区水土流失治理项目、哀牢山无量山生物多样性保护与生态修复区水库、坝塘治理项目、新平彝族傣族自治县乡镇集中式饮用水水源地环境保护项目（含“千吨万人”饮用水水源地）等。

（二）红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区

该区位于戛洒江流域“江东”片区，主要是戛洒江流域东部周边的乡镇，涉及者竜乡、水塘镇、戛洒镇、漠沙镇、平掌乡、建兴乡6个镇（乡）55个村（社区），面积为1906.9852平方千米。

1、自然生态状况

区域内高山、丘陵、盆地、河谷交错，海拔高差悬殊。地处低纬度高原，属亚热带季风气候。绿汁江流域属红河水系，境内主要河流有两条，西面是绿汁江，东面是扒河，流域内鱼类物种丰富。绿汁江流域生态修复区属于滇中高原地区，其地带性植被为亚热带常绿阔叶林和云南松林等。局部地段有落叶阔叶林和石灰岩灌木草丛等自然植被和小面积人工林栽培植被分布。区域内分布有云南龙泉国家级森林公园，保留了滇中地区自然分布的以滇青冈为代表的典型的半湿润常绿阔叶林森林植被，其森林群体结构稳定，动植物种类丰富。

2、主要生态问题

森林整体质量不高，次生天然林退化严重；保土蓄水能力低，水土流失严重；地表植被遭受破坏；绿汁江及其支流流域农业面源污染严重；绿汁江流域以露天开采方式为主形成的历史遗留矿山较多。

3、保护修复方向

提升森林生态质量，实施封山育林、低效林改造；提高流域水源涵养和水土保持能力；严格保护具有云南典型地域特色的干热稀树草原；加强农业面源污染防治，减少入河污染负荷，从源头减少污染；加强历史遗留矿山生态修复。

（三）磨盘山生态保护综合治理修复区

该区位于新平县南东部，涉及桂山街道、古城街道、扬武镇、平甸乡4个镇（乡）30个村（社区），面积为1168.9005平方千米。

1、自然生态状况

区域内海拔落差显著（如扬武镇最高海拔2389米，最低510米），形成“一山分四季”的立体气候。桂山、古城街道位于河谷盆地，平甸乡以低山丘陵为主，扬武镇则以山地和山间盆地为特征。戛洒江、绿汁江、平甸河等水系贯穿全境，构成重要的蓝绿空间。扬武镇龟枢河、玉租河等河流为农业和城镇提供水源，但也面临季节性洪涝风险。磨盘山国家森林公园等生态屏障分布周边，以常绿阔叶林、针叶林为主，是滇中重要的水源涵养区。区域内栖息着西黑冠长臂猿、绿孔雀等国家一级保护动物，以及云南红豆杉、桫椤等珍稀植物。扬武镇磨盘山片区是候鸟迁徙通道的重要节点。平甸乡、扬武镇以耕地为主（扬武镇耕地面积8.61万亩），种植蔬菜、水果、中药材等经济作物，但过度开垦导致生态空间压缩。

2、主要生态问题

城区生态功能弱化：桂山、古城街道城市化进程中，原生植被被硬质铺装替代，绿地呈孤岛化分布。城区排水管网老化，雨污混流问题突出。

农业扩张与水土流失：平甸乡、扬武镇坡耕地占比较高，传统农业（如茶叶、玉米种植）导致水土流失。新平县自2015年以来治理坡耕地23.58万亩，但局部区域土壤侵蚀模数仍偏高，河道淤积风险加剧。森林退化导致平甸乡等农村地区季节性缺水，2020年农村供水项目显示，近三年1.45万人需应急送水，3.94万人面临水源不稳定问题。

生态系统连通性受损：扬武镇工业开发（如大开门产业园区）与农业扩张切割森林斑块，威胁西黑冠长臂猿等物种的迁徙廊道。扬武镇矿产能源发展区（如鲁奎山矿区）与生态保护区重叠，采矿活动可能破坏地表植被和水文系统。同时，耕地保护任务（915公顷）与生态用地存在竞争。桂山街道依托磨盘山景区发展旅游，但部分基础设施（如民宿、道路）建设可能侵占生态敏感区，需平衡开发与保护。

3、保护修复方向

推进桂山、古城街道雨污分流改造，结合透水铺装、雨水花园等设施，增强内涝防治能力；在桂山街道老旧小区改造中增加口袋公园、垂直绿化，连接平甸河滨河绿地与磨盘山生态屏障，构建“蓝绿交织”的城市生态网络；充分开发在扬武镇等地的茶马古道遗址，打造以茶马古道为主的生态文化廊道，大力发展文旅行业。

在平甸乡、扬武镇推广“坡改梯+经济林”模式，如引入社会资本种植冰糖橙、沃柑等，既治理水土流失（2023年治理面积超5000亩），又增加农民收入。在平甸河、龟枢河流域营造混交林，恢复森林垂直结构，提升水源调蓄能力。结合农村供水项目，划定水源保护区，禁止化肥农药面源污染。

在扬武镇磨盘山至哀牢山核心区之间，规划生物迁徙通道，恢复森林植被，减少公路、工业园区对栖息地的切割。严格执行扬武镇生态保护红线管控（5060公顷），在平甸乡划定湿地保护小区，禁止围垦和过度取水。

新平县桂山街道、古城街道、平甸乡和扬武镇的生态问题是城市化、农业扩张与资源开发长期叠加的结果，核心矛盾在于生态保护与经济发展的协调。未来需以“蓝绿交融”为导向，通过海绵城市建设、坡地生态修复、生态廊道连通等措施，构建“城区韧性提升-农业区综合治理-区域网络构建”的三级保护体系，同时依托生态补偿、社区参与等机制，实现生态保护与民生改善的共赢。

四、重点区域

（一）森林草原湿地生态修复重点区域

森林草原湿地生态修复重点区域涉及戛洒江、绿汁江流域。森林草原湿地生态修复重点区域主要任务是：该区域内严守生态保护红线，以戛洒江、绿汁江流域为重点，开展森林资源保护和质量提升工程，继续全面保护天然林，稳步推进森林生态效益补偿工作，严格保护监管森林资源，开展退化天然林修复，推进国家储备林建设。在全县范围内实施森林资源保护工程和森林质量提升工程；开展国土绿化工程，推进大工程带动大绿化，统筹山水林田湖草系统治理，持续推进和优化生态保护修复重大工程，实施好天然林保护、长江经济带生态保护与修复工程、防护林建设等重大生态工程，采取人工造林、封山育林、退化林修复、人工种草、草地改良等综合措施，持续推进防护林体系建设；在戛洒江-绿汁江干热河谷地带，加强面山造林种草绿化，加大水土流失治理，提升森林草原保持水土和涵养水源的功能；对工程建设占用的林地，通过就地、异地恢复造林措施以保证林地面积不减少，以宜林荒山荒地、荒滩、荒废矿山和受损山体、退化林地草地等为主体，开展国土绿化行动。坚持因地制宜，坚持造林绿化树种乡土化，科学配置林草植被，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，走生态、节俭的绿化之路；开展草地保护与修复工程，全面保护天然草地，加快退化草地修复，继续实施重点区域退化草地生态修复，在县域12个乡镇实施人工种草、草地改良，防止草地资源过度利用；开展湿地保护与恢复工程，实施湿地保护恢复工程，以重点生态区（各自然保护地）、戛洒江、达哈河、南恩河、光山河水库、洋发城水库、黄草坝水库等重要湿地为重点，采取近自然措施，对集中连片、功能退化的湿地进行修复和综合整治，稳步提升湿地生态系统功能和质量。协调推进小微湿地保护修复，增加湿地面积。到2025年，主要完成戛洒江湿地公园、黄草坝湿地公园、纳溪湿地公园3个湿地公园建设规划。

（二）水土流失治理重点区域

新平彝族傣族自治县水土流失治理重点区域涉及的乡镇为扬武镇、平甸乡、新化乡、漠沙镇4个乡镇。水土流失治理重点区域主要任务是：该区域以水土流失严重、坡耕地集中区域为重点，以小流域为单元开展水土流失综合治理；通过封山育林，促进自然植被恢复；通过植树种草，增加地表植被覆盖，提高土地的抗侵蚀能力；通过坡改梯保护坡面，减少雨水对土壤的冲刷，减少水土流失。

（三）历史遗留矿山生态修复重点区域

历史遗留矿山生态修复重点区域涉及的村（社区），共计11个镇（街道）26个村（社区）。历史遗留矿山生态修复重点区域主要任务是：统筹推进历史遗留矿山和废弃矿山的生态保护修复，采取自然恢复、辅助再生、生态重建、转型利用等方式，开展历史遗留矿山生态修复，改善矿区周边生态系统质量和稳定性。

（四）生物多样性保护优先区域

新平彝族傣族自治县生物多样性保护优先区域，共计10个镇（乡）50个村（社区）。该区域以云南哀牢山国家级自然保护区、新平哀牢山县级自然保护区、玉溪玉白顶市级自然保护区、新平磨盘山县级自然保护区、云南磨盘山国家森林公园为重点，主要分布在哀牢山、磨盘山和元江沿岸等重要生态区域，涵盖了95%以上的生态功能和生物多样性极重要区，涵盖了境内全部的生物多样性保护优先区域和典型生态系统类型、庇护了90%以上的野生动物种群和野生植物群落。如：哀牢山国家级自然保护区中全国亚热带地区植被类型面积最大、最完整、最原始的中山湿性常绿阔叶林等典型生态系统类型；云南红豆杉、伯乐树、长蕊木兰、蓖齿苏铁等极小种群植物的分布地，以及西黑冠长臂猿、绿孔雀、黑颈长尾雉等旗舰物种的栖息地都将被列为主要保护对象得到有效保护。整合优化后，全县重要生态系统将得到系统保护，保护强度得到提升，自然保护地作为生物多样性精华所在、生物多样性荟萃之地的地位更加凸显。

深入践行山水林田湖草综合治理理念，主动融入国家西南生态安全屏障建设和生物多样性保护战略，实施山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理，全面提升新平林草生态系统稳定性和生态服务功能。创新生态修复体制机制，科学划定和合理安排绿化美化用地，加大沿路、沿河和重点河湖流域等重点区域生态修复力度，推进以城镇增绿、乡村补绿、通道连绿、面山扩绿、校园添绿、景区兴绿为主的国土绿化，着力补齐生态短板；建立健全湿地保护体系，加强境内中小湿地的生态修复；坚持全面保护、系统治理，提高林草综合植被盖度和生物量，提升草原生态系统的稳定性和质量，促进草原休养生息，科学推进草原治理修复；强化森林资源保护管理，提高防灾减灾能力。

开展野生动植物保护工程，加强野生动植物资源监测管护，加强重要栖息地保护和修复。采取人工干预措施修复受损栖息地，提升栖息地质量。联通生物廊道，扩大栖息地范围。开展重要鸟类迁飞通道保护。在鸟类迁飞重要停歇地、越冬地、繁殖地、主要迁飞路线等区域，设立管护站，加强生境管理。野生动物救护繁育。优化调整野生动物收容救护机构，进一步规范收容救护和放归管理，提升珍稀濒危动物救护能力和水平。扩建哀牢山野生动物收容救护站，完善救护设施设备，增加动物容量。建设绿孔雀人工繁育中心和野化适应基地，实施绿孔雀人工繁育和野化放归，恢复扩大野外种群规模。

加强极小种群野生植物保护。实施第二批极小种群野生植物拯救保护行动，完善陈氏苏铁、旱地油杉、伯乐树等极小种群野生植物就地、近地和迁地保护体系，建设珍稀、濒危、特有植物种质资源保护基地，开展极小种群野生植物人工培育和和野外回植，扩大种群规模；加强古茶树保护管理，加强种质资源收集保护。

（五）农业空间生态修复重点区域

新平彝族傣族自治县农业空间生态修复重点区域涉及9个乡镇29个社区（村）。该区域对基本农田进行建设，实施灌溉排水工程，改善农业基础水利设施条件，加快建设高标准农田。并对耕地和其他土地进行开发整理，实施土地平整、田间道路、灌溉排水，实行补充耕地工程、提质改造以及盘活农村建设用地。通过国土综合整治工程恢复和培育土壤微生物群落，构建养分健康循环通道；加强乡村环境综合治理，改善农村人居环境，保护和提升乡村生态功能，建设生态宜居美丽乡村。

（六）城镇空间生态修复重点区域

新平彝族傣族自治县城镇空间生态修复重点区域为戛洒镇、漠沙镇、扬武镇、古城街道和桂山街道共计5个乡镇（街道）。城镇空间生态修复重点区域主要为中心城区主要任务是：该区域通过实施多项措施提升城市生态韧性，提高雨水排水防涝设施标准，提升河道排水能力，依托现有山水脉络形成城乡连通的生态网络，增强生态、农业、城镇空间的连通性，开展绿色基础设施网络建设，完善绿道网络，实施城市更新，降低生态风险。

践行公园城市理念，加大城镇公园绿地建设力度，完善公园体系和绿道网络，重塑健康自然的河湖岸线，增强城镇绿地的系统性、协同性，提升城镇生态系统服务价值，推动海绵城市、绿色低碳城市和生态园林城市建设。

第四章主要任务

第一节、生态空间主要任务

一、构建“两屏一带多廊道”的生态安全格局

围绕森林、草原、湿地、河湖等重要生态系统，实施生物多样性保护与生态修复重点工程、自然保护地建设及野生动植物保护重点工程、生态廊道网络建设重点工程以及山体修复重点工程等，推进山水林田湖草沙系统治理，不断提升生态系统质量和稳定性，巩固和提升生态系统碳汇能力，维护生态安全。

（一）推进重要生态系统保护和修复重点工程建设

实施省级重要生态系统保护和修复重大工程，加快推进哀牢山无量山生态修复区重点工程（哀牢山无量山生物多样性保护与生态修复、绿汁江流域生态修复、）、自然保护地建设及野生动植物保护重点工程、生态廊道网络建设重点工程以及山体修复重点工程的建设。

（二）加强森林修复与品质提升

科学开展造林绿化，加强红河谷流域、哀牢山、磨盘山区域林地建设，科学开展造林种草、封山育林，不断提升植被覆盖率。精准提升森林质量，全面保育天然林和加强森林经营，持续推进森林抚育和退化林修复。

（三）加强草原保护修复

严格保护新平彝族傣族自治县具有云南典型地域特色的“干热稀树草原”。根据草地资源状况和草原承载量，合理确定牲畜发展数量，防止超载过牧，建立草畜平衡制度。尊重自然和经济规律，正确处理经济社会发展与草原生态建设，草原保护与合理利用以及生产、生活和生态之间的关系，进一步建立和完善草原资源支撑保障体系，优化草种繁育基地布局，增强草原可持续发展能力。加大对退化草原的修复治理力度，进一步加强草地及草地资源保护宣传。

（四）强化河道、湿地保护修复

着力推进新平县境内戛洒江流域生态修复，分类施策，实施全流域一体化保护修复，推动生态环境质量持续改善。以戛洒江为重点，实施水环境综合治理与水生态修复，构建河流绿色廊道，恢复自然岸线、岸带植被、动物栖息地，提升岸带生态功能，推进水系连通及水美乡村建设。加强退化湿地修复，推进湿地保护与恢复，修复退化湿地。

（五）推进矿山生态修复和地质灾害治理

修复矿山生态环境，重点治理历史遗留废弃矿山，加强矿山采坑、排土场、尾矿库、采煤沉陷区综合治理，提升矿区生态功能。统筹开展历史遗留矿山生态修复，依据所处区域生态功能及国土空间规划确定的土地用途，因地制宜采取自然恢复、辅助再生、生态重建等修复方式，消除矿山地质环境破坏问题，恢复矿区生态功能，盘活损毁土地资源。

推进地质灾害治理，使受地质灾害威胁危害严重的集镇、村寨、学校、居民点和重要工程设施，通过逐年实施工程治理、避险搬迁等措施，基本消除或减轻地质灾害的威胁危害。进一步提升监测预警水平，加强生态恢复和小流域综合治理力度，严格防止人类工程经济活动诱发的地质灾害，使区域地质环境得到根本好转，地质灾害危害明显减轻。

二、维护生物多样性

实施生物多样性保护重大工程，推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，高质量建设国家公园，提升自然保护区保护管理水平，增强自然公园生态服务能力，加强野生动植物保护及栖息地恢复，维护生物安全。

（一）推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设

以保持生态系统完整性、系统性、原真性为原则，建立以国家公园为主体、自然保护区为基础、自然公园为补充的自然保护地体系。协同创建哀牢山国家公园，重点保护4个自然保护区和自然公园，构建以国家公园为主体的自然保护地体系。

高质量建设国家公园。坚持生态保护第一、国家代表性、全民公益性的理念，推进哀牢山国家公园创建，加强国家公园建设管理，提高生态系统稳定性。全面提升自然保护区管理水平，优化布局，加强保护管理能力建设，逐步对受损严重的自然生态系统和栖息地开展科学修复。全面增强自然公园生态服务功能，提升自然公园生态文化价值，对受损的自然遗迹、自然景观等进行维护修复，确保珍贵自然资源及其所承载的景观、地质地貌和文化多样性得到有效保护。

（二）加强重点野生动植物保护

1、加强野生动物保护

加强绿孔雀、西黑冠长臂猿等物种重要栖息地保护修复。建设绿孔雀等极度濒危物种保护研究中心，加强人工繁育和野生种群复壮研究。逐步搭建和完善野生动物收容救护中心与临时收容救护点相结合的野生动物收容救护体系，规范收容救护和放归管理，全面提高救护管理能力。

2、加强野生植物保护

开展古州野林、陈氏苏铁、旱地油杉等珍稀植物和极小种群物种的保护及科研监测；构建珍稀濒危野生植物调查监测与评价体系，完善国家重点保护野生植物资源档案。实施极小种群野生植物拯救保护，布局完善全市野生植物就地、迁地和回归等保护体系。

三、提升碳汇能力

开展国土绿化行动，大力开展植树造林和森林经营，增加森林覆盖率及森林蓄积量，重点实施天然林、水源林、防护林保护和建设，持续打好生态保护修复攻坚战，实施以森林抚育、低效林改造、退化林修复为主的森林质量精准提升工程，加强红河谷—绿汁江热区难造林地区植被恢复，因地制宜开展能源林培育，实现生物减排固碳。

第二节、农业空间主要任务

推进农业空间生态修复，提升耕地质量，改善农田生态系统，增强农业空间生态功能。以农村土地综合整治为平台，推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，助力乡村振兴。

一、改善耕地质量

积极推进国土综合整治，统筹开展农用地整治、建设用地整理、谋划全域土地综合整治试点，增加耕地数量，保障粮食安全。加强新增耕地后期培肥改良，综合采取工程、生物、农艺等措施，加速土壤熟化提质，实施测土配方施肥，强化土壤肥力保护，有效提高耕地产能。健全耕地质量和产能评价与监测，针对土壤障碍因素，采取改善排灌设施、治理水土侵蚀、改良酸化盐渍化、改善土壤理化性状、培肥地力、改进耕作方式等措施，提高耕地产能和增强抵御水旱灾害能力，增强耕地生产能力。在永久基本农田区域推动高标准农田建设，实施耕地提质改造，提高耕地质量。坝区耕地应加强酸化盐渍化土壤治理，开展退化耕地综合治理、污染耕地阻控修复等，保护水稻土，保持和提高土壤肥力。低缓坡耕地、河谷地带耕地应防治水土流失，改善灌溉条件，提高土壤有机质含量，平衡土壤养分，提升土壤肥力。陡坡耕地、高寒山区耕地和生态严重退化地区耕地应适当调整种植结构，减少农事活动，实施轮作休耕，实现用地养地相结合，多措并举保护提升耕地产能。

二、加强耕地生态保护

开展耕地生态建设，优化农田生态系统，发挥农田的基础性生态功能，提高农田生态系统稳定性。控制化肥、农药用量，控制农膜残留，重要水源地、“四湖”、两大水系及重要江河干流和一级支流周边从严管控。严防采矿、工业生产、固体废弃物堆积和污水排放污染损毁耕地。改善农业灌溉用水水质，结合不同区域土壤的自净能力制定灌溉用水水质标准，防止污水灌溉对土壤造成二次污染。巩固提升耕地分类管理，严格落实受污染耕地安全利用和风险管控措施。推行绿色生产方式，实施精细化、生态景观化的生态整治，防治农村面源污染，实现农业可持续发展。

三、建设宜居宜业和美乡村

加强农村人居环境及田、水、路、林、村全要素综合整治。统筹协调土地利用、产业发展、居民点建设、人居环境整治、生态保护、防灾减灾和历史文化传承关系，统筹耕地和村庄居民点分布关系，保持合理耕种半径，优化结构和布局，对优化和搬迁村庄原有建设用地实施复耕复垦、生态恢复。增强乡村自然环境和人文景观保护，保留当地传统农耕文化和民俗文化的特色。塑造特色田园大地景观，改善河湖溪塘水体景观，保护绿色生态自然景观，构建蓝绿渗透、田园融合的乡村山水田园画卷。开展绿美乡村、森林乡村建设，塑造协调统一的村庄风貌，尊重原有村寨格局，延续历史文脉，营造村庄开敞空间，有机融合地域特色、历史文化、民族风情，建设宜居宜业和美乡村。

第三节、城镇空间主要任务

强化蓝绿空间的保护和修复，提高城镇绿地的质量和功能，优化生态空间格局，提高城镇韧性和人居生态品质，推进自然生态系统与城镇的融合共生，以结构性绿色空间、河湖水系、重要廊道作为生态保护修复的重点区域，聚焦理水、融绿、通廊等方面部署城镇空间主要任务。

一、推进森林城市建设

统筹规划、整体推进，持续增加城乡森林绿地面积，扩大城市生态空间。因地制宜利用城市空间开展森林公园、郊野公园、“口袋公园”、街头休闲绿地、绿道等建设，全面实施“拆墙透绿、拆违增绿、见缝插绿、裸土覆绿”工作，加强面山绿化，推广立体绿化；培育建立乡土植物名录，广泛种植适应本地气候条件的植物，提升绿化品质和景观水平。保护好城市的山水林田湖等生态细胞，大幅增加城市绿地面积提高建成区绿地率、绿视率、绿化覆盖率和人均公园绿地面积。

二、修复城市水体

构建以城市主要河流、湖库、湿地为重要通道的雨水调蓄空间体系，提高城市防洪防涝能力。加强城市河湖岸线生态化改造，避免盲目截弯取直，逐步对“盖板河”进行改造，恢复河道自然形态。培育滨水植被群落，恢复水生态微循环，增强水体自净能力。加强黑臭水体治理，实施清淤疏浚，疏通“毛细”水系，恢复水网羽状结构。完善流域截污治污体系，加强老城区雨污分流改造，实现管网全覆盖、污水零直排，消除污水收集空白区。

三、构建蓝绿生态网络

推进城镇沿路廊道、滨河廊道、沿湖廊道、街区绿道建设，以城市快速干道、过境公路和城市内部道路绿化形成的绿地系统为骨架，将公园绿地、防护绿地、广场绿地、附属绿地、区域绿地等开敞空间串联起来，形成“群山拥坝、河湖为脉、田园入城、多点塑园、绿道成网”的蓝绿交融空间网络。

四、推进城市绿地碳汇建设

巩固新平彝族傣族自治县国家园林县城成果，加强城市管理，深入开展道路绿化、居住区绿化、单位绿化、苗團建设，合理布局城市各类公园、绿地，增加社区公园、街头游园等小型绿地，全面推广生态绿道建设，提高道路、卫生隔离、公用设施等防护绿地设置标准和规模。

第四节、生态廊道网络构建

以自然保护地为生态源地主体，建设生物廊道、打造河

湖路网绿带、保护古道生态文化，构建完整生态廊道网络。

一、建设生物廊道

构建候鸟迁徙生物廊道，减少人类活动干扰，加强廊道生态基础设施建设。充分利用现存生态用地和地貌特征，结合保护区和重要物种栖息地分布及迁徙习性，建设廊桥、隧道、涵洞、高架等多种廊道及生态小区，设立踏脚石，形成生态网络，增强栖息地连通性。

二、打造绿色廊道

依托戛洒江流域骨干网络，推进绿美河湖建设，构建绿色廊道。加强湖泊水库岸线生态修复，规划兼顾截污、水利、生态绿化的河湖绿廊，形成以绿地为主的绿色缓冲廊道，提升绿色廊道生态功能。以乡土植物群落为主，打造自维持和低维护绿色廊道。

第五章项目部署

第一节、项目总体部署安排

落实《玉溪市国土空间生态修复（2021—2035年）》中涉及新平彝族傣族自治县的重点工程，包括：哀牢山无量山生物多样性保护与生态修复区重点工程、红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区重点工程、磨盘山生态保护综合治理修复区重点工程、历史遗留矿山生态修复重点工程、自然保护地建设及野生动植物保护重点工程、生物多样性保护与生态修复重点工程、生态廊道网络建设重点工程、农业空间生态修复重点工程共计8个重点工程，涉及25个工程分项，共177个子项目；1个一般项目，4个项目分项，4个子项目。

专栏3上位规划重点工程、重点项目

| 序号 | 重点工程名称 | 工程分项 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哀牢山无量山生物多样性保护与生态修复区重点工程 | 河道、水库、坝塘治理项目 | 护岸河堤、清淤、生态绿化 |
|  |  | 生态保护和修复项目 | 林业生态涵养功能提升 |
|  |  | 水土流失治理项目 | 坡改梯、水土流失防治 |
|  |  | 珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目 | 动植物物种群落保护区建设 |
| 2 | 红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区重点工程 | 河道、水库、坝塘治理项目 | 护岸河堤、清淤、生态绿化 |
|  |  | 生态保护和修复项目 | 林业生态涵养功能提升 |
|  |  | 水土流失治理项目 | 坡改梯、水土流失防治 |
|  |  | 珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目 | 动植物物种群落保护区建设 |
| 3 | 磨盘山生态保护综合治理修复区重点工程 | 河道、水库、坝塘治理项目 | 护岸河堤、清淤、生态绿化 |
|  |  | 水土流失治理项目 | 坡改梯、水土流失防治 |
|  |  | 国家公园建设项目 | 磨盘山国家级森林公园提质 |
| 4 | 历史遗留矿山生态修复重点工程 | 矿山生态修复项目 | 历史矿山生态修复、自然恢复 |
| 5 | 自然保护地建设及野生动植物保护重点工程 | 自然保护区建设项目(保护地管理能力建设) | 新平县自然保护地勘界立标建设 |
|  |  | 珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目 | 管护站建设 |
| 6 | 生物多样性保护与生态修复重点工程 | 森林和草原防火能力建设项目 | 新平县森林和草原防火队伍建设 |
|  |  | 生态保护和森林质量提升项目 | 山水林田湖草沙项目 |
|  |  | 林草有害生物防控体系建设项目 | 新平县林业有害生物综合防控 |
|  |  | 生态保护和修复项目 | 山水林田湖草沙项目 |
| 7 | 生态廊道网络建设重点工程 | 生态廊道建设项目 | 生态廊道建设 |
| 8 | 农业空间生态修复重点工程 | 国土综合整治（补充耕地）项目 | 农用地整治 |
|  |  | 国土综合整治（提质改造）项目 | 农用地提质改造 |
|  |  | 乡村生态建设项目 | 乡村生态建设 |
|  |  | 国土综合整治（建设用地增减挂钩）项目 | 建设用地增减挂钩 |
|  |  | 灌区节水改造项目 | 灌溉节水设备建设 |
|  |  | 渠道及水源保护项目 | 渠道和水源保护 |

统筹衔接林草局、农业农村局、生态环境局等有关部门项目，衔接相关规划，谋划生态空间、农业空间和城镇空间8个重点工程，涉及25个工程分项，共177个子项目，共同推进新平彝族傣族自治县山水林田湖草沙一体化修复治理和实施落实。

第二节、生态空间生态修复项目部署

一、哀牢山生物多样性保护与生态修复区重点项目

天然林保护、防护林建设、封山育林育草、退化林修复。强化对西黑冠长臂猿、绿孔雀、伯乐树等国家重点保护野生动植物、极小种群物种、狭域特有物种及其栖息地（生境）的保护恢复。依托自然保护地，重点实施对重点保护野生动植物及极小种群物种就地拯救性保护，因地制宜建立珍稀濒危及特有植物近地保护园区和迁地保护，建设一批野生动物收容救护站（中心）等重要野生动物保护基地。同时在区域内开展河道治理、小流域治理、水土流失预防治理等工作。哀牢山生物多样性保护与生态修复区生物多样性保护与生态修复重点工程涉及新平彝族傣族自治县4个工程分项，26个子项目。

专栏5哀牢山生物多样性保护与生态修复区重点工程

1、河道、水库、坝塘治理项目 涉及新平县挖窖河治理工程、新平县者竜乡竹箐河治理工程、新平县蚌岗河治理工程、者竜乡渔科村委会防洪沟水毁修复工程、河边街水库、新平县丫味河治理工程、新平县竹箐河整治工程、新平县棉花河治理工程、阿墨江新平县段治理工程、新平县金厂河整治工程、新平县大春河二期治理工程、新平县南恩河治理工程共计12个子项目，主要工作内容为修建截排水沟，水库清淤，河道综合整治、清淤疏浚，保护耕地,保护集镇人口，河道清障，新建防洪堤、河道消能设施、护岸护坡、绿化及水生态工程。 2、生态保护和修复项目 涉及哀牢山重点区域生态保护和修复项目1个子项目，主要工作内容为天然林保护，防护林建设，野生动植物及其栖息地的保护。 3、水土流失治理项目 涉及新平县建兴乡狗头坡小流域水土流失综合治理工程、白糯革河小流域水土流失综合治理工程、新寨河小流域水土流失综合治理工程、发启河小流域水土流失综合治理工程、南恩河小流域水土流失综合治理工程、十里河小流域水土流失综合治理工程、新平县漠沙镇白沙河小流域水土流失综合治理工程、新平县漠沙镇马龙河小流域治理工程、马龙河小流域水土流失综合治理工程、五狼沟小流域坡耕地水土流失综合治理工程、童家山小流域水土流失综合治理工程、黄草坝水库小流域水土流失综合治理工程，共计12个子项目，主要工作内容为拟对 25 度以下坡地实施梯田工程；配套措施主要包括蓄水池、管网工程、机耕道路工程等。 4、珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目 涉及新平县建兴、戛洒、水塘伯乐树种群保护小区建设项目1个子项目，因地制宜建立珍稀濒危及特有植物近地保护园区和迁地保护。

二、红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区重点工程

以戛洒江东岸小流域为单元，山、水、林、田路统一规划，综合治理，优化配置工程、生物、农业等水土流失保护措施，开展水土流失治理项目，重点治理与生态修复相结合，最大限度地控制水土流失，改善区域生态环境。

开展河道、水库、坝塘治理项目，完成新平彝族傣族自治县主要河湖（库）整治工作，完善河道堤防修筑工程，进行河道两岸桥台加固防护，加强河道防洪达能力，保障人民生命财产安全。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以“问题在水里，根源在岸上”的思路，坚持山水林田湖草综合治理，深入推进全县河湖（库）长制工作，加强完善河湖（库）堤防修筑工程，完善防洪工程，综合实施河湖（库）生态整治和污染整治。

依托河流天然廊道打造自然和人工湿地生态节点，开展生态保护和修复项目和珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目，因地制宜建立珍稀濒危及特有植物近地保护园区。通过开展水土流失治理项目等项目，提升绿汁江和戛洒江等重要支流汇水区山体植被的生态保育和修复，改善河岸护坡森林质量，提升戛洒江东岸以及绿汁江流域的水源涵养、水土保持和生物多样性保护功能。

红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区生物多样性保护与生态修复重点工程共计4个工程分项，40个子项目，推进山水林田湖草沙一体化修复治理。

专栏6红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区重点工程

1、河道、水库、坝塘治理项目 涉及水底汞水库、老五斗水库、老峨德河水库、峨德河水库、石灰窑水库、三道箐水库清淤及引蓄水沟渠防渗工程、绿汁江新平县段二期治理工程、新平县达哈河整治工程、新平县南独河治理工程、新平县西尼河治理工程、红河（元江）新平县段治理工程、新平县困龙河治理工程、新平县戛洒江戛洒段大沐浴段治理工程、新平县依施河治理工程，共计14个子项目。主要工作为完成水库清淤，河道综合整治，保护耕地，河道清障清淤疏浚，保护人口。 2、生态保护和修复项目 涉及云南省红河流域国土绿化示范项目共3个子项目，主要工作内容为戛洒集镇、水塘集镇面山造林，新化乡造林。 3、水土流失治理项目 涉及新平县新化乡依施河小流域治理工程，依施河生态清洁小流域工程，苛苴河、腊嘎底、沙洞、小湾子水库、电站河、法土鲁、新化乡、者竜乡、者落桎、他斗可、新平县漠沙镇西尼河、峨德村、平安村、玉租河小流域水土流失综合治理工程，新甸、双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程，共18个子项目，共预防治理水土流失面积138.23平方千米，拟对 25 度以下坡地实施梯田工程；配套措施主要包括蓄水池、管网工程、机耕道路工程等。 4、珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目 涉及野生动物就地保护拯救项目，珍稀濒危野生植物原生境保护项目，新化古州野林自然生态景区建设项目，新平县湿地资源保护小区建设项目，新平县漠沙峨德南碱－疣粒野生稻保护小区建设项目共5个子项目，主要工作内容为动植物栖息地保护建设和保护小区建设。

三、磨盘山森林质量与生物多样性保护修复区重点工程

磨盘山森林质量与生物多样性保护修复区部署生物多样性保护与生态修复重点工程和自然保护地建设及野生动植物保护重点工程共计3个工程分项，20个重点子项目，推进山水林田湖草沙一体化修复治理。开展针对磨盘山片区的河道、水土流失治理项目、国家公园建设项目等。

专栏7磨盘山森林质量与生物多样性保护修复区重点工程

1、河道、水库、坝塘治理项目 涉及新平县新平河、康之康河、十里牌河、平甸河治理工程，新平县马龙河整治工程，新平县平甸河流域综合治理项目，竜巴冲水库，共计7个子项目，工作内容为新建河堤、河道清淤、崩岸治理，生态湿地建设、防洪体系工程建设等。 2、水土流失治理项目 涉及清水河生态清洁小流域二期工程，他拉河生态清洁小流域工程，康之康河、平甸河水库、梭克河、者味莫、小流域水土流失综合治理工程，小石缸、高粱冲河、扬武镇顺水、赵米克河小流域坡耕地水土流失综合治理工程，新平县扬武镇玉租河小流域治理工程，新平县扬武镇高梁冲河小流域治理工程12个子项目，主要工作内容为河道治理，保护耕地，水库清淤，河道清障，保护人口，生态湿地建设、防洪体系工程建设，对 25 度以下坡地实施梯田工程；配套措施主要包括蓄水池、管网工程、机耕道路工程等。 3、国家公园建设项目 涉及新平县磨盘山国家级森林公园提质建设项目1个子项目，新平县磨盘山国家级森林公园提质建设项目。

四、历史遗留废弃矿山修复重点工程

遵循“宜农则农、宜林则林、宜园则园”的原则，推进废弃矿山的山、水、田、林、湖综合治理。因地制宜，选择自然恢复、辅助再生、生态重建等修复方式，采取消除矿山地质安全隐患治理、地形地貌重塑、植被恢复、土壤重构、废弃土地复垦利用等综合治理措施，开展历史遗留矿山生态修复。

专栏8历史遗留矿山生态修复重点工程

1、历史遗留矿山生态修复项目 共涉及新平县建兴乡魔味村委会建筑用砂矿、新平县建兴乡帽合村委会大鱼塘蓝石棉矿、新平县戛洒镇耀南村民委员会建筑石料用灰岩、新平县戛洒镇耀南村委会建筑石料用灰岩矿、新平县戛洒镇大红山社区居委会建筑石料用灰岩矿、新平县戛洒镇大红山社区居民委员会采砂场、新平戛洒镇新寨村委会建筑石料用灰岩矿、新平伟申矿业开发有限责任公司底戛母铁矿、新平县水塘镇小河口采砂场，新平县戛洒镇戛洒社区居委会砖瓦用粘土矿、新平县古城街道古城社区采建筑用砂岩矿、新平县古城街道古城社区建筑用砂岩矿、新平县古城街道他拉社区罗戈斗小组砖瓦用粘土矿、新平县古城街道他拉社区砖瓦用粘土矿，新平县古城街道纳溪社区居民委员会建筑用砂岩矿、新平县桂山镇第二红砖厂砖瓦用粘土矿、新平县平甸乡费贾采石场建筑用砂岩矿、新平县平甸红砖厂砖瓦用粘土矿、扬武镇大开门社区居委会建筑用白云岩矿、石屏县大桥中型桥采砂场、新平县云石矿业服务有限公司扬武镇石门槛采石场、云南玉溪仙新平县扬武镇猛迭莫铁矿、新平县扬武镇大平地河砂场、新平县扬武镇仙人洞箐采石场建筑用白云岩矿、扬武镇鹅脖子砂场建筑用砂矿、云南省新平县扬武镇中型桥砂场建筑用砂矿、新平县泰吉矿业有限责任公司新寨铁矿、新平县扬武镇田房铁矿生态修复，共计30个子项目。主要工作内容为历史遗留矿山生态修复、治理。

五、自然保护地建设及野生动植物保护重点工程

落实《玉溪市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，新平彝族傣族自治县整体作为一级分区中的哀牢山无量山生态修复区，落实上位规划确定的自然保护地建设及野生动植物保护重点工程。

在新平彝族傣族自治县县域内部署的自然保护地建设及野生动植物保护重点工程共计2个工程分项，5个子项目。

专栏9自然保护地建设及野生动植物保护重点工程

1、自然保护区建设项目(保护地管理能力建设) 共涉及新平县自然保护地勘界立标建设，新平县自然保护地管护站建设项目，主要工作内容为新平县自然保护地勘界立标建设2个子项目。主要工作内容为新平县自然保护地勘界立标建设和自然保护地管护站建设。 3、珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目 共涉及新平县绿孔雀保护及栖息地恢复项目和新平县生物多样性监测项目，共计三个工程分项，主要工作内容为建立绿孔雀管护及监测队伍，食源地，补水设施。开展绿孔雀宣教及培训。开展红豆杉、绿孔雀、西黑冠长臂猿等珍稀动植物物种的科研监测；开展鸟类监测环志，疫源疫病监测；开展种质资源保存；对县域内的古树名木实施抢救复壮、保护设施等建设。

六、生物多样性保护与生态修复重点工程

在新平彝族傣族自治县县域内部署的生物多样性保护与生态修复重点工程共计5个工程分项，18个子项目。

专栏10生物多样性保护与生态修复重点工程

1、河道、水库、坝塘治理项目 共涉及到磨盘山水、洋发城水、黄草坝水、新平县河库水重要生态系统保护和修复重大工程、新平县库塘清淤扩容共计5个子项目，主要工作内容为河湖库生态治理，坝塘清淤。 2、林草有害生物防控体系建设项目 共涉及新平县林业有害生物综合防控建设项目一个项目，主要工作内容为开展松毛虫、松小蠹、核桃病虫害等林业和草原有害生物综合治理50万亩。 - 森林和草原防火能力建设项目 共涉及新平县森林和草原防火队伍能力建设项目、阻隔系统建设共计3个子项目。主要工作内容为购置运兵车，购置消防水车，购置防火用摩托车，购置扑火装备、物资，新建瞭望台，修缮瞭望台，新建防火检查站，新建以水灭火工程水窖，新建防火生土带，新建防火公路建设。 - 生态保护和森林质量提升项目 共涉及云南省玉溪市新平县林业生态修复、新平县天保工程天然林抚育与修复项目、新平县重点区域生态保护和修复建设项目、新平县竹子低效林改造项目、新平县核桃低效林改造项目、新平县天然林资源保护工程、新平县重点公益林保护及生态效益补偿项目共计7个子项目，主要工作内容为营造林工程、实施基础设施和支撑体系建设、退化林修复、天然林抚育与修复、竹子低效林改造、核桃低效林改造、天然林保护工程、重点公益林保护及生态效益补偿工程。 - 生态保护和修复项目 - 共涉及新平县草原生态修复项目和新平县征占用林地异地恢复造林项目共计2个子项目，主要工作内容为对退化的草地进行修复或改良，异地恢复造林。

七、生态廊道网络建设重点工程

在新平彝族傣族自治县县域内部署的生态廊道网络建设重点工程共计1个工程分项，2个子项目。

专栏11生态廊道网络建设重点工程

- 生态廊道建设项目 共涉及新平县大戛、永金高速公路建设临时用地绿化恢复项目和新平县乡村公路绿化美化共计2个项目，主要工作内容为建设临时用地恢复造林和县乡村公路两侧绿化美化。

第三节、农业空间生态修复重点工程

部署6个工程分项，36个重点子项目，实施渠道及水源保护项目、国土综合整治（补充耕地）项目、国土综合整治（建设用地增减挂钩）项目、国土综合整治（提质改造）项目、灌区节水改造项目、乡村生态建设项目。

专栏12农业空间生态修复重点工程

- 1、渠道及水源保护项目 - 共涉及新平县马鞍山水库渠系工程，哀牢山水库、城重点水源、磨盘山片区水源联通工程，团结水库备用水源保护工程，共计5个子项目，主要工作内容包括十里河、白沙河、马龙河、梭克河、清水河拦排污、围栏工程、水源保护工程等。 - 2、国土综合整治（补充耕地）项目 - 共涉及玉溪市新平县平掌乡柏枝村、漠沙镇仁和村、老厂乡勐炳村、扬武镇丁苴村、扬武镇丕且莫等2个村、建兴乡中寨等2个村、戛洒镇耀南等2个社区、扬武等3个社区（村）土地整治（补充耕地）项目，主要工作内容为提升耕地数量、质量和产能。 - 3、国土综合整治（建设用地增减挂钩）项目 - 共涉及玉溪市新平县平甸等3个乡（镇）红星等2个村、扬武等3个乡（镇）大开门等5个村、新华乡等3个乡（镇）海外等14个村城乡建设用地增减挂钩项目，共计3个子项目，主要工作内容为提升耕地数量、质量和产能。 - 4、国土综合整治（提质改造）项目 - 共涉及玉溪市新平县漠沙镇和平村、建兴乡建兴村、平甸乡红星村土地整治（提质改造）项目，新平县耕地保护与质量提升项目，共计5个子项目，主要工作内容为提升耕地数量、质量和产能。 - 5、灌区节水改造项目 - 共涉及新平县平掌曼干灌区、水塘灌区、峨德河水库灌区、者竜灌区、戛洒灌区、新化依施河灌区、扬武顺水灌区节水改造工程，共计7个子项目，主要工作内容为渠系工程管渠结合节水配套提升改造，计量设施配置、机制建设等。 - 6、乡村生态建设项目 - 共涉及农村人居环境整治提升工程项目，新平县秸秆资源化利用工程项目，云南鼎成农业科技有限公司沼液循环利用建设项目，新平县美丽村庄创建项目，新平县病旧沼气池安全处置工程项目，新平县大型沼气工程建设项目，共计6个子项目。主要工作内容为对“三年行动”未覆盖的村组实施新建、改建无公害卫生公厕，完成行政村雨污分离、垃圾污水处理设施、村内道路硬化、村容村貌整治、村庄绿化、亮化工程，秸秆综合利用，建设储液池、沼液输送管网和电网改造，创建美丽村庄，补齐在基础设施、人居环境、公共服务等方面的短板。

第四节、城镇空间生态修复一般项目

依托生态绿地廊道建设为纽带，将中心城区外围的自然生态要素与城市绿地空间连接成生态绿网，结合纳溪水库、平甸河、周边山体等生态资源，以农田景观、山林景观为特色，在中心城区范围建设具有特色的郊野公园、田园公园、森林公园、民族广场等开放性公园，使新平彝族傣族自治县中心城区成为绿量适中、绿地分布合理、绿化景观优美、功能齐全、特色突出的山水宜居城市。

城市周边城郊农田、荒地、林地等生态绿地对城市生态环境保护、城市景观塑造、城市空间结构控制及区域生态多样性保持有重要作用。生态绿地虽然不属于城市建设用地范围，但是在城市绿地系统中具有重要的功能作用，是整个城市生态网络结构中的绿肺。共部署新平县村庄集镇绿化美化项目，新平县城及面山绿化美化项目，森林康养项目，景观大道项目，共计4个项目分项。

一、新平县城及面山绿化美化项目

县城及面山绿化美化项目，着力打造色彩多样，层次更丰富、结构更稳定的城镇生态景观。统筹山水林田湖草一体化治理，实施好退耕还林还草、陡坡地生态治理、公益林建设、草原湿地修复等重点林草生态修复工程，聚焦生态脆弱区，以生态修复、产业发展、群众增收、美丽宜居为目标。

二、新平县村庄集镇绿化美化项目

村庄集镇绿化美化项目着力提升具有新平特点的绿色城镇之美，全力推动美丽城镇建设，奠定创建省级森林城市基础。开展县城、重点集镇面山荒山荒坡造林和露天矿山植被恢复，提升城镇绿化覆盖率和人均公共绿地面积，着力打造色彩多样，层次更丰富、结构更稳定的城镇生态景观。加强集镇区及面山的原生植被、自然景观、古树名木、小微湿地保护，实现自然山水、人文景观与城市形态布局有机融合。大力开展沿集镇绿化，坚持动员全民义务植树造林，在集镇主次干道、重要节点、空置土地统筹开展规划建绿、拆违增绿、破硬增绿、留白增绿、见缝插绿，全力打造街旁绿地、防护绿地、道路绿地、居住绿地、公共建筑绿地、小游园等，城镇范围实现应绿尽绿。在全县范围建成一批特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业、具有鲜明地域特色的现代化“美丽城镇”。

三、新平彝族傣族自治县森林景观道建设项目

全县新建设森林景观道、生态廊道、公众教育路线步道，积极培育生态服务新业态，打造一批森林步道、森林人家、森林康养基地，开展森林城市和森林乡村建设；开展沿路、沿河湖、沿集镇的面山绿化和森林景观改造，建成一批最美湖（库）、最美河流、最美公（铁）路；加强生态文明教育基地建设，面向社会公众开展生态科普宣传和生态道德教育，弘扬习近平生态文明思想；以古树名木、野生动物为载体，讲好历史故事、挖掘生态文化产品、宣扬新平各民族的生态文化和绿色发展理念；结合美丽乡村建设发展特色生态文化产业。

四、森林康养项目

建设磨盘山森林康养基地、哀牢山森林康养基地、戛洒镇万亩竹林森林康养基地、新平彝族傣族自治县新化乡古州野林森林康养基地、新平彝族傣族自治县黄草坝森林湿地康养基地。林业旅游休闲康养产业得到发展，“森林+”模式与旅游、文化、休闲康养等产业融合发展，哀牢山、磨盘山、新化古州野林、戛洒特色小镇等林业旅游精品路线受到人们青睐，林业特色镇村成为新的增长点，林业特色镇村与乡村旅游融合发展。以家庭承包经营为基础，以林业专业大户、家庭林场、农民林业专业合作组织、林业龙头企业和专业化服务组织为重点，集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型林业经营体系初步形成。

第五节、投资与筹资分析

一、资金匡算方法

系统治理与生态修复项目是一个综合类项目，投资估算主要依据两方面内容：一是根据现有规划面积估算的工程量，按国家相关工程建设费用标准估算；二是根据当地已完成的相类似典型项目的综合单价，结合本工程配套设施工程量、工程难易程度与已知类似项目相比较，选取综合系数进行投资估算。

二、资金匡算结果

根据新平彝族傣族自治县国土空间生态修复规划子项目安排表，8个重点工程，涉及25个工程分项，共177个子项目，匡算83.256亿元；1个一般工程，4个项目分项，4个子项目，匡算5.7亿元。至2035年，通过生态保护与修复工程的实施，总投资匡算约为88.956亿元。

三、资金筹措分析

在推进新平彝族傣族自治县生态保护和修复重点工程的过程中，为确保工程的顺利实施，新平彝族傣族自治县将严格按照《自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》的要求，明确中央与地方财政事权划分，并切实履行相应的支出责任。同时，新平彝族傣族自治县将坚持多渠道筹措资金，鼓励全社会各尽所能，共同参与生态保护和修复工作。

（一）积极争取中央奖补资金

按照《重点生态保护修复治理资金管理办法》有关规定，坚持保护优先、自然恢复为主，坚持综合治理、系统治理、源头治理，可提前做好项目前期勘查、可行性分析及项目总体规划，按照国家有关规定和程序，积极申请中央财政资金支持，充分发挥专项资金的使用效益，确立政府资金引导下的市场化筹资方向，发挥政府投入的扶持引导作用。

（二）优先整合各类专项资金

整合中央、省、市专项配套资金其他财政资金。将区域内财政用于生态补偿转移、湖泊生态环境保护、中小流域治理、生态林建设等相关专项资金，按照“职责不变、渠道不乱、资金整合、打捆使用”的原则，优先支持或向“山水林田湖草”生态修复项目倾斜。预计每年可整合土壤污染防治专项、中央水污染防治专项、中央生态公益林补偿专项、省级生态公益林补偿专项、中央财政林业生态保护恢复专项、中央水利发展专项、省级水利专项、农业资源及生态保护补助专项、农田建设专项等各类财政专项。

（三）生态补偿金

积极探索和建立流域生态补偿机制，以“输血型”补偿和“造血型”补偿相结合，落实生态补偿政策，促进流域生态补偿机制的建立，制订一系列创新性政策，加强投资环境的改善，大力扶持生态型和环保型产业，加大对异地开发、生态移民等的支持力度，将生态补偿资金落到实处，强化水资源开发利用有偿制度建设，保证资金用于当地的生态恢复和污染治理。统筹推进流域地区环境保护、生态建设与经济社会的协调发展。从机制上帮助受补偿方真正做到“保护生态致富”。

（四）鼓励支持社会资金投入

积极引入债券金融资金以及社会资本，鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护等全过程，在具有收益与产品的生态修复领域，积极引入各方社会资本参与，鼓励义务人投资，重点鼓励和支持社会资本通过PPP模式参与以政府支出责任为主（包括责任人灭失、自然灾害造成等）的生态保护修复，在产权激励、指标使用、碳汇交易、林木采伐、资源利用等方便提供政策支持以及财税支持，保障社会投资主体收益。

第六章效益分析

第一节、生态效益

一、突出生态问题有效缓解

通过一系列的治理和修复工程将有效地保障重要生态源地的生态安全，同时保护生物多样性，为众多珍稀濒危植物提供更适宜的生存环境，也是新平彝族傣族自治县为践行“绿水青山就是金山银山”的真实写照。通过开展水土流失治理、地质灾害治理、矿山生态修复等，生产生活环境保障能力得到提升，河湖生态系统质量得到明显提升，将有效保证戛洒江流域河流水质，全面改善流域水环境安全。其次，矿山生态环境治理与修复将显著减少流域水土流失风险，有效改善新平彝族傣族自治县内的生态环境质量和境内交通沿线地带的生态环境，维护生态屏障功能。

通过生态廊道建设，减少由于城镇化、农业和工业发展造成的自然区域破碎化，生态系统整体性和连通性加强，野生动物栖息和繁衍环境明显好转，生物多样性保护安全网络趋于完善。

二、森林质量稳步提高

通过持续生态保护和森林质量提升、森林和草原防火能力建设、生态保护和修复，森林生态系统质量和稳定性逐步提高。通过国土综合整治、水土流失治理等工程，可提高森林覆盖率、减少水土流失面积，优化生态结构，改善生态环境。

三、生物多样性得到有效保护

通过实施珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目，野生动植物资源特别是珍稀濒危物种得到有效保护，生物栖息和繁衍场所连通性提高，生物多样性保护网络覆盖范围更加广泛。保护珍稀植物资源，加大区域内各类森林、湿地景区的生物多样性保护。

四、提升生态服务功能

规划的实施将带来城乡绿地系统、生态文明建设和环境综合整治的不断完善，生态环境质量将得到进一步改善，森林、草地、湿地生态系统提供的涵养水源、水土保持、生物多样性保护等多种生态系统服务功能得到维护与提升，从而大大降低区域生态功能面临的地表植被破坏，森林、农田生态系统的退化、水土流失、地质灾害等风险，减缓生态系统服务价值下降趋势，进一步提高生态系统稳定性。

第二节、社会效益

一、提升生态系统质量和稳定性

通过生态修复，使受损的生态系统得以恢复，增强了生态系统的稳定性和抵抗力，有助于维护国家与区域的生态安全，增强生态系统固碳能力：生态修复有助于提升生态系统的碳汇功能，减少大气中的二氧化碳含量，从而减缓全球气候变暖的趋势。

二、满足人民生产生活需求

通过生态保护修复，可以改善生态环境质量，为公众提供更多优质的生态产品，满足人们对美好生活的需求，满足人民对良好人居环境的追求，提升人民的生活品质，还人民一个山清水秀的国土空间。坚持生态为民，切实增强人民群众对优美生态环境的获得感、幸福感。通过持续提升城乡人居环境，强化农业农村污染整治，村容村貌焕然一新，有力推进了宜居宜业和美乡村建设全力推动乡村振兴，改善了城乡居民的生活环境，提高城乡居民生活水平，建设美丽新平、宜居新平、和谐新平。

三、生态修复成效普惠民生

生态修复活动有助于合理规划国土空间，优化空间布局，实现资源的合理配置和高效利用。通过整治与修复，直接或间接增加了各生态系统的生态与服务价值，使成果受之于民，受益于民。新平彝族傣族自治县深入落实林草保护责任，精准落实生态惠民政策，通过持续实施林草重大项目，以天然林草资源为主体的森林草原生态系统得以全面保护、质量不断提升，努力守护好林草资源和人民群众生命财产安全，建设美丽家园。与此同时，积极吸纳贫困群众参与林草项目，增加了群众收入，促进了生态扶贫，提高了广大群众对生态的保护意识，推动了群众致富与生态保护协调发展。

四、实现人与自然和谐发展

生态修复活动的开展可以提高公众对生态环境保护的认识和意识，形成全社会共同参与生态环境保护的良好氛围。生态修复的实施，有利于新平彝族傣族自治县打造绿色人居环境，树立尊重自然、保护自然、善待自然的科学理念，营造全社会关心生态、支持生态的良好氛围，引导、鼓励居民在生产和生活中形成保护生态、减少污染的良好习惯。通过始终把生态作为立县之本，以建设美丽新平为主线，通过严把项目审批生态环境关，让“绿色水电”“绿色矿山”“绿色产业”成为新平的标签。生态环境良好改善，有利于新平居民牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

国土空间生态修复的社会效益是多方面的，不仅有助于维护国家生态安全、促进经济社会发展，还可以提高公众环保意识，推动生态文明建设。

第三节、经济效益

一、资源再利用

通过生态修复，可以恢复土地、林地等资源的再利用价值。例如，矿山环境恢复治理工作可以新增可利用林地、建设用地和耕地，这些新增的土地资源可以带来显著的经济效益。

二、产业带动，推动经济持续增长

生态修复可以带动相关产业的发展，如环保产业、生态农业、林业、旅游业等。这些产业的发展不仅可以创造更多的就业机会，还可以为地方经济做出贡献。如环保产业、生态农业等，为社会创造更多的就业机会和经济效益。生态修复规划推进与落地，其本身创造了就业机会，刺激了相关产业的发展，环境质量的改善，提高当地生活品质，可以为经济发展注入新的动力能够吸引更多的人口和企业前来投资。此外，生态旅游业也可以在生态修复过程中迅速崛起，吸引更多游客前来参观。生态修复不仅可以推动当地的绿色经济发展，还可以吸引更多的资源流入，进一步推动整个新平彝族傣族自治县的经济发展，为地方经济带来收入。

三、助推乡村振兴事业

通过整治与修复，直接或间接增加了各生态系统的生态与服务价值，使成果受之于民，受益于民。深入落实山水林田湖草一体化保护修复工程，精准落实生态惠民政策，通过持续实施林草重大项目，以林草水土资源为主体的高原山地生态系统得以全面保护、质量不断提升，努力守护好绿水青山就是守护好人民群众的生命财产，建设美丽家园。与此同时，积极吸纳群众参与林草项目，增加群众收入提振乡村劳动力使用率，降低返贫风险，促进生态扶贫，提高了广大群众对生态的保护意识，推动了群众致富与生态保护协调发展。

四、生态保护补偿，生态产品价值实现

随着环保意识的提高，对生态保护补偿的需求也在增加。政府可以通过购买公共服务的方式，加大对生态保护地区的经济补偿，形成纵向保护补偿机制，这既有利于生态修复，也有助于提高当地经济效益。生态修复的实施，其带来的生态产品回馈在进入市场得到经济收益后既有利于反哺地方财政，也有利于新平彝族傣族自治县全县上下主动的去创造绿色人居环境，树立尊重自然、保护自然、善待自然的科学理念，营造全社会关心生态、支持生态的良好氛围，引导、鼓励人民在生产和生活中形成保护生态、减少污染的良好习惯。通过始终把生态文明建设作为可持续发展的理念，推进高原生态森林城市为载体的建设。生态环境良好改善，有利于新平彝族傣族自治县全民牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

第七章保障机制

第一节、加强组织领导

建立生态修复工作领导小组，强化在全县生态修复的规划落实、统筹协调、资金筹集等方面核心作用，形成整体推进生态修复工作的合力。完善新平县生态修复联席会议制度，对新平县生态修复示范区创建工作进行再动员、再部署。理顺部门权责，加强部门协作，形成各部门相互协调、上下良性互动的生态修复机制。落实领导干部生态修复责任制，严格落实“一岗双责”。

制定完善新平县自然生态保护修复行为负面清单，列明重要生态空间保护修复、河道河塘生态管控、造林绿化活动、城乡综合整治、生物多样性保护和水土流失防治等方面的禁止、限制、控制行为。对有明确管控要求的必须严格执行，未明确管控要求的按现行法律法规执行。现有的占用岸线、河段、土地和布局的产业和工程，不符合负面清单要求的，应当逐步有序退让退出。现有的生产生活设施、自然生态修复项目增量发展的，必须严格按负面清单要求执行，严禁以任何形式擅自放宽或者选择性执行。

强化部门协同。以负面清单为生态环境执法监管的重要依据，发展改革、自然资源、生态环境、住房城乡建设、交通运输、水利、农业农村、林业、海事等部门，要依据负面清单内容，开展相关管理工作，共同推进生态环境系统保护修复工作科学、高效开展。

加强社会监督。加大负面清单宣传力度，积极畅通公众参与渠道。将负面清单作为全社会参与生态环境监督的重要依据，主动接受各界对生态保护修复工作的监督。

一、重要生态空间保护修复

禁止在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等核心区域内进行任何形式的开发建设和生产经营活动。禁止破坏、砍伐、移植重点保护植物，以及非法猎杀、捕捞、采集珍稀濒危野生动植物。未经评估和审批禁止在生态敏感区域进行矿产资源勘探开发。限制在生态缓冲区开展可能影响生态系统结构和功能的活动，如限制旅游开发规模、强度及方式。限制在重要生态廊道附近建设可能对野生动物迁徙造成障碍的设施。加强对生态修复项目的监管，确保修复措施科学合理，符合自然规律，避免过度干预。实施生态影响后评估制度，对已开展的建设项目进行长期跟踪监测，及时调整优化保护措施。

二、河道湖泊生态管控

禁止向河道、河塘排放未经处理的工业废水、生活污水及农业面源污染。禁止在河道管理范围内非法采砂、取土、选矿、弃置砂石或者淤泥。

禁止在河道、湖泊等水域设置阻水障碍物或从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。限制在河道两岸一定范围内进行可能影响防洪安全的建设活动，需进行防洪影响评价并经批准。限制河道内水产养殖规模，防止过度养殖导致水质恶化。

三、造林绿化活动

禁止在生态脆弱区、水土流失严重区等不适宜造林区域进行强制性植树造林。禁止引进外来物种进行造林，防止生物入侵。推广使用乡土树种，提高造林成活率和生态效益。实施科学造林规划，合理安排造林密度和树种结构，避免单一化种植。

四、城乡综合整治

禁止在城市规划区外或未取得合法手续的情况下进行违法建设。禁止随意倾倒垃圾、排放污水等破坏城乡环境卫生的行为。加强城乡垃圾收运和处理设施建设，提高垃圾无害化、资源化处理能力。推广绿色建筑和节能技术，减少城乡建设对自然环境的负面影响。

五、生物多样性保护

禁止非法猎捕、杀害、收购、出售、运输、携带、邮寄国家重点保护的野生动植物及其制品。禁止破坏野生动植物栖息地、繁殖地及其生存环境。建立生物多样性监测网络，定期开展生物多样性调查与评估。加强生物多样性保护宣传教育，提高公众保护意识。

第二节、创新政策体系

精准聚焦国家、省级重大战略部署，积极推陈出新规划实施的财政、金融等配套政策，发布规划实施、工程管理、资金保障、监测监管、自然资源确权等相关指导性文件，高位配置公共资源，有效引导盘活社会资源，同时综合考虑腾退指标的政策运用，探索市场投入的长效机制。使得政府有形之手与市场无形之手同向发力，推动规划顺利实施并适时更新。

创新政策研判统筹机制，对各项政策适应性展开进一步研究，统筹各项政策协调配合，建立健全与生态修复相关政策执行和监督机制，推动政策的综合运用和升级更新。

积极推进新平县全域开展生态产品价值核算工作，探索建立GDP与GEP“双G”考核评价体系。加快将核算成果运用于生态补偿、绿色信贷等方面，以实现生态资源向经济价值的转换，充分体现“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以高品质生态环境支撑高质量发展。新平县作为玉溪市开展全域生态产品价值核算工作的试点，积极推动生态优势转化为经济优势、发展优势，探索具有云南特色的生态产品价值实现机制。

第三节、落实规划传导

建立区域协调、部门协同、上下联动的生态修复规划实施和传导机制，探索刚弹相济、统筹协调的规划传导路径，促进规划逐级细化和实施落地。纵向上全面落实《玉溪市国土空间生态修复（2021—2035年）》、《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》确定的生态保护修复目标、任务、分区、重大工程；横向上衔接、《新平彝族傣族自治县“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）》、《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）》、《新平彝族傣族自治县林业和草原保护发展“十四五”规划）》、《玉溪市新平彝族傣族自治县生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》、《新平彝族傣族自治县国民经济和社会发展第十四个五年农业农村现代化发展规划》等相关专项规划，将国土空间生态修复与自然保护地保育保护、水生态保护、森林质量提升、河流治理等各部门生态保护修复相关工作充分协调衔接，强化数据统筹、政策统筹、项目统筹、资金统筹、时序统筹，形成工作合力，共同推进规划实施落地，切实提高生态系统的质量和功能。

第四节、加强科技支撑

加强与科研机构、高等院校和相关企业间合作，建立专家智库，形成专业咨询团队，为国土空间生态修复提供技术服务和支撑。推进国土空间生态修复科技创新能力建设，开展生态修复突出问题和关键技术研究。加强对生物多样性保护与利用技术、废弃矿区生态恢复治理模式、森林质量精准提升工程模式等科技问题研究、推广和应用，争取科技推广项目立项和实施，扎实开展可持续生态修复示范区等建设，充分发挥科技支撑作用。结合新平县生态现状，选择一批具有代表性项目进行基础性研究，开展典型生态修复项目专题研究，利用研究成果指导和优化后续项目开展。

第五节、严格评估监管

将生态修复规划项目按年度分阶段纳入政府重点项目，建立工作督办制度，加快推进实施。任务分解、明确责任，把生态修复重点项目和重要工程纳入责任考核范围。对生态修复年度目标任务未完成、不顾生态环境盲目决策、违法违规的情况及时通报。加强对在生态环境方面造成严重破坏负有责任的干部问责力度，不得提拔使用或者转任重要职务。开展生态修复规划实施情况全面评估，加强生态保护红线生态状况监测评估，规划实施安排的重点工程强化评估。根据监测评估结果，对照修复目标，监测评估修复工程措施、技术手段的效果，及时发现修复过程中新产生的生态问题和潜在生态风险，按规定程序报批后及时进行相应调整修正。搭建部门联合、数据共享、监管统一的工作机制，全方位提升生态监管能力。

第六节、鼓励公众参与

着力环境信息公开，扩大公开范围，完善公开方式，确保环境信息公开率达到100%。建立完善政府环境管理信息公开制度、公众听证制度，健全举报制度，加强社会监督。环保部门设置专门的污染源环境监管信息公开栏目，推动建立企业环境信息公开化制度，监督企业按规定公开污染物排放自行监测信息。全面实施环保举报投诉热线畅通工程，健全环境污染有奖举报制度。建立全民参与的社会行动体系。推行环保监督员制度，形成网格化、公开化制度，监督企业按规定公开重点污染物排放情况。

附表

附表1国土空间生态修复规划指标体系表

| 序号 | 指标类别 | 指标名称 | 单位 | 规划基期年（2020年） | 规划近期目标年（2025年） | 规划远期目标年（2035年） | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 属性 |
| 1 | 生态质量类 | 森林覆盖率 | % | 73.66 | 61.99 | 依据上级下达任务确定 | 预期性 |
| 2 |  | 森林蓄积量 | 万立方米 | 2430 | 2535 | ≥2700 | 预期性 |
| 3 |  | 草原综合植被盖度 | % | 87.85 | 90 | ≥90 | 预期性 |
| 4 |  | 湿地保护率 | % | 16.2 | 22.8 | 依据上级下达任务确定 | 预期性 |
| 5 |  | 以国家公园为主体的自然保护地面积占全县国土面积比例 | % | 13.42 | 12.41 | ≥12.41 | 预期性 |
| 6 |  | 国家重点保护野生动植物物种数保护率 | % | 80 | 85 | 95 | 预期性 |
| 7 |  | 水土保持率 | % | — | 84.34 | 86.68 | 预期性 |
| 8 |  | 城镇建成区绿化覆盖率 | % | — | 41 | 依据上级下达任务确定 | 预期性 |
| 9 |  | 生态保护红线面积 | 平方千米 | — | ≥1145.89 | ≥1145.89 | 约束性 |
| 10 | 修复治理类 | 国土绿化面积 | 平方千米 | — | 14.3 | 43 | 预期性 |
| 11 |  | 水土流失治理面积 | 平方千米 | — | 141.3 | 424 | 预期性 |
| 12 |  | 历史遗留矿山生态修复面积 | 公顷 | — | 163.64 | 60.97 | 预期性 |

附表2国土空间生态修复分区表

| 分区 | 涉及乡镇 | 涉及村（社区） |
| --- | --- | --- |
| 哀牢山生物多样性保护与生态修复区 | 者竜乡 | 春元村、庆丰社区、渔科村、者竜村 |
|  | 水塘镇 | 邦迈村、波村村、大口村、金厂村、旧哈村、拉博村、南达村 |
|  | 戛洒镇 | 东瓜林村、发启村、平田村、耀南村、南蚌社区、纸厂村 |
|  | 漠沙镇 | 和平村、黎明村、仁和村、胜利村、小坝多村 |
|  | 平掌乡 | 柏枝村、仓房村、富库村、库独木村、联合村、曼干村、平掌社区、梭山村、瓦寺村、丫口村 |
|  | 建兴乡 | 建兴村、马鹿社区、帽盒村、磨味村、盘龙村、挖窑村、中寨村 |
| 红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区 | 新化乡 | 阿宝村、白达莫村、布者村、大寨村、代味村、甸末村、海外村、老五斗村、六竜村、鲁一尼村、新甸村、新化社区、者渣村 |
|  | 老厂乡 | 保和村、哈科底村、黑查莫村、苛苴社区、罗柴冲村、马房村、马家坝村、勐炳村、太和村、太桥村、转马都村 |
|  | 者竜乡 | 峨毛村、向阳村、腰村村、竹箐村 |
|  | 水塘镇 | 水塘社区、现刀村 |
|  | 戛洒镇 | 达哈村、大红山社区、大田村、戛洒镇、戛洒社区、腊戛底村、米尺莫村、磨刀村、平寨社区、青树社区、新寨村、竹园村 |
|  | 漠沙镇 | 峨德村、关圣村、龙河社区、曼蚌村、曼勒社区、曼竜社区、曼线村、平安村、坡头村、双河村、团结村、西尼村、鱼塘村 |
| 磨盘山生态保护综合治理修复区 | 桂山街道 | 凤凰社区、青龙社区、太平社区、五桂社区、亚尼社区 |
|  | 古城街道 | 昌源社区、古城社区、锦秀社区、纳溪社区、他拉社区 |
|  | 扬武镇 | 大开门社区、丁苴村、老白甸村、马鹿寨村、尼鲊村、丕且莫村、顺水村、写莫村、扬武社区、赵米克村 |
|  | 平甸乡 | 白鹤村、费贾村、红星村、弥勒村、磨皮村、宁河村、梭克村、桃孔村、小石缸村、者甸村 |

附表3国土空间生态修复重点区域

| 序号 | 重点区域名称 | 面积（公顷） | 涉及乡镇 | 涉及村（社区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林草原湿地生态修复重点区域 | 426703.33 | 全县 | 全县 |
| 2 | 水土流失治理重点区域 | 203011.13 | 扬武镇 | 大开门社区、丁苴村、老白甸村、马鹿寨村、尼鲊村、丕且莫村、顺水村、写莫村、扬武社区、赵米克村 |
| 3 |  |  | 平甸乡 | 白鹤村、费贾村、红星村、弥勒村、磨皮村、宁河村、梭克村、桃孔村、小石缸村、者甸村 |
| 4 |  |  | 新化乡 | 阿宝村、白达莫村、布者村、大寨村、代味村、甸末村、海外村、老五斗村、六竜村、鲁一尼村、新甸村、新化社区、者渣村 |
| 5 |  |  | 漠沙镇* | 峨德村、关圣村、和平村、黎明村、龙河社区、曼蚌村、曼勒社区、曼竜社区、曼线村、平安村、坡头村、仁和村、胜利村、双河村、团结村、西尼村、小坝多村、鱼塘村 |
| 6 | 历史遗留废弃矿山治理重点区域 | 257476.71 | 戛洒镇 | 大红山社区、戛洒社区、米尺莫村、新寨村、耀南村 |
| 7 |  |  | 漠沙镇 | 龙河社区 |
| 8 |  |  | 建兴乡* | 磨味村、挖窑村 |
| 9 |  |  | 桂山街道* | 青龙社区、太平社区 |
| 10 |  |  | 古城街道* | 古城社区、纳溪社区、他拉社区 |
| 11 |  |  | 扬武镇 | 大开门社区、写莫村、扬武社区、赵米克村 |
| 12 |  |  | 平甸乡* | 费贾村 |
| 13 | 生物多样性保护优先区域 | 341569.2 | 者竜乡 | 竹箐村、庆丰社区、者竜村、渔科村、春元村 |
| 14 |  |  | 水塘镇 | 波村村、大口村、旧哈村、南达村、邦迈村、拉博村、金厂村、 |
| 15 |  |  | 戛洒镇 | 发启村、戛洒镇、平田村、耀南村、纸厂村 |
| 16 |  |  | 漠沙镇 | 和平村、黎明村、胜利村、峨德村、双河村、 |
| 17 |  |  | 平掌乡 | 平掌社区、柏枝村、仓房村、联合村、梭山村 |
| 18 |  |  | 建兴乡 | 帽盒村、磨味村 |
| 19 |  |  | 桂山街道 | 太平社区、亚尼社区 |
| 20 |  |  | 古城街道 | 古城社区、他拉社区 |
| 21 |  |  | 扬武镇* | 丁苴村、老白甸村、尼鲊村、顺水村 |
| 22 |  |  | 平甸乡* | 弥勒村、磨皮村、宁河村、梭克村、小石缸村、者甸村 |
| 23 | 农业空间生态修复重点区域 | 426703.33 | 全县 | 全县 |
| 24 | 城镇空间生态修复重点区域 | 236561.47 | 戛洒镇* | 戛洒镇、戛洒社区、青树社区 |
| 25 |  |  | 漠沙镇* | 峨德村、关圣村、和平村、黎明村、龙河社区、曼蚌村、曼勒社区、曼竜社区、曼线村、平安村、坡头村、仁和村、胜利村、双河村、团结村、西尼村、小坝多村、鱼塘村 |
| 26 |  |  | 桂山街道 | 青龙社区、太平社区、五桂社区 |
| 27 |  |  | 古城街道 | 锦秀社区、纳溪社区 |
| 28 |  |  | 扬武镇 | 大开门社区、扬武社区 |
| 29 |  |  | 平甸乡* | 白鹤村、费贾村、红星村、弥勒村、磨皮村、宁河村、梭克村、桃孔村、小石缸村、者甸村 |

附表4国土空间生态修复重点项目安排表

| 工程名称 | 项目类别 | 子项目名称 | 主要内容 | 匡算总投资 | 总计 | 建设时序 | 项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哀牢山无量山生物多样性保护与生态修复区重点工 程 | 河道、水库、坝塘治理项目 | 新平县挖窖河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 2200 | 23136 | 2026-2035 | 已完成 |
|  |  | 新平县者竜乡竹箐河治理工程 | 河道清障、清淤、新建防洪堤、河道消能设施、护岸护坡、绿化及水生态工程。 | 2128 |  | 2026-2030 | 待建 |
|  |  | 新平县蚌岗河治理工程 | 河道治理 | 3000 |  | 2026-2030 | 待建 |
|  |  | 者竜乡渔科村委会防洪沟水毁修复工程 | 截排水沟建设 | 10 |  | 2021-2035 | 待建 |
|  |  | 河边街水库 | 水库清淤 | 200 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县丫味河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 1650 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县竹箐河整治工程 | 河道综合治理，河道清障，清淤疏浚河长 | 2128 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县棉花河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 3040 |  | 2026-2031 | 待建 |
|  |  | 阿墨江新平县段治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 1700 |  | 2026-2032 | 待建 |
|  |  | 新平县金厂河整治工程 | 综合治理河道，河道清障，清淤疏浚河道 | 2080 |  | 2026-2033 | 待建 |
|  |  | 新平县大春河二期治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 3000 |  | 2026-2034 | 待建 |
|  |  | 新平县南恩河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 2000 |  | 2021-2025 | 待建 |
|  | 水土流失治理项目 | 新平县建兴乡狗头坡小流域水土流失综合治理工程 | 拟对 25 度以下坡地实施梯田工程；配套措施主要包括蓄水池、管网工程、机耕道路工程等 | 1250 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 白糯革河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 2114 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新寨河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 948 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 发启河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1084 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 南恩河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1820 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 十里河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1150 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县漠沙镇白沙河小流域水土流失综合治理工程 | 拟对 25 度以下坡地实施梯田工程；配套措施主要包括蓄水池、管网工程、机耕道路工程等 | 1250 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县漠沙镇马龙河小流域治理工程 | 拟对 25 度以下坡地实施梯田工程；配套措施主要包括蓄水池、管网工程、机耕道路工程等 | 3353 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 马龙河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1266 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 五狼沟小流域坡耕地水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 4608 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 童家山小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 2176 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 黄草坝水库小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 3008 |  | 2021-2025 | 待建 |
|  | 珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目 | 新平县建兴、戛洒、水塘伯乐树种群保护小区建设项目 | 生物多样性保护小区建设项目 | 1500 |  | 2021-2025 | 待建 |
|  | 生态保护和修复项目 | 哀牢山重点区域生态保护和修复项目 | 实施天然林保护、防护林建设、封山育林育草、退化林修复。强化对西黑冠长臂猿、绿孔雀、伯乐树等国家重点保护野生动植物、极小种群物种、狭域特有物种及其栖息地（生境）的保护恢复。 | 5000 |  | 2021-2035 | 待建 |
| 红河谷-绿汁江流域生态保护综合治理修复区重点工程 | 河道、水库、坝塘治理项目 | 水底汞水库 | 水库清淤 | 800 |  | 2023.10-2025.12 | 在建 |
|  |  | 绿汁江新平县段二期治理工程 | 新建堤防、防护岸加固 | 9000 |  | 2021.10-2022.11 | 在建 |
|  |  | 老五斗水库 | 水库清淤 | 200 |  | 2021.3-2022.12 | 在建 |
|  |  | 老峨德河水库 | 水库清淤 | 400 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 三道箐水库清淤及引蓄水沟渠防渗工程 | 水库清淤 | 400 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县达哈河整治工程 | 河道综合治理，河道清障、清淤、新建防洪堤、河道消能设施、护岸护坡、绿化及水生态工程。 | 2320 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 峨德河水库 | 水库清淤 | 2740 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县南独河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 3000 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县西尼河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 3000 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 红河（元江）新平县段治理工程 | 河道治理 | 8300 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 石灰窑水库 | 水库清淤 | 400 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县困龙河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理、河道治理 | 3500 |  | 2021-2025 | 待建 |
|  |  | 新平县戛洒江戛洒段大沐浴段治理工程 | 新建堤防、防护岸加固 | 6200 |  | 2021.10-2022.10 | 待建 |
|  |  | 新平县依施河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 3000 |  | 2021-2025 | 待建 |
|  | 水土流失治理项目 | 电站河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 2566 |  | 2021-2025 | 在建 |
|  |  | 新平县漠沙镇西尼河小流域水土流失综合治理工程 | 拟对 25 度以下坡地实施梯田工程；配套措施主要包括蓄水池、管网工程、机耕道路工程等 | 1250 |  | 2024.1-2025.12 | 已完成 |
|  |  | 双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 480 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 苛苴河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 630 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 腊嘎底小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1292 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 沙洞小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 546 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 小湾子水库小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1218 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 法土鲁小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 2966 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新化乡小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1304 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 依施河生态清洁小流域工程 | 预防治理水土流失 | 750 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 者竜乡小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 2282 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 者落桎小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1976 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 他斗可小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1988 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 峨德村小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 2270 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 平安村小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1902 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 玉租河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 5002 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县新化乡依施河小流域治理工程 | 拟对 25 度以下坡地实施梯田工程；配套措施主要包括蓄水池、管网工程、机耕道路工程等 | 750 |  | 2022.1-2022.2 | 待建 |
|  |  | 新甸小流域坡耕地水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 480 |  | 2021-2025 | 待建 |
|  | 生态保护和修复项目 | 云南省红河流域国土绿化示范项目 | 戛洒集镇面山造林、新化乡造林，造林树种：旱冬瓜、青香木、小叶榕等。 | 10000 |  | 2026-2027年 | 待建 |
|  |  | 云南省红河流域国土绿化示范项目 | 新平县长江经济带沿江支系红河流域戛洒段生态涵养林建设项目 | 3200 |  | 2026-2027年 | 待建 |
|  |  | 云南省红河流域国土绿化示范项目 | 红河干热河谷生态保护和修复项目 | 4500 |  | 2026-2027年 | 待建 |
|  | 珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目 | 野生动物就地保护拯救项目 | 动植物栖息地保护建设 | 2400 |  | 2021-2035 | 待建 |
|  |  | 珍稀濒危野生植物原生境保护项目 | 动植物栖息地保护建设 | 2500 |  | 2021-2035 | 待建 |
|  |  | 新化古州野林自然生态景区建设项目 | 保护区建设 | 5000 |  | 2021-2025 | 待建 |
|  |  | 新平县湿地资源保护小区建设项目 | 保护小区建设 | 1500 |  | 2021-2025 | 待建 |
|  |  | 新平县漠沙峨德南碱－疣粒野生稻保护小区建设项目 | 保护小区建设 | 1500 |  | 2021-2025 | 待建 |
| 磨盘山生态保护综合治理修复区重点工程 | 河道、水库、坝塘治理项目 | 新平县新平河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 2400 |  | 2022.03-2022.12 | 在建 |
|  |  | 新平县马龙河整治工程 | 河道综合治理，河道清障，清淤疏浚 | 1222 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县康之康河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理，河道治理 | 1900 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县平甸河流域综合治理项目 | 生态湿地建设、防洪体系工程建设等 | 37962 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县十里牌河治理工程 | 新建河堤、河道清淤、崩岸治理 | 3000 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县平甸河治理工程 | 河道治理 | 3500 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 竜巴冲水库 | 水库清淤 | 80 |  | 2022.3-2023.10 | 待建 |
|  | 水土流失治理项目 | 清水河生态清洁小流域二期工程 | 预防治理水土流失 | 1336 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 他拉河生态清洁小流域工程 | 预防治理水土流失 | 822 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 康之康河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 7000 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 平甸河水库小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1124 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 梭克河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 652 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 者味莫小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 2004.1 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县扬武镇玉租河小流域治理工程 | 拟对 25 度以下坡地实施梯田工程；配套措施主要包括蓄水池、管网工程、机耕道路工程等 | 560 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县扬武镇高梁冲河小流域治理工程 | 拟对 25 度以下坡地实施梯田工程；配套措施主要包括蓄水池、管网工程、机耕道路工程等 | 5307 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 高粱冲河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 2004 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 扬武镇顺水小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 1062 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 赵米克河小流域水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 708 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程 | 预防治理水土流失 | 480 |  | 2021-2025 | 待建 |
|  | 国家公园建设项目 | 新平县磨盘山国家级森林公园提质建设项目 | 保护区建设 | 8000 |  | 2021-2025 | 待建 |
| 历史遗留矿山生态修复重点工程 | 矿山生态修复项目 | 新平县建兴乡魔味村委会建筑用砂矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 5.69 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县建兴乡帽合村委会大鱼塘蓝石棉矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 7.67 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县戛洒镇耀南村民委员会建筑石料用灰岩生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 1.89 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县戛洒镇耀南村委会建筑石料用灰岩矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 3.01 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县戛洒镇大红山社区居委会建筑石料用灰岩矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 0.12 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县戛洒镇大红山社区居民委员会采砂场生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 0.19 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平戛洒镇新寨村委会建筑石料用灰岩矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 0.95 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平伟申矿业开发有限责任公司底戛母铁矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 1.56 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县水塘镇小河口采砂场生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 2 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县戛洒镇戛洒社区居委会砖瓦用粘土矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 3.38 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县古城街道古城社区采建筑用砂岩矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 1.24 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县古城街道古城社区建筑用砂岩矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 3.59 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县古城街道他拉社区罗戈斗小组砖瓦用粘土矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 0.95 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县古城街道他拉社区砖瓦用粘土矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 2.61 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县古城街道纳溪社区居民委员会建筑用砂岩矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 2.94 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县桂山镇第二红砖厂砖瓦用粘土矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 3.72 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县平甸乡费贾采石场建筑用砂岩矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 0.7 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县平甸红砖厂砖瓦用粘土矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 1.72 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 扬武镇大开门社区居委会建筑用白云岩矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 1.05 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 石屏县大桥中型桥采砂场生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 1.15 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县云石矿业服务有限公司扬武镇石门槛采石场生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 2.34 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司新平县扬武镇山冲格生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 2.81 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县扬武镇赵米克丫口砂场生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 3.37 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县扬武镇猛迭莫铁矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 4.34 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县扬武镇大平地河砂场生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 5.03 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县扬武镇仙人洞箐采石场建筑用白云岩矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 5.31 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 扬武镇鹅脖子砂场建筑用砂矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 6.28 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 云南省新平县扬武镇中型桥砂场建筑用砂矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 9.85 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县泰吉矿业有限责任公司新寨铁矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 17.88 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 新平县扬武镇田房铁矿生态修复 | 历史遗留矿山生态修复、治理 | 23.01 |  | 2021-2025 | 已完成 |
| 自然保护地建设及野生动植物保护重点工程 | 珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护修复项目 | 新平县绿孔雀保护及栖息地恢复项目 | 建立绿孔雀管护及监测队伍，建绿孔雀食源地，建设绿孔雀补水设施。开展绿孔雀宣教及培训。购置并布设绿孔雀监测设施设备，开展绿孔雀分布区全域监测，恢复绿孔雀栖息地生境 | 480 |  | 2021-2024年 | 已完成 |
|  |  | 新平县绿孔雀保护及栖息地恢复项目 | 建立绿孔雀管护及监测队伍，并支付劳务费，建绿孔雀食源地，建设绿孔雀补水设施。开展绿孔雀宣教及培训。购置并布设绿孔雀监测设施设备，开展绿孔雀分布区全域监测，恢复绿孔雀栖息地生境 | 520 |  | 2021-2025 | 在建 |
|  |  | 新平县生物多样性监测项目 | 开展红豆杉、绿孔雀、西黑冠长臂猿等珍稀动植物物种的科研监测；开展鸟类监测环志，疫源疫病监测；开展种质资源保存，管理监测规划；对县域内的古树名木实施抢救复壮、保护设施等建设。 | 2000 |  | 2021-2029 | 已建部分，待建部分 |
|  | 自然保护区建设项目(保护地管理能力建设) | 新平县自然保护地勘界立标建设 | 新平县自然保护地勘界立标建设。安装界桩、界碑、警示牌、指示牌。 | 1800 |  | 2021-2028 | 已建部分。待建部分 |
|  |  | 新平县自然保护地管护站建设项目 | 在全县各类自然保护地建设管护站、管护点、巡护补给点、收容救护站 | 1500 |  | 2021-2028 | 已建部分。待建部分 |
| 生物多样性保护与生态修复重点工程 | 河道、水库、坝塘治理项目 | 磨盘山水重要生态系统保护和修复重大工程 | 河湖库生态治理 | 1.1 |  | 2021-2035 | 待建 |
|  |  | 洋发城水重要生态系统保护和修复重大工程 | 河湖库生态治理 | 1.5 |  | 2021-2035 | 待建 |
|  |  | 黄草坝水重要生态系统保护和修复重大工程 | 河湖库生态治理 | 1.6 |  | 2021-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县河库水重要生态系统保护和修复重大工程 | 河湖库生态治理 | 11.6 |  | 2021-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县库塘清淤扩容 | 水库清淤 | 2688 |  | 2022.12-2024.12 | 待建 |
|  | 林草有害生物防控体系建设项目 | 新平县林业有害生物综合防控建设项目 | 开展松毛虫、松小蠹、核桃病虫害等林业和草原有害生物综合治理 | 600 |  | 2021-2030 | 已建部分 |
|  | 森林和草原防火能力建设项目 | 新平县森林和草原防火队伍能力建设项目 | 购置运兵车、消防水车、防火用摩托车10辆、扑火装备、物资 | 1000 |  | 2021-2028 | 已建部分 |
|  |  | 新平县森林和草原防火基础设施建设项目 | 新建瞭望台、修缮瞭望台、新建防火检查站、新建以水灭火工程水窖 | 2300 |  | 2021-2028 | 已建部分 |
|  |  | 新平县森林和草原防火阻隔系统建设 | 新建防火生土带、新建防火公路 | 14700 |  | 2021-2025年 | 已完成 |
|  | 生态保护和森林质量提升项目 | 云南省玉溪市新平县林业生态修复（一） | 国有人工商品林出租及林木资源获取，按评估价格为基准公开拍卖，营造林工程，实施现有林提升改造工程、生态林建设工程和林下种植项目，实施基础设施和支撑体系建设 | 51104 |  | 2023-2026 | 在建 |
|  |  | 新平县天保工程天然林抚育与修复项目 | 实施天然林抚育与修复 | 300 |  | 2021-2025年 | 已完成 |
|  |  | 新平县重点区域生态保护和修复建设项目 | 实施退化林修复 | 600 |  | 2021-2025年 | 已完成 |
|  |  | 新平县竹子低效林改造项目 | 实施竹子低效林改造 | 1000 |  | 2021-2025年 | 已完成 |
|  |  | 新平县核桃低效林改造项目 | 实施核桃低效林改造 | 2000 |  | 2021-2025年 | 已完成 |
|  |  | 新平县天然林资源保护工程 | 实施天然林保护工程，对全县森林全面管护 | 9000 |  | 2021-2024年 | 已完成 |
|  |  | 新平县重点公益林保护及生态效益补偿项目 | 继续实施重点公益林保护及生态效益补偿工程，对集体林地进行森林生态效益补偿。 | 15250 |  | 2021-2025年 | 已完成 |
|  | 生态保护和修复项目 | 新平县草原生态修复项目 | 对退化的草地进行修复或改良 | 600 |  | 2021-2025年 | 已完成 |
|  |  | 新平县征占用林地异地恢复造林项目 | 对工程建设项目征占用的林地面积，实施异地恢复造林 | 600 |  | 2021-2025年 | 已完成 |
| 生态廊道网络建设重点工程 | 生态廊道建设项目 | 新平县大戛、永金高速公路建设临时用地绿化恢复项目 | 大戛高速公路、永金高速公路建设临时用地恢复造林，造林树种：榕树、黄连木、云南松、清香木、旱冬瓜等。 | 600 |  | 2021-2023年 | 在建 |
|  |  | 新平县乡村公路绿化美化 | 县乡村公路两侧绿化美化 | 10000 |  | 2021-2025年 | 已完成 |
| 农业空间生态修复重点工程 | 渠道及水源保护项目 | 新平县马鞍山水库渠系工程 | 渠道工程等 | 3000 |  | 2026-2030 | 待建 |
|  |  | 新平县哀牢山水库联通工程 | 十里河、白沙河、马龙河等 | 250000 |  | 2026-2030 | 待建 |
|  |  | 新平县城重点水源联通工程 | 梭克河 | 6000 |  | 2026-2030 | 待建 |
|  |  | 新平县团结水库备用水源保护工程 | 拦排污、围栏工程、水源保护工程等 | 40000 |  | 2026-2030 | 待建 |
|  |  | 新平县磨盘山片区水源联通工程 | 清水河等 | 26000 |  | 2024.6-2026.6 | 待建 |
|  | 国土综合整治（补充耕地）项目 | 玉溪市新平县平掌乡柏枝村土地整治（补充耕地）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 6.65 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 玉溪市新平县漠沙镇仁和村土地整治（补充耕地）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 18.69 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 玉溪市新平县老厂乡勐炳村土地整治（补充耕地）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 36.33 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 玉溪市新平县扬武镇丁苴村土地整治(补充耕地)项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 7.69 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 玉溪市新平县扬武镇丕且莫等2个村土地整治（补充耕地）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 42.23 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 玉溪市新平县建兴乡中寨等2个村土地整治（补充耕地）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 11.67 |  | 2025~2026 | 在建 |
|  |  | 玉溪市新平县戛洒镇耀南等2个社区土地整治(补充耕地)项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 31.08 |  | 2025~2026 | 在建 |
|  |  | 玉溪市新平县扬武等3个社区（村）土地整治（补充耕地）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 78.7 |  | 2025~2026 | 在建 |
|  |  | 玉溪市新平县者竜乡腰村等2个村土地整治（补充耕地）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 397.51 |  | 2025~2026 | 待建 |
|  |  | 玉溪市新平县古城街道古城社区土地整治（补充耕地）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 150.06 |  | 2025~2026 | 待建 |
|  | 国土综合整治（建设用地增减挂钩）项目 | 玉溪市新平县平甸等3个乡（镇）红星等2个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 9.54 |  | 2025~2026 | 待建 |
|  |  | 玉溪市新平县扬武等3个乡（镇）大开门等5个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 14.46 |  | 2025~2026 | 待建 |
|  |  | 玉溪市新平县新华乡等3个乡（镇）海外等14个村城乡建设用地增减挂钩项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 7.99 |  | 2025~2026 | 待建 |
|  | 国土综合整治（提质改造）项目 | 玉溪市新平县漠沙镇和平村土地整治（提质改造）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 14.07 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 玉溪市新平县漠沙镇仁和村土地整治（提质改造）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 34.12 |  | 2021-2025 | 已完成 |
|  |  | 玉溪市新平县建兴乡建兴村土地整治（提质改造）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 128.52 |  | 2025~2026 | 待建 |
|  |  | 玉溪市新平县平甸乡红星村土地整治（补充耕地）项目 | 耕地数量、耕地质量、粮食产能 | 7.74 |  | 2025~2026 | 待建 |
|  |  | 新平县耕地保护与质量提升项目 | 耕地土壤改良 | 2600 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  | 灌区节水改造项目 | 新平县平掌曼干灌区节水改造工程 | 渠系工程管渠结合节水配套提升改造，计量设施配置、机制建设等 | 1050 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县水塘灌区节水改造工程 | 渠系工程管渠结合节水配套提升改造，计量设施配置、机制建设等 | 2500 |  | 2026-2036 | 待建 |
|  |  | 峨德河水库灌区节水改造工程 | 渠系工程管渠结合节水配套提升改造，计量设施配置、机制建设等 | 2800 |  | 2026-2037 | 待建 |
|  |  | 新平县者竜灌区节水改造工程 | 渠系工程管渠结合节水配套提升改造，计量设施配置、机制建设等 | 3780 |  | 2026-2038 | 待建 |
|  |  | 新平县戛洒灌区节水改造工程 | 渠系工程管渠结合节水配套提升改造，计量设施配置、机制建设等 | 3960 |  | 2026-2039 | 待建 |
|  |  | 新平县新化依施河灌区节水改造工程 | 渠系工程管渠结合节水配套提升改造，计量设施配置、机制建设等 | 2500 |  | 2026-2040 | 待建 |
|  |  | 新平县扬武顺水灌区节水改造工程 | 渠系工程管渠结合节水配套提升改造，计量设施配置、机制建设等 | 1450 |  | 2026-2041 | 待建 |
|  | 乡村生态建设项目 | 农村人居环境整治提升工程项目 | 对“三年行动”未覆盖的村组实施新建、改建无公害卫生公厕。完成行政村雨污分离、垃圾污水处理设施、村内道路硬化、村容村貌整治、村庄绿化、亮化等工程。 | 50000 |  | 2021.1-2025.12 | 已完成 |
|  |  | 新平县秸秆资源化利用工程项目 | 全县完成秸秆综合利用，完成农作物秸秆直接还田。完成技术推广服务 | 640 |  | 2021.1-2021.12 | 已完成 |
|  |  | 云南鼎成农业科技有限公司沼液循环利用建设项目 | 建成储液池、沼液输送管网及电网改造，购置增压泵。 | 1800 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县美丽村庄创建项目 | 创建美丽村庄，结合各村实际补齐在基础设施、人居环境、公共服务等方面的短板。 | 74400 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县病旧沼气池安全处置工程项目 | 病旧沼气池改厕所，修复改造，安全实行填埋 | 1000 |  | 2026-2035 | 待建 |
|  |  | 新平县大型沼气工程建设项目 | 建设反应装置 | 1000 |  | 2026-2035 | 待建 |
| 城镇空间生态修复一般工程 | 新平县村庄集镇绿化美化项目 | 新平县村庄集镇绿化美化项目 | 集镇绿化美化，村庄绿化美化 | 20000 |  | 2021-2025年 | 已完成 |
|  | 新平县城及面山绿化美化项目 | 新平县城及面山绿化美化项目 | 县城及面山绿化美化项目 | 2000 |  | 2026-2027年 | 待建 |
|  | 森林康养项目 | 森林康养项目 | 建设磨盘山森林康养基地、哀牢山森林康养基地、戛洒镇万亩竹林森林康养基地、新平县新化乡古州野林森林康养基地、新平县黄草坝森林湿地康养基地 | 25000 |  | 2021-2025年 | 在建 |
|  | 景观大道项目 | 新平县森林景观道建设项目 | 全县新建设森林景观道、生态廊道、公众教育路线步道 | 10000 |  | 2026-2030年 | 待建 |

附件5 项目完成情况

|  | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子项目数量 | 规划72个子项目，已完成60个在建12个 | 规划26个项目 | 规划89个项目 |
| 投资 | 规划投资21.254亿元，已投入21.274亿元，结余202万元 | 规划投资37.89亿元，已投入资金6321.31万元，还需投入36.188亿元 | 规划投资29.812亿元 |