新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处
2026年部门预算重点领域财政项目文本（一）
一、项目名称

桂山街道亚尼社区洒树依小组农村公益事业建设财政奖补项目资金。
二、立项依据

根据《云南省农村综合改革转移支付管理办法》（云财农〔2023〕115号）及《新平彝族傣族自治县农村公益事业建设财政奖补项目管理实施细则》（新财综〔2024〕8号）文件精神，农村公益事业建设财政奖补项目是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手，旨在通过财政资金引导，调动农民参与村级公益事业建设的积极性，改善农村人居环境，提升农村公共服务水平。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处。
四、项目基本概况

街道办事处建立了“街道统筹、社区主抓、小组配合、群众参与”的四级联动工作机制，设有专门的项目建设领导小组，由街道办事处主任担任组长，分管副主任担任副组长，相关站所负责人及亚尼社区党总支书记为成员，负责项目的组织协调、进度督导和质量监管。亚尼社区作为项目具体实施主体，社区“两委”班子健全，基层治理基础扎实，群众参与公益事业建设的积极性较高，具备较好的项目实施条件。

五、项目实施内容

项目主要围绕亚尼社区大寨小组、小寨小组、上寨小组、下寨小组四个村组的村内道路硬化及配套设施建设展开，项目建设过程中，严格遵循“村民议定、村级申报、街道审核、县级审批”的程序，充分发挥村民理事会作用，组织召开户长会、群众代表会12场次，广泛征求村民意见建议，确保项目建设符合群众实际需求。同时，建立“一事一议”筹资筹劳机制，引导受益群众投工投劳参与建设，预计群众投工投劳800余人次，形成政府主导、群众参与的共建共享格局。

六、资金安排情况

按照标准测算，将亚尼社区洒树依小组农村公益事业建设资金纳入财政预算，落实保障辖区基础设施建设所需资金。本年度由上级转移支付财力安排我街道270,000.00元。经党政班子联席会议研究，主要用于亚尼社区大寨小组、小寨小组、上寨小组、下寨小组四个村组的村内道路硬化工程建设。
七、项目实施计划

项目计划于2024年3月正式启动，整体建设周期为8个月，预计2024年10月底前全面完工。具体实施分为三个阶段推进：第一阶段为前期准备阶段（2024年3月至4月）。第二阶段为全面施工阶段（2024年5月至8月）。第三阶段为验收结算阶段（2024年9月至10月）。
八、项目实施成效

项目实施后，将有效改善亚尼社区洒树依小组四个村组的基础设施条件，切实提升群众生产生活便利度和满意度。在道路通行方面，村内道路硬化工程的实施将彻底解决长期以来雨天泥泞、晴天扬尘的出行难题，实现村组道路互联互通，方便群众日常出行和农产品运输，直接受益面积覆盖四个村组主要聚居区域。在产业发展方面，道路条件的改善将降低农业生产资料运输成本和农产品外销物流成本，为烤烟、蔬菜、林果等特色农产品规模化种植和销售提供基础设施支撑。

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处
2026年部门预算重点领域财政项目文本（二）
一、项目名称

桂山街道2024年省级（第三批）专项彩票公益资金。
二、立项依据

根据《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）及《云南省彩票公益金管理办法实施细则》（云财综〔2022〕35号）相关规定，专项彩票公益金是支持社会公益事业发展的重要资金来源，重点用于扶老、助残、救孤、济困以及符合宗旨的其他社会公益事业。省级专项彩票公益金对基层公共服务设施建设和社区服务能力提升给予倾斜支持，旨在补齐城乡社区服务短板，增强基层社会治理效能，满足人民日益增长的美好生活需要。桂山街道作为新平县城驻地街道，常住人口结构多元，社区服务需求多样，现有部分社区服务设施老化、功能不全，亟须通过专项资金支持进行改造提升，以更好地发挥社区服务居民、凝聚群众的功能作用。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处。
项目基本概况

本项目以改善村内人居环境、提升片区活力、促进民族团结互助、服务公共利益、增进民生福祉为目标，着力解决斗戛片区基础设施落后的现状，提高整体功能，塑造乡村之美。通过项目建设优化斗戛片区的公共服务能力，提升投资环境，增强招商引资的力度，扩大对外开放，实现产业联动，为今后构建多元融合的乡村旅游综合体奠定发展基础。

项目实施内容

斗戛片区位于桂山街道西北部，下辖多个自然村组，是彝族、傣族等多民族聚居区域，民族文化资源丰富，但受历史条件和地理因素制约，片区内公共服务设施相对滞后，人居环境整治提升空间较大，群众对改善生产生活条件的愿望十分迫切。近年来，随着乡村振兴战略的深入实施，斗戛片区产业发展初具规模，特色农业和乡村旅游潜力逐步显现，但基础设施短板已成为制约片区高质量发展的瓶颈因素，亟须通过专项资金投入补齐短板、夯实基础。项目选址充分考虑了人口集聚度、设施辐射面和群众受益面等因素，重点覆盖斗戛片区核心区域，确保资金效益最大化。

六、资金安排情况

按照标准测算，桂山街道将2024年省级（第三批）专项彩票公益资金纳入财政预算，落实保障辖区基础设施建设所需资金。本年度由上级转移支付财力安排我街道1,100,000.00元。
七、项目实施计划

（一）文明路照明工程：本次照明工程将原有破损、耗电的路灯更换为太阳能路灯，为当地提供安全便捷的照明服务。路灯造型具有彝族元素，突出民族特色，共18盏。路灯造型由厂家进一步设计完成。

（二）再生资源回收站：一座，建筑面积60.00㎡。

（三）公益科普研学示范园：一座，总建筑面积5536.00㎡。

（四）村内道路扩宽提升改造：坝埂北侧步道扩宽3m，并进行支护挡墙加固、配建护栏和2盏路灯；坝埂西侧加挡墙加固，配建绿化425.00㎡、植草砖停车位18个、3盏路灯；公厕1座。

（五）公益健身步道：新建健身步道长约1000.00m，儿童游乐设施1项。

（六）综合活动场所：三座轻钢结构建筑，层数均为两层，总建筑面积670.00㎡，功能分别为民族文化展示中心、民族文化体验中心、民族文化传习中心。在上斗戛的水源保护地周边打造休闲娱乐活动场地，美化周边环境，保留并修缮原有龙头石雕，修缮周边水沟，配建景观小品及景观绿化，打造一处供群众休憩的自然生态休闲区。将原有破旧水泵房拆除。

（七）除险加固护坡：1项，新建护坡，并种植绿化景观面积约85.00平方米。

（八）雨污分流工程：1项，实施内容包括雨污水管道埋设、污水处理设施新建。

八、项目实施成效

项目实施后，塑造乡村美，集新平特产交易、休闲娱乐、田园体验、健康生活、公益建设为一体，构建多元复合的城乡融合发展局面，成为新平美丽乡村之窗、县城的后花园、新平工业园后勤服务基地，创新引领乡村振兴示范新模式。一是完成公益健身步道的建设，满足了居民运动健身、文化交流和闲暇度假等多样的需求，打造了独具特色的生态廊道。二是实施农村综合活动场所的完善工作，丰富社区居民的业余生活，以美丽乡村为基础不断健全小组对彝族文化的传承机制，让更多的人了解民族文化。三是实施人居环境提升，擦亮乡村振兴“美丽底色”，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化提供有力支撑。

— 2 —

— 1 —


