新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府
2026年部门预算重点领域财政项目文本（一）

一、项目名称

老厂乡河道管护经费及防汛抢险工程项目。

二、立项依据

根据《关于收回乡镇(街道)实有资金账户存量资金的通知》（新政办通﹝2025﹞62号）文件，2026年安排老厂乡河道管护经费及防汛抢险工程项目资金44,213.00元。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府。

四、项目基本概况

（一）本次项目资金安排44,213.00元，全部用于河道管护经费及防汛抢险工程项目支付。

（二）美丽河湖建设作为生态文明建设的重要基础，在实施乡村振兴战略，推进人居环境提升中具有突出作用。河湖不仅要美丽，更要体现幸福。通过实施河道管护及防汛工程项目，将促使农村居民生产生活方便程度大大提高，汛期安全更加得到保证，绿美河岸也将给居民带来宜居环境，提升生活幸福感。实现安全、绿色和促进乡村振兴三重效益，幸福就在其中。

五、项目实施内容

绿汁江与红河是流经老厂乡的两条重要河流，对沿岸农业、畜牧业发展起重要作用。以前境内河床干枯、杂草丛生，农村污水乱排，岸边乱搭乱建、乱堆乱放，此外，河道沿线部分河堤存在当地民众私开乱挖、围堤围垦种植现象，造成河堤损坏、河道堵塞、水土流失和水质污染，严重影响了河道行洪安全、水环境质量以及农村人居环境，防汛压力逐日增加。老厂乡深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，认真落实河湖长制工作要求，切实推进河道管护、库塘管护工作，营造“人人保护河流”的良好氛围，确保改善绿汁江周边环境卫生和河道安全，结合河流特性和人文特色，打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的绿汁江新景象，为乡村振兴建设注入新活力。

六、资金安排情况

河道管护经费12,000.00元含红河段和绿汁江段10,000.00元。其中红河段清理垃圾淤泥400.00元、垃圾车辆运费600.00元、杂工费1,000.00元；绿汁江段更换公示牌2,000.00元、清理垃圾淤泥400.00元、垃圾桶600.00元、垃圾车辆运费1,000.00元、杂工费3,000.00元、清河用餐补助3,000.00元。防汛抢险工程项目32,213.00元含采购安装DN200管7,680.00元、C25砼10,722.00元、DN100管4,800.00元、石方清运2,371.00元、土方开挖200.00元、石方开挖500.00元、钢筋制安5,940.00元。

七、项目实施计划

（一）建设模式：统一规划，分期实施。

（二）建设工期：本项目建设工期为2026年1月一2026年8月。

具体安排如下：

1．2026年1月，进行项目的前期工作，完成项目实施方案的编制并报批；

2．2026年2月-6月，完成工程招投标，进行工程项目建设；

3．2026年7月-8月，项目实施；

4．2026年8月，由乡镇负责组织相关部门和单位按照项目竣工验收办法，对竣工项目和工程质量进行验收。

八、项目实施成效

美丽河湖建设作为生态文明建设的重要基础，在实施乡村振兴战略，推进人居环境提升中具有突出作用。河湖不仅要美丽，更要体现幸福。通过实施河道管护及防汛工程项目，将促使农村居民生产生活方便程度大大提高，汛期安全更加得到保证，绿美河岸也将给居民带来宜居环境，提升生活幸福感。实现安全、绿色和促进乡村振兴三重效益，幸福就在其中。

### （一）强基固本安全本色更亮

计划用5年时间通过保护与修复生态环境、补齐防洪薄弱短板、彰显河湖人文历史、提升河岸景观品位、增强河湖管护能力等一系列举措，建成安全流畅、生态健康、水清景美、人文彰显、管护高效、人水和谐的“美丽河湖”体系，打造清水绿岸、鱼翔浅底的诗画景象，为大美新平再添秀色。

### （二）绿色发展生态底色更浓

建设以“生态”为引领，尽量保留河道原来的生态，留下杂树、芦苇等植被，河岸摒弃了传统水利工程的构建模式，采用更贴近自然的抛石护岸，河中积石形成的小岛也保留下来，把生态保护作为一项重要设计指标，利用原有地质条件、生态景观构造休息区、观赏区，满足人们对生活环境品质越来越高、对生态绿地期盼日益增长的需求。

### （三）振兴乡村发展成色更足

项目实施进一步增强党和政府的凝聚力和向心力，密切党群、干群关系。引导受益项目区农户全过程参与工程建设与管理，使项目区农民群众的参与意识、民主意识不断增强，有利于社会稳定、邻里团结，促进农村各项事业全面协调发展，为乡村振兴助力。

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府
2025年部门预算重点领域财政项目文本（二）

## 一、项目名称

乡镇人大代表活动(调研)经费项目

## 二、立项依据

根据《中共新平彝族傣族自治县委关于加强和改进人大工作的意见》（新发〔2016〕19号）和《关于印发〈关于新平县县乡人大代表活动经费管理使用的意见〉的通知》（新人办发〔2020〕5号）文件精神。

## 三、项目实施单位

老厂乡人大主席团

## 四、项目基本概况

县级划拨的乡镇人大代表活动(调研)经费，按县级要求，组织本辖区内乡人大代表开展活动。老厂乡辖区内共有乡人大代表涉及经费59,000.00元以及人大代表交通费、通讯费和误工补贴经费90,800.00元。

## 五、项目实施内容

## 召开老厂乡人民代表大会两天，预计参与代表及其工作人员105人，伙食补助100.00元/人，住宿59人，70.00元/人，小计29,260.00元；开展人大代表履职能力提升培训第一期，预计参与代表59人次，伙食补助100.00元/人，小计5,900.00元；组织部分代表对老厂乡烤烟中耕管理、电烤房建设、集镇新区建设等工作开展视察，预计参加代表59人次，餐食100.00元，合计5,900.00元。开展人大代表履职能力提升培训第二期，预计参与代表59人次，伙食补助100.00元/人，小计5,900.00元；组织部分代表到市内部分县区进行学习调研产业发展情况，预计参加代表30人次，每人费用200.00元（餐食100.00元、住宿100.00元），包车费用每天1,000.00元，小计8,000.00元；预计安排4,040.00元用于人大代表的其他活动及其他计划支出。人大代表通讯交通费每月100.00元/人，发放59人，12月小计70,800.00元；人大误工补贴补助每天100.00元/人，发放50人，4天小计20,000.00元。

## 六、资金安排情况

（一）预计召开老厂乡人民代表大会两天，预计参与代表及其工作人员105人次，共计2天，小计29,260.00元；

（二）预计组织开展人大代表履职能力提升培训第一期59人次，小计5,900.00元；

（三）预计组织部分代表对老厂乡烤烟中耕管理、电烤房建设、集镇新区建设等工作开展视察，预计参加代表59人次，小计5,900.00元；

（四）预计开展人大代表履职能力提升培训第二期，预计参与代表59人次，小计5,900.00元；

（五）预计组织部分代表到市内部分县区进行学习调研产业发展情况，预计参加代表30人次，小计8,000.00元；

（六）预计安排4,040.00元用于人大代表的其他活动及其他计划支出；

（七）大代表通讯交通费每月100.00元/人，发放59人，12月小计70,800.00元；

（八）人大误工补贴补助每天100.00元/人，发放50人，4天小计20,000.00元。

## 七、项目实施计划

本项目于2026年1月1日开展实施，2026年12月31日结束。

## 八、项目实施成效

老厂乡通过开展2026年乡镇人大代表活动(调研)，有利于筑牢人大代表的履职意识，使其了解作为人大代表的职能职责，学习相关理论政策知识，提高履职能力和水平，更好地发挥代表作用，为人民服务。人大代表依法进行调研、视察，是人大代表行使职权，参政议政的重要方式，是人大代表在闭会期间依法执行代表职务，知情知政、联系群众、听取反映人民群众的呼声、愿望和要求的重要民主渠道。通过开展人大代表活动，有利于发挥人大代表在经济社会发展中的作用，对建设美丽和谐幸福老厂有积极意义。